Для отчета главы

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области» действует подпрограмма «Благоустройство Сорочинского городского округа».

Подпрограмма содержит следующие пункты:

- Обеспечение энергопотребления уличного освещения. Ежегодно проводятся торги для определения поставщика услуг. На период с 25.02.2020г.  по 31.12.2020г. поставщиком услуги является ООО «Электросеть». Заключен муниципальный контракт на сумму 1 282 072,75 руб. В рамках контракта выполняются работы по Содержанию и ремонту освещения дорог и Содержанию и ремонту освещения общественных территорий и МКД.

- Зимнее и летнее содержание дорог. Согласно заключенному муниципальному контракту с МУП «Санитарная очистка» на сумму 15 082 988руб. были проведены работы по очистке дорог от снега, грейдирование и профилировка дорожного полотна, всего прогрейдировано 2 542 640,95м2. По разделу «Озеленение» осуществлялась закупка и посадка цветов, посадка саженцев деревьев, полив. Всего по разделу затрачено 3 606 664 руб. По разделу «Прочие мероприятия» выполнялись работы по выкашиванию наркосодержащих растений, травы, срезка поросли, обслуживание малых архитектурных форм, детских игровых площадок, ликвидация несанкционированных свалок. С начала 2020 года ликвидированы несанкционированные свалки общим объемом 5 818,52 м3. Всего по разделу затрачено 4 369 083руб.

- Согласно заключенным договорам со специализированной организацией ООО «ВетБиоСервис» на выполнение отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных за период с 01.01.2020г. по 25.12.2020г. отловлено 123 головы животных без владельцев. Работы выполнены на сумму 444 272,90 руб. Также силами МУП «Санитарная очистка» отловлено 23 головы животных.

- В рамках благоустройства территории Сорочинского городского округа в 2020 году были заложены средства в размере 802 418,02 тыс. руб. на устройство мест (площадок) накопления отходов. Работы по устройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов выполнены. В 2020 году обустроено 23 контейнерных площадки. Всего на территории Сорочинского городского округа оборудовано 82 площадки.

- На территории г. Сорочинска в рамках реализации регионального проекта комфортная городская среда **в 2020** году **благоустроена** общественная территория **парка имени «Калинина»** площадью 5855 кв.м**. Муниципальный контракт заключен с ООО** **«Профистрой».** Реализация проекта выполнена в 2 этапа.

В 1 этапе выполнены:

 - демонтажные работы;

 - устройство бортовых камней **1000 м.п** ;

 - плиточное покрытие пешеходных дорожек плиткой тротуарной «Классико Мультиформат» -**1313 м2**;

- покрытие детской площадки Резиновой плиткой «Пазл» **226 м2**;

- устройство ограждения парка **106 м.п. поставщик** ;

- обустройство МАФов: скамек, урн, обустройство детской игровой площадки (современную зону отдыха), на которой размещены качели, детский игровой комплекс компании ООО СКИФ.

А также монтаж наружного освещения, системы видеонаблюдения, поливочного водопровода. Замена постамента пушки.

Во II этапе:

- установлены пергола арки и пергола качели.

- озеленение, устройство клумб, цветников **318 м2**.

Всего израсходовано 7 763 129 тыс. руб.

 - Проведено обустройство спортивной, игровой площадки по ул. Кленовая ( в районе дома №15/1) в г. Сорочинске на сумму 400 тыс.руб.

 В 2020 году по наказам избирателей были обустроены детские игровые площадки :

- Обустройство детской площадки в п. Родинский - 161,156 руб;

- Обустройство детской спортивной площадки в с. Новобелогорка – 200 рублей;

- Установка 2-х элементов (качалки на пружине) на детской спортивной площадки по ул. Мельзавод 10, в районе дома № 36 г. Сорочинска – 100 000 рублей;

- Обустройство детской спортивной площадки (установка качелей) во втором микрорайоне во дворе домов № 28, 29, 30 г. Сорочинска – 150 000 рублей;

- Обустройство детской спортивной площадки во втором микрорайоне между домами 17 и 23 г. Сорочинска – 200 000 рублей.

В декабре приобрели 2 комплекта детского игрового оборудования на 240 000 рублей.

- Выполнены работы по текущему содержанию территории кладбищ города Сорочинска Оренбургской области на период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. На сумму 449 720,00 руб. Муниципальный контракт заключен с ИП Дерепалко.

- Проведены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения:

- ООО «Вектор» выполняли работы по нанесению горизонтальной разметки проезжей части дорог на территории Сорочинского городского округа Оренбургской области. Работы выполнены в 2 этапа: 1 этап - с 22.04.2019 г. по 31.05.2019 г., 2 этап - с 15.08.2019 г. по 30.08.2019г. на сумму 1 031 116,00 руб;

- Техническое обслуживание светофорных объектов в г. Сорочинске выполняла организация ООО «Электросеть» на период с 01.01.2020 г.  по 31.12.2020 г. Работы выполнены на сумму 170 383,00 руб.;

- Поставка дорожных знаков на сумму 328 469,38 руб.;

- установили искусственную неровность на сумму 100 000 руб.

- устройство ограждений пешеходных зон на сумму 238 173,33 руб. поставщик ООО «**СПК-ПЕРСПЕКТИВА**»;

- В рамках Муниципальных контрактов проведен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог:

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Чернышевского от ул. Пановская до д. № 219, по ул. Школьная, по ул. Молодежная от Проспекта Парковый до д. № 52 по ул. 8 Марта, по ул. Ленина от ул. Чернышевского до д. № 13 и от ул. К. Маркса до д. № 36 в г. Сорочинске Оренбургской области 13 806 682,00 руб.

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров: по ул. Чернышевского от ул. Пановская до ул. Дачная, по ул. Калинина от ул. Энгельса до д. № 65, по ул. 8 Марта от дома № 11 до ул. Ворошилова в г. Сорочинске Оренбургской области; ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Фадеева с. Толкаевка от д. № 80А до трассы «Ивановка-Сорочинск-Ташла» Сорочинского городского округа Оренбургской области; устройство посадочной площадки и установка остановочного павильона по ул. Автомобилистов в г. Сорочинске Оренбургской области 2 200 215,00

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Карла Маркса, Фрунзе, Орская, Саратовская, Интернациональная, Володарского, Фурманова, 8 Марта, Молодежная, проспект Парковый, Бульвар Нефтяников, Вознесенского, Зеленая, Кутузова, Есенина, Вернадского, Менделеева, Циолковского, Аксакова, Достоевского, Березовая, Тургенева, Калинина, Пушкина, Чапаева, Ленина, Рябиновая, Мельзавод – 10, Льва Толстого, Геологов, Староэлеваторская, Яновского, Волгоградская, Красноармейская, Привокзальная площадь в г. Сорочинске Оренбургской области; с. Бурдыгино, с. Баклановка, п. Войковский, с. Новобелогорка, п. Гамалеевка-1, с. Матвеевка, с. Михайловка Вторая, с. Первокрасное, с. Уран, с. Толкаевка, с. Михайловка Первая, с. Николаевка, с. Романовка, п. Родинский, с. Покровка Сорочинского городского округа Оренбургской области». «Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к МКД расположенных по ул. К.Маркса и во 2 Микрорайоне в г. Сорочинске Оренбургской области  на сумму 2 650 149,00

**Все объекты получили положительные заключения.**

- В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области проведено Техническое перевооружение системы аварийного топлива котельной мощностью 20 МВт по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, 2 микрорайон, д.5 «А». На сумму 3 025 083,13рублей.

Строительство котельной мощностью 500 кВт по ул. Юбилейная, 5 «К» в поселке Родинский Сорочинского городского округа Оренбургской области 6 901 866,52 рублей. Работы выполнены в срок.

- Проведены мероприятия по улучшению качества воды, проведены работы по гидродинамической очистке водяных скважин:

 Проведение работ по гидродинамической очистке водозаборной скважины, расположенной по адресу Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Привокзальная, 35С, водозаборной скважины № 6-6, расположенной по адресу Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Железнодорожная, 19 «С», водозаборной скважины № 13, расположенной по адресу Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 227 «С13» на сумму 456 666,00 рублей.

 очистке водозаборной скважины №4, расположенной по адресу Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Первокрасное, ул. Молодежная, 12, водозаборной скважины №6а, расположенной по адресу Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Войкова, 9 «С», водозаборной скважины №15, расположенной по адресу Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Геологов, 1 «С15» на сумму 549 000,00 рублей.

 Проведен ремонт водозаборной скважины по ул. Новая, №1 «С» в г. Сорочинске Оренбургской области 800 259,00 рублей.

 Приобрели погружные насосы на сумму 714 645,04 рублей и частотные преобразователи и преобразователей избыточного давления на сумму 138 831,33 рублей.

Приобрели циркуляционные насосы для системы отопления в котельных на сумму 779 100,25 рублей.

Приобрели теплообменники пластинчатые для системы отопления в котельных и подачи ГВС на сумму 1 162 634,84 рублей.

Приобрели трубы напорные из полиэтилена для замены и ремонта водопроводной сети основной трассы на сумму 642 180,37 рублей.

Проведена реконструкция наружных сетей канализации по ул. Маяковского в г. Сорочинске Оренбургской области на сумму 1 978 948 рублей. Работы выполнял ООО «СанТехМонтаж».

Для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного характера и обеспечения пожарной безопасности на территории округа была проведена противопожарная опашка на сумму 300 000 руб. Минерализованные полосы составляют 348 833 м2.

Приобретены и установлены пожарные гидранты в г. Сорочинске Оренбургской области на сумму 900 778,00 **рублей,**

1) с. Толкаевка, ул. Полевая, 23, ул. Октябрьская, 39, ул. Заречная, 6А, ул. Гречушкина, 3А.

2) с. Янтарное, ул. Орлова.

3) с. Спасское, ул. Центральная, 17.

4) п. Кленовый, ул. Сосновая, 1.

5) с. Уран, ул. Центральная, 2А.

6) п. Гамалеевка-1, ул. Садовая, 29.

7) г. Сорочинск, ул. Победы, 57, ул. Гагарина, 54, ул. Вернадского, 25, ул. Маяковского, 26, ул. 8 Марта, 7, ул. Есенина, 2, ул. Тургенева, 30, ул. Урановая, 29, ул. Неглинная, 52, ул. Ялтинская, 42, ул. Тимирязева, 9.