Информация

 об участии муниципального образования Сорочинский городской округ

 в реализации региональных и приоритетных проектов Оренбургской области за 1 квартал 2022 года

На территории Сорочинского городского округа в 2022 году реализуются 3 региональных проекта: «Успех каждого ребенка», «Формирование комфортной городской среды», «Цифровая культура».

Общая сумма средств, выделенных на финансирование мероприятий региональных проектов, в муниципальном образовании Сорочинский городской округ в 2022 году составляет 17 285,4 тыс. руб., в том числе 13759,6 тыс. руб. из федерального бюджета, 2 547 тыс. руб. из областного бюджета, 978,8 тыс. руб. из местного бюджета.

Кассовые расходы по состоянию на 01.04.2022 года не производились.

Проведены мероприятия по реализации региональных проектов:

 **1. В рамках национального проекта «Образование»:**

**1.1. Региональный проект «Успех каждого ребенка»** – запланирован капитальный ремонт спортивного зала в МАОУ «СОШ № 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова на сумму 2590,9 тыс. рублей.

 Заключен муниципальный контракт с ООО «ПКФ ФАЛГ ПЛЮС» на сумму 2964,0 тыс. руб. (в рамках национального проекта на сумму 2890,9 тыс. руб., собственные средства учреждения - 373,1 тыс. руб.). Срок исполнения контракта с 23.05.2022 по 01.08.2022 года.

Брендирование объекта запланировано до 5 августа 2022 года.

**2. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:**

**2.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** - запланировано благоустройство общественной территории «Парк имени Легостаева» в г. Сорочинске, ул. Достоевского, 1 «П» на сумму 14394,5 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ООО «Фирма «Спецэнергострой» на сумму 15100,5 тыс. руб., в том числе в рамках национального проекта 14394,5 тыс. руб. Срок исполнения контракта до 10.09.2022 года.

Брендирование объекта запланировано до 15 апреля 2022 года.

**3. В рамках национального проекта «Культура»:**

**3.1. Региональный проект «Цифровая культура»** - запланировано создание виртуального концертного зала в МБУДО ДШИ «Лира» на сумму 300,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ООО «Вектор сервис», срок исполнения до 07.04.2022 года.

Брендирование объекта запланировано до 1 августа 2022 года.