Информация

об участии муниципального образования Сорочинский городской округ

в реализации региональных и приоритетных проектов Оренбургской области за 1 полугодие 2022 года

На территории Сорочинского городского округа в 2022 году реализуются 4 региональных проекта: «Успех каждого ребенка», «Формирование комфортной городской среды», «Цифровая культура», «Спорт - норма жизни».

Общая сумма средств, выделенных на финансирование мероприятий региональных проектов, в муниципальном образовании Сорочинский городской округ в 2022 году составляет 18 181,2 тыс. руб., в том числе 14457,4 тыс. руб. из федерального бюджета, 2 700,2 тыс. руб. из областного бюджета, 1023,6 тыс. руб. из местного бюджета. Кассовые расходы по состоянию на 01.07.2022 года составили 2861,7 тыс. руб.

**1. В рамках национального проекта «Образование»:**

**1.1. Региональный проект «Успех каждого ребенка»** – запланирован капитальный ремонт спортивного зала в МАОУ «СОШ № 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова на сумму 2590,9 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт с ООО «ПКФ ФАЛГ ПЛЮС» на сумму 2964,0 тыс. руб. (в рамках национального проекта на сумму 2590,9 тыс. руб., собственные средства учреждения - 373,1 тыс. руб.). Срок исполнения контракта с 23.05.2022 по 01.08.2022 года. Подрядчик приступил к выполнению муниципального контракта.

Брендирование объекта запланировано до 05.08.2022 года.

**2. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:**

**2.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** - запланировано благоустройство общественной территории «Парк имени Легостаева» в г. Сорочинске, ул. Достоевского, 1 «П» на сумму 14394,5 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ООО «Фирма «Спецэнергострой» на сумму 15100,5 тыс. руб., в том числе в рамках национального проекта 14394,5 тыс. руб. Срок исполнения контракта до 10.09.2022 года. Кассовые расходы на 01.07.2022 года составили 2561,7 тыс. руб.

Объект брендирован, фото размещено на территории Парка имени Легостаева.

**3. В рамках национального проекта «Культура»:**

**3.1. Региональный проект «Цифровая культура»** - запланировано создание виртуального концертного зала в МБУДО ДШИ «Лира» на сумму 300,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ООО «Вектор сервис». Контракт исполнен в полном объеме. В рамках проект «Цифровая культура» создан виртуальный концертный зал в МБДОУ ДШИ «Лира». Кассовые расходы по состоянию на 01.06.2022 года составили 300 тыс. руб.

Брендирование объекта запланировано до 1 августа 2022 года.

**4. В рамках национального проекта «Демография»:**

**4.1. Региональный проект «Спорт - норма жизни»** - запланировано приобретение спортивного инвентаря на сумму 895,8 тыс. руб. Заключены договора на приобретение спортивного инвентаря с ООО «Эльгрей» и ИП Иванниковой Л.А. Поставка инвентаря произведена. Оплата будет произведена в июле 2022 года.

Брендирование объекта запланировано до 20 сентября 2022 года.