Итоги деятельности Управления ЖКХ администрации Сорочинского городского округа за 2021 год

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области» действует подпрограмма «Благоустройство Сорочинского городского округа».

В рамках подпрограммы проводены мероприятия по содержанию территории муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области. Мероприятия включают в себя содержание дорог (летнее и зимнее), озеленение, прочие мероприятия:

- в содержание дорог входит: Очистка проезжей части, полос отвода, обочин, откосов от мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигонах; Грейдерование дорог (в 2021 году прогрейдировано 2 542 640,95 м2); Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи; Очистка дороги от снега, срезка наледи; Очистка от снега заездных карманов и посадочных площадок остановочных пунктов в период выпадения осадков в ручную; Очистка от снега подходов к пешеходным переходам, вручную в период выпадения осадков и т.д. Общая протяженность дорог Сорочинского городского округа составляет 384,8 км. Из них 98,6 км протяженность дорог с твердым покрытием и 286,2 км протяженность дорог с гравийным покрытием.

- в мероприятие по озеленению входит содержание гряд, клумб; уход за деревьями; выкашивание поросли сорняков и т.д. За 2021г. приобретено и высажено 36 719 корней саженцев цветов для украшения клумб города.

- в прочие мероприятия входит: Выкашивание наркосодержащих растений; Ликвидация несанкционированных свалок (с начала 2021 года ликвидированы несанкционированные свалки общим объемом 5915,38 м3); Обслуживание МАФов; Обслуживание, ремонт детских игровых площадок и т.д.

Всего на мероприятия по содержанию территории Сорочинского городского затрачены средства 21 184 701, 00 руб.

 Обеспечение энергопотребления уличного освещения. Ежегодно проводятся торги для определения поставщика услуг. На период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. поставщиком услуги является ООО «Электросеть». Заключен муниципальный контракт на сумму 1 629 331 (один миллион шестьсот двадцать девять тысяч триста тридцать один) рубль 00 коп. В рамках контракта выполнены работы по Содержанию и ремонту освещения дорог и Содержанию и ремонту освещения общественных территорий и МКД. Работы выполнены на сумму 1 655 000,00 руб.

В 2021 году проведена инвентаризация светильников уличного освещения. По итогам инвентаризации установлено:

- общее количество светильников 4725 шт.

- на территории г. Сорочинска 3229 шт.

 - на территории сельских населенных пунктов 1496шт. из них 1077шт. собственность МО и 989 шт. опор.

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» проводились мероприятия по благоустройству общественной территории «Парка имени Ленина», общей площадью 2508 м.кв.

По благоустройству общественной территории «Парка имени Ленина» (площадь 2508 м.кв.) 30.10.2020г. был заключен муниципальный контракт с ООО «КАПСТРОЙ». Цена Контракта по итогам аукциона в электронной форме составил 7 389 522,00 рублей. В связи с необходимостью увеличения объемов работ, было заключено дополнительное соглашение на сумму 649 102 руб. Итого цена контракта составила 8 038 624 руб. Работы выполнены в 2 этапа: 1 этап - с 19.04.2021 г. по 30.07.2021 г.; 2 этап – с 01.09.2021 г. по 20.09.2021 г. – работы по разделу «Озеленение». Объект выполнен на 100 %. По итогам выполненных работ цена контракта составляет 7 859 476,12 руб.

 По благоустройству дворовой территории в границах жилых домов № 6, № 14, 2-го микрорайона, и дома № 10 по проспекту (площадь 11640 кв.м.) 30.10.2020г. был заключен муниципальный контракт с НАО «ОРЕНБУРГОБЛГРАЖДАНСТРОЙ». Цена Контракта по итогам аукциона в электронной форме составляет 10 241 134,97 рублей.

Работы планировалось выполнить в 2 этапа: 1 этап - с 19.04.2021 г. по 30.07.2021 г.; 2 этап – с 01.09.2021 г. по 20.09.2021 г. – работы по разделу «Озеленение».

Работы по благоустройству дворовой территории были временно приостановлены подрядчиком. Причиной приостановки исполнения контракта является согласование объёмов дополнительных работ. Работы приостановлены с середины августа по 6 сентября 2021. Подрядчик приступил к работе 07.09.2021г. По состоянию на 25.12.2021г. контракт полностью исполнен на общую сумму 10 364 322,40 руб.

 В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области» проведено строительство скважины № 14 на Маньяжском водозаборе в г. Сорочинке. На сумму 2 073 856,00 рублей.

Выполнены работы по строительству разведочно-эксплуатационной скважины для оценки возможности хозяйственно- питьевого водоснабжения микрорайона «Озерки» г. Сорочинска на сумму 2 339 955,00 руб.

Проведены работы по строительству и ремонту водопроводной сети

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование контракта | Сумма контракта(руб.) | Протяженностьв (п/м) |
| 1. | Ремонт участков водопроводной сети: от д. 47 по ул. Некрасова (со стороны лесополосы) до ул. Иркутская д. 1, по ул. Волгоградская, от д. 38 до д. 22, по ул. Молодежная, по ул. Неглинная в г. Сорочинске Оренбургской области | 3 210 312,00 | Ул.Волгоградская -381м;Ул. Молодежная – 178м;Ул. Неглинная – 710м;Ул. Некрасова – 260мОбщая – 1530м |
| 2. | Инженерные сети водоснабжения в квартале жилой застройки ограниченном улицами Крупская, Зеленая, Школьная в г. Сорочинске Оренбургской области | 2 852 542,00 | 1442,7м |
| 3. | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Железнодорожная, ул. Уральская, ул. Крупская, ул. Оренбургская, ул. Матросова, ул. Мельничная, ул. Южная, ул. Зеленая, ул. Санитарная, ул. Высотная в г. Сорочинске Оренбургской области | 8 807 126,40 | 4776м |
| 4. | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Строительная в г. Сорочинске Оренбургской области | 1 446 300,40 | 1522м |
| 5. | Ремонт участка водопроводной сети по проспекту Парковый в г. Сорочинске Оренбургской области | 1 072 296,50 | 170м |

Проведены мероприятия по улучшению качества воды:

- телеинспекция водозаборных скважин на сумму 100 000 рублей;

 - проведение работ по гидродинамической очистке водозаборной скважины, расположенной по адресу Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Геологов, на сумму 413 639 рублей;

- лабораторные иследования отбор пробы воды в водозаборной скважине в микрорайоне Озерки на сумму 16 928,40 рублей.

В рамках Муниципальных контрактов проведен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров в г. Сорочинске и сельских населенных пунктах округа. Работы выполнены сумму более 29 298,771 млн. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень объектов | Объем финансирования, руб. | Ввод мощностей, км |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Калинина от магазина № 94 в г. Сорочинске Оренбургской области | 3 931 281 | 0,8566 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Фурманова от ж/д переезда до ул. Геологов в г. Сорочинске Оренбургской области | 10 630 647 | 1,513 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Геологов от проспекта Парковый до моста через р. Маньяшка, в том числе примыкание к ул. Зеленая в г. Сорочинске Оренбургской области | 5 881 382,00 | 0,961 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. 8 Марта от д. № 52 до ул. Фурманова в г. Сорочинске Оренбургской области | 5 339 273,00 | 0,820 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Центральная от д. № 119 до д. № 183 в с. Николаевка Сорочинского городского округа Оренбургской области | 2 392 445,00 | 0,555 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. 8 Марта от ул. Фурманова до д. № 5 в г. Сорочинске Оренбургской области  | 269 611,00 | 0,176 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Лошкова от ул. Карла Маркса до ул. Московская в г. Сорочинске Оренбургской области  | 561 450,00 | 0,362 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Школьная в г. Сорочинске Оренбургской области | 292 682,00 | 0,1595 |

 Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог на территории г. Сорочинска и сельских населенных пунктах округа на сумму 2 883,763 руб.

Проведены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения:

- заключен договор на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки проезжей части дорог на территории Сорочинского городского округа Оренбургской области с ИП Липунцев. Работы выполнены в 2 этапа: 1 этап - с 21.04.2021 года по 28.05.2021 года; 2 этап - с 11.08.2021 года по 30.08.2021 года, на сумму 915302 рублей 66 коп. Работы выполнены на 617 935,79 руб.

- Техническое обслуживание светофорных объектов в г. Сорочинске выполняет организация ООО «Электросеть» на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. работы запланировано выполнить на сумму 399 999,00 руб. Работы выполнены на сумму 285 401,00 руб.

Проведены работы по поставке и установке дорожных знаков на сумму 300 576,00 руб. Закуплено 153 штуки, установили 53 штуки.

 Выполнены работы по текущему содержанию территории кладбищ города Сорочинска Оренбургской области на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. На сумму 449 721,00 руб. Муниципальный контракт заключен с ИП Дерепалко. Работы выполнены на сумму 449 721,00 руб.

 Согласно заключенным договорам со специализированной организацией ООО «ВетБиоСервис» на выполнение отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных отловлено 96 голов животных без владельцев. Работы выполнены на сумму 737 618,20 руб.

Для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного характера и обеспечения пожарной безопасности на территории округа была проведена противопожарная опашка на сумму 199 235,00 руб. В 2021 году площадь противопожарной опашки увеличилась. Минерализованные полосы составляют 469 544м2. Работы проводятся в 2 этапа (апрель, август).

Проведена работа по приобретению и установки пожарных гидрантов  на сумму 459 475,20 **руб.**