Ремонт дорог в 2022 году

На исполнение подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети Сорочинского городского округа»  муниципальной программы «Развитие  и функционирование  дорожно-транспортной сети  в Сорочинском городском округе Оренбургской области» на 2022 год было выделено бюджетных ассигнований  в размере 55 544,3 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 31 242, 120 тыс.руб.

- проведен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров в г. Сорочинске и сельских населенных пунктах округа протяжённостью 5,444 км.. Работы выполнены  на сумму 30 463 558,80 тыс.руб. (ул. Ка Карла Маркса от д. № 240 до ориентира в районе д. № 306, по ул. Орская от ул. Карла Маркса до ж/д переезда, по ул. Вознесенского от д. № 2 до ул. Кутузова, по ул. Красноармейская, по ул. Березовая от д. № 62 до ул. Транспортная в г. Сорочинске Оренбургской области, по ул. Энергетиков в п. Войковский Сорочинского городского округа Оренбургской области; ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Школьная от ул. Мельничная до ул. Крупская, по ул. 8 Марта от стадиона «Дружба» до д. № 15  в г. Сорочинске). Капитальный ремонт тротуара по ул. Володарского протяженность 141 м на сумму 1 525, 828 руб.

- выполнен Ямочный ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Карла Маркса, Фрунзе, Орская, Интернациональная, Володарского, проспект Парковый, Вознесенского, Зеленая, Кутузова, Есенина, Вернандского, Менделеева, Ломоносова, Циолковского, Аксакова, Достоевского, Березовая, Тургенева, Пушкина, Чапаева, Рябиновая, Мельзавод -10, Льва Толстого, Староэлеваторская, Яновского, Волгоградская, Красноармейская, Автомобилистов, Киевская, Ворошилова, Войкова, Плешановская, Ялтинская, Горького, Жукова, Менделеева, Курчатова, Чернышевского, пер. Восточный, Привокзальная площадь,  Центральная площадь в  г. Сорочинске Оренбургской области; на территории населенных пунктов Сорочинского городского округа Оренбургской области: с. Бурдыгино, п. Войковский, с. Новобелогорка, п. Гамалеевка-1, с. Матвеевка, с. Первокрасное, с. Толкаевка, с. Михайловка Первая, п. Родинский; проездов к МКД по ул. К.Маркса, ул.8 Марта, ул. Ворошилова, проспекту Парковому, бульвару Нефтяников и во 2 Микрорайоне в г. Сорочинске Оренбургской области на сумму 3 648 987,84тыс. руб.

На исполнение подпрограммы "Укрепление пожарной безопасности на территории Сорочинского городского округа" муниципальной программы "Безопасность в Сорочинском городском округе Оренбургской области" было утверждено бюджетных ассигнований 4 908 ,3  тыс. руб.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства  выполнены  мероприятия:

-«Приобретение, установка и ремонт пожарных гидрантов в г. Сорочинске и сельских населенных пунктах Сорочинского городского округа Оренбургской области» в сумме 1 060,00 тыс.руб. Приобретено и установлено 13 гидрантов.

- Для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного характера и обеспечения пожарной безопасности на территории округа была проведена противопожарная опашка на сумму 600,00 тыс.руб. В 2022 году площадь противопожарной опашки увеличилась. Минерализованные полосы составляют 469 544м2. Работы проводились в 2 этапа (апрель, август).

На исполнение подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Сорочинском городском округе" муниципальной программы "Безопасность в Сорочинском городском округе Оренбургской области" на 2022 год были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2708,5 тыс.руб.

Проведены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения:

-  Нанесение горизонтальной дорожной разметки – 679,754 тыс. руб.

-Техническое обслуживание светофорных объектов в г. Сорочинске – 227,823 тыс. руб.

- приобретены и установлены светофорные комплексы по пр. Парковый и ул. 8 Марта на общую сумму 682,133 тыс. руб.

- Приобретение дорожных знаков- 159,717 тыс. руб.

-Установка остановочного павильона по ул. Березовая -  170 ,0 тыс. руб.