Администрация города Сорочинска Оренбургской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.03.2014 года  № 71-п

| О мерах по пропуску весеннего паводка 2014 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 05.02.2014 года № 63-п «О мерах по пропуску весеннего паводка 2014 года» решения противопаводковой комиссии администрации города Сорочинска № 1 от 27.02.2014 года и в целях обеспечения безопасности  населения  и организованного проведения спасательных работ в зонах  возможного затопления:

1. Председателю городской комиссии по пропуску весеннего паводка (Богданов А.А.), главному специалисту по ГОЧС (Лазареву А.М.) определить:

1.1. Необходимый состав сил и средств, для ведения спасательных работ при паводке, организовать их обучение способам защиты людей, с началом паводка  содержать  в постоянной  готовности к выполнению задач;

1.2. Зоны возможного затопления на территории города, порядок оповещения, маршруты и места эвакуации населения, материальных ценностей;

1.3. Обеспечить своевременное информирование населения о возможном подтоплении индивидуальных жилищных строений, о поведении людей в условиях ЧС, обеспечить раздачу памяток в зоне подтопления, провести инструктаж с населением, проживающим в зоне подтопления под роспись о действиях в условиях паводка и как вести себя при пожаре.

Срок исполнения: до 25 марта 2014 года (Ответственные: Анненкова Н.В., Мустаев Р.А.).

1.4. В штабах и  службах  ГО ЧС, паводковых комиссиях предприятий и организаций, провести занятия, тренировки, на которых отработать вопросы проведения спасательных и других работ во время паводка;

1.5. С началом и до окончания паводка в аварийно-спасательных службах  организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц;

1.6. Сформировать нештатные аварийно-спасательные формирования и определить место их дислокации в зоне подтопления (5 постов), обеспечить их дежурство с 8 ч. до 21 ч. во врем паводка.

Срок исполнения: до 25 марта 2014 года (Лазарев А.М.);

1.7. Создать реестр техники для проведения аварийно-спасательных работ в период паводка, привлекая технику организаций и предприятий города независимо от форм собственности.

Срок исполнения: до 25 марта 2014 года (Русков В.В.);

1.8. Составить список частных лодок и согласовать их использование в условиях паводка с владельцами.

2. Руководителям СМИ, директору ГУП «РИД «Сорочинский вестник» (Ибрагимова О.А.), главному редактору газеты «Сорочинская ярмарка» (Банникова М.С.), редактору ООО «Редакция телепрограммы  «Веста» (Жильцова Т.А.), специалисту по связи с общественностью  администрации города Сорочинска (Ваганова Е.В.) организовать:

2.1. Постоянное информирование население о состоянии притока и сброса воды на Сорочинском водохранилище;

2.2. О действиях жителей в зоне предполагаемого подтопления, о местах временной эвакуации жителей города, действиях противопаводковой комиссии в условиях чрезвычайной ситуации.

Срок исполнения: до окончания паводка;

3. Рекомендовать МО МВД РФ «Сорочинский» (Дубовицких С.В.):

3.1. обеспечить общественный порядок в местах проживания (отселения) населения;

3.2. обеспечить охрану общественного и государственного имущества в районах, подвергшихся затоплению;

3.3. организовать пропуск и сопровождение техники, спасательных формирований ГО к местам проведения работ;

3.4. обеспечить регулирование потока техники на путях объезда, вышедших из строя, участках дорог и дорожных сооружений.

Срок исполнения: в период паводка.

4. ФБГУ « Управление эксплуатации Сорочинского водохранилища» (Юртаев В.П.):

4.1.обеспечить безаварийный пропуск весенних паводковых вод через гидросооружение (плотину);

4.2. согласовать с руководством Нижнее-Волжского БВУ, начальником отдела водных ресурсов по Оренбургской области, председателем областной паводковой комиссией расчет наполнения и сработки Сорочинского водохранилища на период половодья 2014 года (согласно протокола №1 от 18.02.2014г).

Срок исполнения: до 25 марта 2014 года;

4.3. с 25 марта ежедневно докладывать председателю паводковой комиссии города Сорочинска  о проводимых мероприятиях по пропуску весеннего паводка.

5. Руководителям МУП «Жилкомсервис» (Худяков С.Д.), МУП «Санитарная очистка»:

5.1. обеспечить проверку состояния накопителей жидких отходов производства с принятием необходимых мер, исключающих их разрушение паводковыми водами, обратить особое внимание  на плотину озера Попова  (МУП «Жилкомсервис» Худяков С.Д.).

Срок исполнения до 25 марта 2014 года;

5.2. обеспечить резерв хлорсодержащих средств и химических реактивов для лабораторий;

Срок исполнения до 25 марта2014 года.

5.3. обеспечить проверку и комплекс мер по обеспечению бесперебойной работы водозаборных узлов и станций в период паводка (МУП «Жилкомсервис» Худяков С.Д.)

Срок исполнения: в период паводка (МУП «Жилкомсервис» Худяков С.Д.);

5.4. обеспечить бесперебойную работу всех водяных скважин и водоснабжения в соответствии с санитарно гигиеническими требованиями юридических и физических лиц в течение всего паводка и после него. (МУП «Жилкомсервис» Худяков С.Д.);

5.5. обеспечить приведение в готовность мостов (ул. Чернышевского, ул. Орджоникидзе, ул. Ленина) мостовых переходов.

Срок исполнения: до 1 апреля 2014 года (МУП «Санитарная очистка»);

5.6. обеспечить постоянный контроль  и обслуживание дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, принять меры по обеспечению их надежного функционирования.

Срок исполнения: до 1 апреля 2014 года (МУП «Жилкомсервис» Худяков С.Д., МУП «Санитарная очистка»);

5.7. обеспечить своевременную очистку всех водоотводов  и ливневок (50 шт.) от снега и льда.

Срок исполнения: до 1 апреля 2014 года (МУП «Санитарная очистка»);

5.8. обеспечить резервный запас ГСМ на время паводка (МУП «Жилкомсервис» Худяков С.Д., МУП «Санитарная очистка»);

5.9. обеспечить резервный запас песка и гравия (МУП «Жилкомсервис» Худяков С.Д., МУП «Санитарная очистка»).

6. Отдел социальной защиты населения в городе Сорочинске и Сорочинском районе департамента социальной защиты населения Министерства социального развития Оренбургской области (Шинфельд И.В.):

6.1. определить количество граждан, проживающих в зоне подтоплении по категориям: пенсионеры (из них инвалиды), дети.

Срок исполнения: до 1 апреля (ОСЗН Шинфельд И.В., ГБУСО КЦСОН Анненкова Н.В.);

6.2.организовать работу по обеспечению жизнедеятельности граждан находящихся на социальном обслуживании и проживающих на затапливаемых или отрезаемых паводком территории города.

Срок исполнения: до 1 апреля 2014 года (ОСЗН Шинфельд И.В., ГБУСО КЦСОН Анненкова Н.В.);

6.3. определить количество лежачих инвалидов, проживающих в зоне подтопления, нуждающихся в срочной эвакуации, провести эвакуацию до начала паводка;

6.4. выделить сотрудников из числа социальных работников для дежурства в нештатных аварийно-спасательных формированиях на 5 постах в зоне подтопления.

7. Городскому отделу образования (Федорова Т.В.), отделу культуры и искусству администрации города (Зенина И.В.):

7.1. подготовить места в пунктах временного размещения (МБОУ «СОШ № 4», МУК «ЦКД «Дружба») для проживания населения эвакуированных в случае паводка.

Срок исполнения: до 1 апреля 2014 года (Городскому отделу образования (Федорова Т.В.), отделу культуры и искусству администрации города (Зенина И.В.))

8. Начальнику МЦТЭТ ОАО «Ростелеком» г.Сорочинск (Пидченко Е.Г.) обеспечить:

8.4.  организацию связи паводковых комиссий;

8.5. проверку и подготовку к работе технических средств оповещения и связи.

Срок исполнения: до 15 марта 2014 года.

9. Главному врачу ГБУЗ «Сорочинская РБ» (Таскин В.Н.):

9.1. организовать оказание экстренной медицинской помощи населению, находящихся в зонах затопления;

9.2. на время весеннего паводка организовать медицинское обслуживание населения в пунктах, изолированных разливом паводковых вод;

9.3. организовать заблаговременный вывоз  людей, нуждающихся в медицинском обслуживании из улиц, подвергающихся подтоплению;

9.4. организовать места для приема эвакуированных жителей на базе ЦРБ: 10 мест - детское отделение, 20 мест – инфекционное отделение, 5 мест – палата сестринского    ухода.

Срок исполнения: до начала паводка.

10. ИП Шалабаеву обеспечить:

10.1. готовность и выделение транспортных средств (по заявкам) для оказания помощи в проведении спасательных работ в зонах затопления.

Срок исполнения: до начала паводка.

11. И.о.директора Сорочинского отделения филиала ОАО Акционерная Нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть – Оренбургнефтепродукт» (Валеев И.Р.) обеспечить:

11.1. своевременный завоз и бесперебойное снабжение горюче- смазочными материалами сил и средств, занятых в проведении спасательных  и восстановительных работ.

Срок исполнения: до начала паводка.

12. Начальнику ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» (Лардугин В.М.) обеспечить:

12.1. проведение мероприятий по усилению мостов, дорог и пропускных сооружений;

12.2. своевременную отчистку от снега и льда мостов и мостовых переходов;

12.3. определить места наведения временных переправ (в случае необходимости).

Срок исполнения: до начала паводка.

13. Директору филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г.Сорочинске Классен Ю.И., директору Сорочинские ГУП  КЭС Абубекеров Н.С.. обеспечить:

- необходимый состав сил и средств, для ведения работ при паводке,
организовать   их   обучение,   с   началом   паводка      содержать      в   постоянной
готовности к выполнению задач;

- проведение занятий, тренировок,  на которых отработать  вопросы
проведения спасательных и других работ во время паводка;

- бесперебойную работу объектов газо- электроснабжения;

13.4.	выполнение всех запланированных мероприятия по отраслям своей служебной и производственной деятельности.

Срок исполнения: до 1 апреля 2014 года;

13.5. Комиссионное  обследование     трансформаторных     подстанций,
инженерных сетей, находящихся в зоне подтопления, бесперебойную работу в
период паводка, своевременное отключение и подключение в случае подтопления
(филиал ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г.Сорочинске Классен
Ю.И., Сорочинские КЭС Абубекеров Н.С.).

14. Руководителям ООО «Сорочинская Альтернатива» (Овсянникову А.А), ТСЖ «Виктория» (Бухарова Н.Н..) обеспечить сохранность многоквартирных домов, подвалов, резервный запас песка, гравия.

15. ООО «Лидер» (Фильченко А.А,) провести техническое обслуживание уличного освещения в зоне подтопления. Срок исполнения до 25.03.2014 г.

На всех предприятиях города разработать планы мероприятий по проведению поводка. Членам паводковой комиссии в срок до 1 апреля 2014 года выполнить все запланированные мероприятия по отраслям своей служебной и производственной деятельности. Результаты заслушать на заседании комиссии в апреле 2014 года

16. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

города Сорочинска                                                                              Т. П. Мелентьева

Разослано: в дело, Богданову А.А., Лазареву А.М., руководителям предприятий, организаций, учреждений согласно расчету рассылки, прокуратуре.

Расчет рассылки

Постановления главы администрации от 03.03.2014г. №71-п

«О мерах по пропуску весеннего паводка 2014 года»

Сорочинское отделение филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть – Оренбургнефтепродукт»

Межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций Оренбургский филиал ОАО «Ростелеком»

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г.Сорочинске

ГУП КЭС

Сорочинское дорожное управление

Метеостанция

ПЧ-40

УК ООО «Альтернатива»

Сорочинский Райпо

МУП «Жилкомсервис»

МО МВД РФ «Сорочинский»

ГБУЗ «Сорочинская РБ»

ОНД по г.Сорочинску и Сорочинскому р-ну

ТСЖ «Виктория»

ФГУ «УЭСВ»

Сорочинский оперативный центр ОАО «Оренбургнефть»

Роспотребнадзор

Отдел социальной защиты

Городской отдел образования

Отдел культуры и искусства

|  | Приложение № 2 к постановлению главы администрации города № 72-п от 25.03.2013 года |
| --- | --- |

Персональный состав

постов по паводку 2014 года

| 1 пост 5 человек лодка -Администрации города | Бригадир Орская № Фадеева | 1. Ремига В.Ф. – начальник цеха водоснабжения МУП «Жилкомсервис», 89228110680 2. Мезенцев С.А. – водитель МУП «Жилкомсервис» (УАЗ 847 СУ) 3. Стародубцев А.А. – слесарь МУП «Жилкомсервис» 4. Гареев И.И. – слесарь МУП «Жилкомсервис» 5. Соклакова А.В. – ответственный соц.работник 89228469857 6. Балковский В.В. – представитель МО МВД |
| --- | --- | --- |
| 2 пост 5 человек лодка –Сорочинского водохранилища | Бригадир Ленина № Водокачечная | 1.Зотов В.В. – гл.механик ФГУ «Управление эксплуатации Сорочинского водохранилища» 89058123243 2. Чумбаев В.А. – водитель ФГУ Сорочинское водохранилище (УАЗ 469) 3.Забиров Р.З. – обходчик водохранилища 4. Пьянзин В.А. – обходчик водохранилища 5. Андреева Н.П. – ответственный соц.работник 89228067061 6. Балабуев С.В. – представитель МО МВД |
| 3 пост 5 человек лодка – администрация города | Бригадир Набережная Чапаева № | 1. Кузьмин А.И.– мастер МУП «Жилкомсервис» 89225573960 2.Калугин С.В. – водитель МУП «Жилкомсервис» (ГАЗель) 3. Малышев В.В. – слесарь МУП «Жилкомсервис» 4. Буковело А.В. – слесарь МУП «Жилкомсервис» 5. Бунеева М.Е. – ответственный соц.работник 89225340116 6. Головин Г.А. – представитель МО МВД |
| 4 пост 5 человек лодка – НГДУ «Сорочинскнефть» | Бригадир 1 смена ПЧ-40: 1 Мая Садовая | 1. Горбенко В.Г. – инженер МКУ «Хозгруппа» 89096047217 2. Бикбулатов Р.К.–преподаватель ОБЖ МБОУ «СОШ № 1» 3. Вареников И.В. – водитель МБУЗ «Сорочинская ЦРБ» (УАЗ 3962) 4. Белов В.Н. – слесарь МУП «Жилкомсервис» 5. Сапрыкина Р.Р. – ответственный соц.работник 89228792274 6. Доронин А.В. – представитель МО МВД |
| 5 пост 5 человек лодка – НГДУ «Сорочинскнефть» | Бригадир 2 смена ПЧ-40: Самарская | 1. Ващенко А.В. – главный специалист отдела ЖКХ администрации, 89033688222 2. Рахимкулов Е.М. – преподаватель ОБЖ МБОУ «СОШ № 2» 3. Тетюев Н.А. – слесарь МУП «Жилкомсервис» 4. Мацаев Г.В. – водитель ГОО (ГАЗ 32213) 5. Левина А.В. – ответственный соц.работник 89228458275 6. Калугин Г.А. – представитель МО МВД |

|  | Приложение № 4 к постановлению главы администрации города № 72-п от 25.03.2013 года |
| --- | --- |

Список

плавсредств населения

- Денисов А.Д. – «Казанка» (1 шт.)

- Хмелевских Н.П. – «Прогресс-2» (2 шт.)

- Косых, Мустаев Р.А. – «Казанка» (1 шт.)

- Зверев В.А. – «Прогресс-2» (1 шт.)

- Фролов, Торопчин В.А. – «Казанка» (1 шт.)

| Реестр техники для проведения аварийно-спасательных работ в период паводка |
| --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Марка автомобиля | Тип ТС | Кол-во | Контактные телефоны |
| 1 | ООО "РосТелеком" Пидченко Е.Г. | МТЗ-82 | Баровая установка | 1 | Начальник Сорочинского РУС 4-17-99 |
| 2 | Сорочинское ДУ Лардугин В.М. | ДЗ-98 | автогрейдер | 1 | Дежурный механик 4-30-78 |
| 3 | МУП "Жилкомсервис" Худяков С.Д. | ЭО-3323 | экскватор | 1 | Диспетчер 4-32-99 |
|  |  | УАЗ-315195 | Легковой | 1 |  |
|  |  | КАМАЗ-5320 КО-502 Б | канало промывочная машина | 1 |  |
|  |  | Т-40 | САК | 1 |  |
|  |  | МТЗ-82 | БАР | 1 |  |
|  |  | КАМАЗ КО-505 | вакуумный агрегат | 1 |  |
|  |  | ГАЗ-3307 КО-507 | вакуумный агрегат | 1 |  |
|  |  |  | АС машина | 2 |  |
| 4 | КЭС филиал ГУП "ОКЭС" Абубекеров Н.С. | УАЗ-22069 | микроавтобус | 1 | Диспетчер 4-33-95 |
|  |  | ДЗ-133 | погрузчик | 1 |  |
|  |  | МАЗ-5553 КС-32715 | автокран | 1 |  |
|  |  | ЭДС-133 | передвижная электростанция | 1 |  |
|  |  | ЭДС-373 | передвижная электростанция | 1 |  |
| 5 | И.П. Шалабаев | УАЗ-22069 | микроавтобус | 1 | Руководитель 6-71-38 |
|  |  | ПАЗ-32054-07 | автобус | 2 |  |
|  |  | ПАЗ-32054 | автобус | 3 |  |
| 6 | ООО "Грузоперевозчик" Гипиков А.В. | Татра-815 | самосвал | 3 | Диспетчер 6-64-95 |
|  |  | КАМАЗ-43118 | АКНС 10 (вакуумный) | 1 |  |
|  |  | КАМАЗ-43118 | УДС | 1 |  |
| 7 | Отдел образования Федорова Т.В. | ГАЗ- 32213 | газель | 1 | Руководитель 4-11-37 |
|  |  | ПАЗ-32054 | автобус | 1 |  |
| 8 | ОАО "Оренбургнефтепродукт" Валеев И.Р. | МТЗ-82 | экскаватор | 1 | Охрана 4- 14-35 |
| 9 | ООО "Газпром Трансгаз Екатеринбург" Фартыгин И.Н. | КАМАЗ-6522 | самосвал | 1 | Диспетчер 4-31-46 |
|  |  | КАМАЗ-43118 | ППУ-1600/100 | 1 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 32 |  |
|  | Приложение № 1 к постановлению главы администрации города № ______ от _______ |

График

круглосуточного  дежурства ответственных лиц противопаводковой комиссии

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лазарев Александр Михайлович | Главный специалист по ГОЧС города | 04.04.2014 г. |  |
| 2 | Богданов Алексей Александрович | Заместитель главы администрации | 05.04.2014 г. |  |
| 3 | Русков Владимир Валерьевич | специалист отдела ЖКХ | 06.04.2014 г. |  |
| 4 | Лазарев Александр Михайлович | Главный специалист по ГОЧС города | 07.04.2014 г. |  |
| 5 | Ващенко Александр Владимирович | Начальник отдела ЖКХ | 08.04.2014 г. |  |
| 6 | Богданов Алексей Александрович | Заместитель главы администрации | 09.04.2014 г. |  |
| 7 | Русков Владимир Валерьевич | специалист отдела ЖКХ | 10.04.2014 г. |  |
| 8 | Кочетков Владимир Иванович | Начальник отдела по физической культуре и спорту | 11.04.2014 г. |  |
| 9 | Прохватило Сергей Юрьевич | Специалист по мобилизационной и специальной работе | 12.04.2014 г. |  |
| 10 | Крестьянов Александр Федотович | Главный архитектор города | 13.04.2014 г. |  |
| 11 | Кочетков Владимир Иванович | Начальник отдела по физической культуре и спорту | 14.04.2014 г. |  |
| 12 | Глущенко Виталий Михайлович | Ведущий специалист организационно-правового отдела | 15.04.2014 г. |  |
| 13 | Лазарев Александр Михайлович | Главный специалист по ГОЧС города | 16.04.2014 г. |  |
| 14 | Богданов Алексей Александрович | Заместитель главы администрации | 17.04.2014 г. |  |
| 15 | Прохватило Сергей Юрьевич | Специалист по мобилизационной и специальной работе | 18.04.2014 г. |  |
| 16 | Ващенко Александр Владимирович | Начальник отдела ЖКХ | 19.04.2014 г. |  |
| 17 | Крестьянов Александр Федотович | Главный архитектор города | 20.04.2014 г. |  |

Председатель противопаводковой комиссии 				А.А. Богданов