Согласуемые документы муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области»

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие жилищного строительства

в Сорочинском  муниципальном округе

Оренбургской области»

Значения показателей муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Базовое значение показателя 2022г | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Повышение доступности и комфортности жилья, качества жилищного обеспечения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспеченность Сорочинского муниципального округа градорегулирующей документацией; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области | Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни"/показатель национальной цели «Улучшение жилищных условий и увеличение объема жилищного строительства» | Портал Сорочинсого муниципального округа |
| 2. | Годовой объем ввода жилья; | м.кв. | 12000 | 12400 | 13340 | 13500 | 13700 | 13900 | 14100 | 14300 | 14500 | Управление архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области | увеличение объема жилищного строительства | Портал Сорочинсого муниципального округа |
| 3. | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства | га | 4,6 | 4,6 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Управление архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области | увеличение объема жилищного строительства | Портал Сорочинсого муниципального округа |
| 4. | Доля расселенной площади в общей площади аварийного жилого фонда, признанного таковым после 1 января 2017года; | % | 0 | 5,4 | 20,5 | 0 | 0 | 22,5 | 14,5 | 19,2 | 24,7 | Управление архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области | Улучшение жилищных условий | Портал Сорочинсого муниципального округа |
| 5. | Доля отремонтированного муниципального жилищного фонда Сорочинского муниципального округа к общему муниципальному жилищному фонду; | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрация Сорочинского муниципального округа Оренбургской области | Улучшение жилищных условий | Портал Сорочинсого муниципального округа |
| 6. | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты; | семьи | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | Администрация Сорочинского муниципального округа Оренбургской области | Улучшение жилищных условий | Портал Сорочинсого муниципального округа |
| 7. | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей и граждан из отдельных категорий: получивших специализированные жилые помещения по договорам социального найма, социальные выплаты, обеспеченных жилыми помещениями. | Человек | 17 | 14 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области | Улучшение жилищных условий | Портал Сорочинсого муниципального округа |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие жилищного строительства

в Сорочинском муниципальном округе

Оренбургской области»

Задачи, планируемые в рамках структурных элементов муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области»

| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: «Развитие системы градорегулирования Сорочинского муниципального округа» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Управление архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: «Обеспеченность Сорочинского муниципального округа градорегулирующей документацией». | Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории, местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Сорочинский муниципальный округ способствует устранению административных барьеров в строительстве, повышает доступность жилья для населения, реализует системную застройку территорий, а также эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых на эти цели. |  |  | -Территории, на которые разработаны и утверждены проекты планировки. -Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области. -Подготовленный проект изменений в генеральный план и (или) правила землепользования и застройки муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области. -Утвержденные изменения в генеральный план и (или) правила землепользования и застройки муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области. - Количество подготовленных документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах территориальных зон и зон с особыми условиями использования территория муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: «Переселение граждан Сорочинского муниципального округа из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Управление архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача: «Реализация механизма переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Осуществление технического обследования аварийного жилья, содержание инженерных сетей, снос и снятие с учета аварийных зданий и сооружений. |  |  | Расселенная площадь. Количество расселенных помещений. Количество переселенных жителей. Площадь аварийного жилищного фонда, планируемая к сносу. |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение жильем молодых семей в Сорочинском муниципальном округе» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрация Сорочинского муниципального округа Оренбургской области |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача: «Улучшение жилищных условий молодых семей» | Реализация задачи позволит улучшить жилищные условия молодым семьям, будет способствовать укреплению института семьи |  |  | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты. |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий: «Меры по реализации демографической политики на территории Сорочинского муниципального округа» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача: «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» | Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей. |  |  | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченных жильем. |
| 4.2 | Задача: «Обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области» | Обеспечение жильем соцнайма отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством. |  |  | Число обеспеченных жильем отдельных категорий граждан |
| 4.3 | Задача: «Предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья многодетным семьям». | Обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан. |  |  | Количество социальных выплат на приобретение или строительство жилья многодетным семьям. |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий: «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Управление архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Задача: «Создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса» | Формирование сегмента строительства жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности, и увеличение его доли в общем объеме ввода жилья до 85%, |  |  | Количество объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию. |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий: «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Сорочинском муниципальном округе» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Задача: «Организация проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда Сорочинского муниципального округа» | Снижение размера физического износа муниципального жилищного фонда; Содержание объектов муниципального жилищного фонда в надлежащем состоянии. |  |  | Количество произведенных оплат взносов на капитальный ремонт в части муниципальной доли. |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Управление архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Задача: «Обеспечение реализации программы в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» | В результате выполнения целей, задач и показателей программы повышение доступности и комфортности жилья, качества жилищного обеспечения населения |  |  | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей Программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие жилищного строительства

в Сорочинском муниципальном округе

Оренбургской области»

Перечень мероприятий (результатов), направленных на реализацию задач структурных элементов

муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение 2022 | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Структурный элемент муниципальной программы: комплекс процессных мероприятий «Развитие системы градорегулирования Сорочинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента: «Обеспеченность Сорочинского муниципального округа градорегулирующей документацией» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат)1 «Территорий, на которые разработаны и утверждены проекты планировки». | Площадь территории для которой подготовлен и утвержден проект планировки | га | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - |
| 2. | Мероприятие (результат)2. «Разработка (внесение изменений) местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области». | Наличие актуальных местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Сорочинский муниципальный округ | единица | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятие (результат)3. Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области. | Утвержденные изменения в Генеральный план муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области. | единица | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 4. | Мероприятие (результат )4. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области. | Утвержденные изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования Сорочинского муниципального округа Оренбургской области. | единица | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 5 | Мероприятие (результат) 5. Внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах территориальных зонах и зон с особыми условиями использования территорий | Количество подготовленных документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области | единица | - | - | 38 | 21 | - | - | - | - | - |
| Структурный элемент муниципальной программы: комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан Сорочинского муниципального округа из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента: «Реализация механизма переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие (результат)1 «Расселенная площадь» | Помещения оформленные в муниципальную собственность | кв.м | 0 | 101 | 362,2 | 0 | 0 | 314,8 | 325,1 | 382,4 | 278,2 |
| 6 | Мероприятие (результат)2 «Количество расселенных помещений» | Помещения оформленные в муниципальную собственность | ед | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 10 | 16 | 20 | 16 |
| 7 | Мероприятие (результат)3 «Количество переселенных жителей» | Снятие с регистрационного учета граждан, переселяемых из аварийного жилья. | чел | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 16 | 16 | 20 | 16 |
| 8 | Мероприятие (результат)4 «Площадь аварийного жилищного фонда, планируемая к сносу» | Снос аварийной площади жилого фонда. | кв.м | 0 | 354,58 | 0 | 362,2 | 0 | 314,8 | 325,1 | 391,7 | 278,2 |
| Структурный элемент муниципальной программы: комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей в Сорочинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента: «Улучшение жилищных условий молодых семей». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат)1 «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты» | Получение свидетельств о праве на получение социальной выплаты. | кв.метр | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| Структурный элемент муниципальной программы: комплекс процессных мероприятий «Меры по реализации демографической политики на территории Сорочинского муниципального округа». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента: «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат)1 «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченных жильем» | Заключение договора найма специализированного жилого помещения. | человек | 15 | 13 | 15 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 |
| Наименование задачи структурного элемента: «Обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача: «Предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья многодетным семьям». |
|  | Мероприятие (результат)2 «Число обеспеченных жильем отдельных категорий граждан» | Заключение договора социального найма жилого помещения, получение сертификата на приобретение или строительство жилья. | человек | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наименование задачи структурного элемента: «Предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья многодетным семьям». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат)3 «Количество социальных выплат на приобретение или строительство жилья многодетным семьям». | Расходы на выплаты по приобретению или строительству жилья многодетной семье. | выплата | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Структурный элемент муниципальной программы: комплекс процессных мероприятий «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента: «Создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат)1 «Количество объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию» | Увеличение доли земельных участков под жилищное строительство, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой, в общей площади земельных участков, предназначенных под жилищное строительство; Формирование сегмента строительства жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой политике. | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Структурный элемент муниципальной программы: комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Сорочинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента: «Организация проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда Сорочинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат)1 «Количество произведенных оплат взносов на капитальный ремонт в части муниципальной доли» | Произведение оплат, взносов на капитальный ремонт. | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Структурный элемент муниципальной программы: комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента: «Обеспечение реализации программы в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат)1 «Уровень исполнения бюджета муниципального округа по целевой статье 1060200170 в процентном отношении от выделенного финансирования». | Значение считается достигнутым в случае, если его фактическое значение не ниже его планового значения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие жилищного строительства

в Сорочинском муниципальном округе

Оренбургской области»

Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной квалификации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ЦСР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» | всего, в том числе: | Х | Х | 40919,8 | 69272,4 | 37779,1 | 38204,1 | 38174,1 | 35842,5 | 38282,5 | 40872,5 | 339347,0 |
|  |  | Администрация Сорочинского муниципального округа Оренбургской области | 711 | 23000 00000 | 6619,7 | 13226,4 | 7617,3 | 7617,3 | 7 617,3 | 7 250,1 | 7 250,1 | 7 250,1 | 64448,3 |
|  |  | Управление архитектуры градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области | 717 | 23000 00000 | 8308,2 | 21773,0 | 6003,3 | 4315,2 | 4315,2 | 6443,6 | 8623,6 | 10683,6 | 70465,7 |
|  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа | 715 | 23000 00000 | 25663,9 | 33753,0 | 23564,5 | 26241,6 | 26241,6 | 21148,8 | 21208,8 | 21238,8 | 199061,0 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области | 718 | 23000 00000 | 328,0 | 520,0 | 594,0 | 30,0 | 0,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1700,0 | 5372,0 |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы градорегулирования Сорочинского муниципального округа» | всего, в том числе: | Х | Х | 672,4 | 168,1 | 1438,1 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 | 2200,0 | 6978,6 |
|  |  | Управление архитектуры градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области | 717 | Х | 672,4 | 168,1 | 1438,1 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 | 2200,0 | 6978,6 |
|  |  |  | 717 | 23401 70180 | 76,1 | 168,1 | 1438,1 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 | 2200,0 | 6382,3 |
|  |  |  | 717 | 23401 S1490 | 596,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 596,3 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе» | всего, в том числе: | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 | 2200,0 | 4700,0 |
|  |  | Управление архитектуры градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области | 717 | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 | 2200,0 | 4700,0 |
|  |  |  | 717 | 23402 70180 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 | 2200,0 | 4700,0 |
|  |  |  | 717 | 23402 40020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан Сорочинского муниципального округа из аварийного жилищного фонда» | всего, в том числе: | Х | Х | 4223,2 | 19656,5 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 1500,0 | 1600,0 | 27779,7 |
|  |  | Управление архитектуры градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области | 717 | Х | 4223,2 | 19656,5 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 1500,0 | 1600,0 | 27779,7 |
|  |  |  | 717 | 23403 70210 | 195,1 | 138,7 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 1500,0 | 1600,0 | 4233,8 |
|  |  |  | 717 | 23403 S1420 | 4028,1 | 8228,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12256,7 |
|  |  |  | 717 | 2340367483 | 0 | 9 090,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 090,9 |
|  |  |  | 717 | 2340367484 | 0 | 284,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,1 |
|  |  |  | 717 | 2340367485 | 0 | 94,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,7 |
|  |  |  | 717 | 23403 70410 | 0,0 | 1819,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1819,5 |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Сорочинском муниципальном округе» | всего, в том числе: | Х | Х | 425,4 | 623,0 | 701,2 | 30,0 | 0,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1700,0 | 5679,6 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области | 718 | Х | 328,0 | 520,0 | 594,0 | 30,0 | 0,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1700,0 | 5372,0 |
|  |  |  | 718 | 23404 70190 | 328,0 | 520,0 | 594,0 | 30,0 | 0,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1700,0 | 5372,0 |
|  |  |  | 715 | Х | 97,4 | 103,0 | 107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307,6 |
|  |  |  | 715 | 23404 70190 | 97,4 | 103,0 | 107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307,6 |
| 1.5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей в Сорочинском муниципальном округе» | всего, в том числе: | Х | Х | 6619,7 | 13226,4 | 7617,3 | 7617,3 | 7617,3 | 7 250,1 | 7 250,1 | 7 250,1 | 64448,3 |
|  |  | Администрация Сорочинского муниципального округа | 711 | Х | 6619,7 | 13226,4 | 7617,3 | 7617,3 | 7617,3 | 7 250,1 | 7 250,1 | 7 250,1 | 64448,3 |
|  |  |  | 711 | 23405 L4970 | 6619,7 | 13226,4 | 7617,3 | 7617,3 | 7617,3 | 7 250,1 | 7 250,1 | 7 250,1 | 64448,3 |
| 1.6 | Комплекс процессных мероприятий «Меры по реализации демографической политики на территории Сорочинского муниципального округа | всего, в том числе: | Х | Х | 25566,5 | 33650,0 | 23457,3 | 26241,6 | 26241,6 | 21148,8 | 21208,8 | 21238,8 | 198753,4 |
|  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области | 715 | Х | 25566,5 | 33650,0 | 23457,3 | 26241,6 | 26241,6 | 21148,8 | 21208,8 | 21238,8 | 198753,4 |
|  |  |  | 715 | 23406 80955 | 562,0 | 589,5 | 1031,0 | 1031,0 | 1031,0 | 602,0 | 662,0 | 692,0 | 6200,5 |
|  |  |  | 715 | 23406 80500 | 1426,7 | 2679,0 | 3189,3 | 3189,3 | 3189,3 | 2111,7 | 2111,7 | 2111,7 | 20008,7 |
|  |  |  | 715 | 23406 80510 | 21506,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16363,8 | 16363,8 | 16363,8 | 70597,9 |
|  |  |  | 715 | 23406 R0820 | 2071,3 | 0,0 | 1835,4 | 2070,7 | 2105,8 | 2071,3 | 2071,3 | 2071,3 | 14297,1 |
|  |  |  | 715 | 23406 Д0820 | 0,0 | 30381,5 | 17401,6 | 19950,6 | 19915,5 | 0 | 0 | 0 | 87649,2 |
| 1.7 | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего, в том числе: | 717 | Х | 3412,6 | 1948,4 | 4365,2 | 4315,2 | 4315,2 | 3843,6 | 4123,6 | 4683,6 | 31007,4 |
|  |  | Управление архитектуры градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области | 717 | Х | 3412,6 | 1948,4 | 4365,2 | 4315,2 | 4315,2 | 3843,6 | 4123,6 | 4683,6 | 31007,4 |
|  |  |  | 717 | 23407 00020 | 3412,6 | 1948,4 | 4365,2 | 4315,2 | 4315,2 | 3843,6 | 4123,6 | 4683,6 | 31007,4 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Развитие жилищного строительства

в Сорочинском муниципальном округе

Оренбургской области»

Информация о финансовом обеспечение муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» за счет средств местного бюджета, и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию муниципальной программы.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | «Развитие жилищного строительства вСорочинском муниципальном округе Оренбургской области» | всего, в том числе: | 40919,8 | 69272,4 | 37779,1 | 38204,1 | 38174,1 | 35842,5 | 38282,5 | 40872,5 | 339347,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 2875,7 | 881,6 | 2263,7 | 2494,5 | 2532,9 | 1723,4 | 1723,4 | 1723,4 | 16218,6 |
|  |  | областной бюджет | 31339,7 | 61105,7 | 26716,3 | 29195,6 | 29165,7 | 24283,0 | 24343,0 | 24373,0 | 250522,0 |
|  |  | местный бюджет | 6704,4 | 7285,1 | 8799,1 | 6514,0 | 6475,5 | 9836,1 | 12216,1 | 14776,1 | 72606,4 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2,. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего, в том числе: | 3412,6 | 1948,4 | 4365,2 | 4315,2 | 4315,2 | 3843,6 | 4123,6 | 4683,6 | 31007,4 |
|  |  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | местный бюджет | 3412,6 | 1948,4 | 4365,2 | 4315,2 | 4315,2 | 3843,6 | 4123,6 | 4683,6 | 31007,4 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы градорегулирования Сорочинского муниципального округа» | всего, в том числе: | 672,4 | 168,1 | 1438,1 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 | 2200,0 | 6978,6 |
|  |  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | областной бюджет | 97,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,7 |
|  |  | местный бюджет | 574,7 | 168,1 | 1438,1 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 | 2200,0 | 6880,9 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан Сорочинского муниципального округа из аварийного жилищного фонда» | всего, в том числе: | 4223,2 | 19656,5 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 1500,0 | 1600,0 | 27779,7 |
|  |  | федеральный бюджет | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 |
|  |  | областной бюджет | 3966,9 | 17 521,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 488,2 |
|  |  | местный бюджет | 256,3 | 2135,2 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 1500,0 | 1600,0 | 6291,5 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей в Сорочинском муниципальном округе» | всего, в том числе: | 6619,7 | 13226,4 | 7617,3 | 7617,3 | 7617,3 | 7 250,1 | 7 250,1 | 7 250,1 | 64448,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 1177,2 | 881,6 | 703,7 | 734,4 | 743,0 | Х | Х | Х | 4239,9 |
|  |  | областной бюджет | 3407,1 | 9934,4 | 4819,0 | 4714,1 | 4714,0 | 4857,6 | 4857,6 | 4857,6 | 42161,4 |
|  |  | местный бюджет | 2035,4 | 2410,4 | 2094,6 | 2168,8 | 2160,3 | 2392,5 | 2392,5 | 2392,5 | 18047,0 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Меры по реализации демографической политики на территории Сорочинского муниципального округа» | всего, в том числе: | 25566,5 | 33650,0 | 23457,3 | 26241,6 | 26241,6 | 21148,8 | 21208,8 | 21238,8 | 198753,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 1698,5 | 0,0 | 1560,0 | 1760,1 | 1789,9 | 1723,4 | 1723,4 | 1723,4 | 11978,7 |
|  |  | областной бюджет | 23868,0 | 33650,0 | 21897,3 | 24481,5 | 24451,7 | 19425,4 | 19485,4 | 19515,4 | 186774,7 |
|  |  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 | 2200,0 | 4700,0 |
|  |  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 | 2200,0 | 4700,0 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Сорочинском муниципальном округе» | всего, в том числе: | 425,4 | 623,0 | 701,2 | 30,0 | 0,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1700,0 | 5679,6 |
|  |  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | местный бюджет | 425,4 | 623,0 | 701,2 | 30,0 | 0,0 | 1000 | 1200 | 1700 | 5679,6 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Развитие жилищного строительства

в Сорочинском муниципальном округе

Оренбургской области»

Информация об обеспечении реализации муниципальной программы за счет налоговых расходов

| № п/п | Статус | Наименование структурного элемента муниципальной программы, результата | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сорочинского муниципального округа, ответственный за реализацию муниципальной политики по соответствующему направлению расходов | Наименование налогового расхода | Оценка расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Развитие жилищного строительства

в Сорочинском муниципальном округе

Оренбургской области»

Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области»

и результатов структурных элементов

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Уровень показателя/источник результата | Единица измерения показателя (результата) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Источник данных | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспеченность Сорочинского муниципального округа градорегулирующей документацией | ИМ | % | У/О | Базовый показатель 1: У – количество утвержденных ДТП | 1 | Управление архитектуры, градостроительства и капитального строительства | НПА | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
|  |  |  |  |  | Базовый показатель 1: О – общее количество ДТП | 1 | Управление архитектуры, градостроительства и капитального строительства | НПА | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
| 2 | Годовой объем ввода жилья; | ИМ | м.кв. | В | В – площадь введенного жилья в отчетном году | 1 | Управление архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа | Статистическая форма | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
| 3 | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства | ИМ | га | З | З – площадь земельных участков на которых осуществлен ввод жилья в отчетном году | 1 | Управление архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа | Соглашение от 15.07.2019№ 405-С | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
| 4 | Доля расселенной площади в общей площади аварийного жилого фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года; | ОС | % | Р/А | Р – расселенная площадь | 1 | Управление архитектуры градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа | Соглашение от 20.02.2023 № 1пс | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
|  |  |  |  |  | А - Площадь аварийного жилищного фонда, планируемая к сносу | 1 | Управление архитектуры градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа | Соглашение от 20.02.2023 № 1пс | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
| 5 | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты; | ОС | семьи | Мс | Мс - количество молодых семей получивших социальные выплаты | 1 | Отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике администрации Сорочинского муниципального округа | НПА (Соглашение) | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
| 6 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей и граждан из отдельных категорий: получивших специализированные жилые помещения по договорам социального найма, социальные выплаты, обеспеченных жилыми помещениями. | ОС | человек | С | С – число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей и граждан из отдельных категорий: получивших специализированные жилые помещения по договорам социального найма, социальные выплаты, обеспеченных жилыми помещениями | 7 | Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям | НПА (соглашение) | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
| Структурный элемент муниципальной программы: комплекс процессных мероприятий «Развитие системы градорегулирования Сорочинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | «Территории, на которые разработаны и утверждены проекты планировки». | ИМ | единица | П | П – площадь территории Сорочинского муниципального округа на которые разработаны и утверждены проекты планировки в отчетном году | 1 | Управление архитектуры градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа | НПА | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
| 8 | «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области». | ОС | единица | Мн | Мн – количество разработанных МНГП | 1 | Управление архитектуры градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа | НПА | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
| 9 | Подготовленный проект изменений в генеральный план и (или) правила землепользования и застройки муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области. | ОС | единица | ГП | ГП – количество подготовленных изменений в генеральный план и (или) правила землепользования и застройки муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области в отчетном году | 1 | Управление архитектуры градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа | Иные источники | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
| 10 | Утвержденные изменения в генеральный план и (или) правила землепользования и застройки муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области. | ОС | единиц | ГПу | ГПу - количество утвержденных изменений в генеральный план и (или) правила землепользования и застройки муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области в отчетном году | 1 | Управление архитектуры градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа | НПА | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
| 11 | Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области | ОС | единиц | ГР | ГР Количество подготовленных документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской | 1 | Управление архитектуры градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа | Иные источники | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
| Структурный элемент муниципальной программы: комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан Сорочинского муниципального округа из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | «Расселенная площадь» | ОС | кв.м. | Р | Р- расселенная площадь | 1 | Управление архитектуры градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа | Соглашение от 20.02.2023 № 1пс | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
| 13 | «Количество расселенных помещений» | ОС | шт. | Пр | Пр- Количество расселенных помещений | 1 | Управление архитектуры градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа | Соглашение от 20.02.2023 № 1пс | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
| 14 | «Количество переселенных жителей» | ОС | шт. | Ж | Ж- Количество переселенных жителей | 1 | Управление архитектуры градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа | Соглашение от 20.02.2023 № 1пс | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
| 15 | «Площадь аварийного жилищного фонда, планируемая к сносу» | ОС | кв.м. | А | А - Площадь аварийного жилищного фонда, планируемая к сносу | 1 | Управление архитектуры градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа | Соглашение от 20.02.2023 № 1пс | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
| Структурный элемент муниципальной программы: комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей в Сорочинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты» | ОС | семей | К | К - Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | 1 | Отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике администрации Сорочинского муниципального округа | НПА (Соглашение) | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
| Структурный элемент муниципальной программы: комплекс процессных мероприятий «Меры по реализации демографической политики на территории Сорочинского муниципального округа». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченных жильем» | ОС | человек | Дс | Дс - Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченных жильем | 7 | Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа | НПА (соглашение) | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
| 18 | «Число обеспеченных жильем отдельных категорий граждан» | ОС | человек | Окг | Окг - Число обеспеченных жильем отдельных категорий граждан | 7 | Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа | НПА (соглашение) | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
| 19 | «Количество социальных выплат на приобретение или строительство жилья многодетным семьям». | ОС | шт | Св | Св - Количество социальных выплат на приобретение или строительство жилья многодетным семьям | 7 | Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа | НПА (соглашение) | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
| Структурный элемент муниципальной программы: комплекс процессных мероприятий «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | «Количество объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию» | ОС | шт | Ои | Ои - количество объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию | 1 | Управление архитектуры градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа | Форма отчетности | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
| Структурный элемент муниципальной программы: комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Сорочинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | «Количество произведенных оплат взносов на капитальный ремонт в части муниципальной доли» | ФП НП | шт | Овз | Овз - количество произведенных оплат взносов на капитальный ремонт в части муниципальной доли | 4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа | Иные источники | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |
| Структурный элемент муниципальной программы: комплекс процессных «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | «Обеспечение выполнения целей, задач и показателей Программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий». | ИМ | тыс.руб | Ф | Ф - финансовое обеспечение выполнения целей, задач и показателей Программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 4 | Управление архитектуры градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского муниципального округа | Иные источники | Годовой отчет по состоянию на 31 декабря текущего года |

Приложение 9

к муниципальной программе

«Развитие жилищного строительства

в Сорочинском муниципальном округе

Оренбургской области»

План реализации муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки |  | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, отраслевой (функциональный) орган администрацииСорочинского муниципального округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы градорегулирования Сорочинского муниципального округа» |  |  | Исполняющий обязанности главного архитектора МО Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области О.Р. Рудась |
| 1.1 | Задача комплекса процессных мероприятий: «Обеспеченность Сорочинского муниципального округа градорегулирующей документацией». |  |  |  |
| 1.1.1. | Результат комплекса процессных мероприятий: Внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах территориальных зонах и зон с особыми условиями использования территорий. |  |  | Исполняющий обязанности главного архитектора МО Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области О.Р. Рудась |
| 1.1.1. | Контрольная точка результата комплекса процессных мероприятий: Подготовленные документы для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области | 30.12.2025 |  | Исполняющий обязанности главного архитектора МО Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области О.Р. Рудась |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан Сорочинского муниципального округа из аварийного жилищного фонда» |  |  | Исполняющий обязанности главного архитектора МО Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области О.Р. Рудась |
| 2.1 | Задача комплекса процессных мероприятий: Реализация механизма переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |
| 2.1.1 | Результат комплекса процессных мероприятий: «Расселенная площадь» |  |  | Исполняющий обязанности главного архитектора МО Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области О.Р. Рудась |
| 2.1.1.1 | Контрольная точка результата комплекса процессных мероприятий: Помещения оформленные в муниципальную собственность |  | 01.09.2025 | Исполняющий обязанности главного архитектора МО Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области О.Р. Рудась |
| 2.1.1.2 | Результат комплекса процессных мероприятий: «Количество расселенных помещений» |  |  | Исполняющий обязанности главного архитектора МО Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области О.Р. Рудась |
| 2.1.2.1 | Контрольная точка комплекса процессных мероприятий: Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными. |  | 01.09.2025 | Исполняющий обязанности главного архитектора МО Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области О.Р. Рудась |
| 21.1.3 | Результат комплекса процессных мероприятий: «Количество переселенных жителей» |  |  | Исполняющий обязанности главного архитектора МО Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области О.Р. Рудась |
| 2.1.3.1 | Контрольная точка комплекса процессных мероприятий: Снятие с регистрационного учета граждан, переселяемых из аварийного жилья |  | 01.09.2025 | Исполняющий обязанности главного архитектора МО Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области О.Р. Рудась |
| 2.1.4 | Результат комплекса процессных мероприятий: «Площадь аварийного жилищного фонда, планируемая к сносу» |  |  | Исполняющий обязанности главного архитектора МО Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области О.Р. Рудась |
| 2.1.4.1 | Контрольная точка комплекса процессных мероприятий: Снос аварийной площади жилого фонда. |  | 30.12.2025 | Исполняющий обязанности главного архитектора МО Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области О.Р. Рудась |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей в Сорочинском муниципальном округе» |  |  | Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской Валюнис Т.В |
| 3.1 | Задача комплекса процессных мероприятий: Улучшение жилищных условий молодых семей |  |  |  |
| 3.1.1 | Результат комплекса процессных мероприятий: Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты |  |  | Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской Валюнис Т.В |
| 3.1.1.1 | Контрольная точка результата комплекса процессных мероприятий: Получение свидетельств о праве на получение социальной выплаты |  | 30.12.2025 | Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской Валюнис Т.В |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Меры по реализации демографической политики на территории Сорочинского муниципального округа» |  |  | Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской Валюнис Т.В |
| 4.1 | Задача комплекса процессных мероприятий: Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа |  |  |  |
| 4.1.1 | Результат комплекса процессных мероприятий: «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем» |  |  | Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской Валюнис Т.В |
| 4.1.1.1 | Контрольная точка результата комплекса процессных мероприятий: Заключение договора найма специализированного жилого помещения |  | 30.12.2025 | Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской Валюнис Т.В |
| 4.2 | Задача комплекса процессных мероприятий: Обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области |  |  |  |
| 4.2.1 | Результат комплекса процессных мероприятий: «Число обеспеченных жильем отдельных категориям граждан» |  |  | Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской Валюнис Т.В |
| 4.2.1.1 | Контрольная точка комплекса процессных мероприятий: Заключение договора социального найма жилого помещения, получение сертификата на приобретение или строительство жилья многодетной семьей |  | 30.12.2025 | Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской Валюнис Т.В |
| 4.3 | Задача комплекса процессных мероприятий: «Предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья многодетным семьям». |  |  |  |
| 4.3.1 | Результат комплекса процессных мероприятий: «Количество социальных выплат на приобретение или строительство жилья многодетными семьями» |  |  | Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской Валюнис Т.В |
| 4.3.1.1 | Контрольная точка комплекса процессных мероприятий: Расходы на выплаты по приобретению или строительству жилья многодетной семьей |  | 30.12.2025 | Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской Валюнис Т.В |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Сорочинском муниципальном округе |  |  | Начальник Управления ЖКХ администрации Сорочинского муниципального округа – Павлов А.А. |
| 5.1 | Задача комплекса процессных мероприятий: «Организация проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда Сорочинского муниципального округа»» |  |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Количество произведенных оплат взносов на капитальный ремонт в части муниципальной доли» |  |  | Начальник Управления ЖКХ администрации Сорочинского муниципального округа – Павлов А.А. |
| 5.1.1.1 | Контрольная точка комплекса процессных мероприятий: Произведение оплат взносов на капитальный ремонт |  | 30.12.2025 | Начальник Управления ЖКХ администрации Сорочинского муниципального округа – Павлов А.А. |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  | Начальник Управления ЖКХ администрации Сорочинского муниципального округа – Павлов А.А. |
| 6.1 | Задача комплекса процессных мероприятий: Обеспечение реализации программы в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» |  |  |  |
| 6.1.1 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Обеспечение выполнение целей, задач и показателей Программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий» |  |  | Начальник Управления ЖКХ администрации Сорочинского муниципального округа – Павлов А.А. |
| 6.1.1.1 | Контрольная точка комплекса процессных мероприятий: «Повышение доступности, комфортности жилья и качества жилищного фонда». |  | 30.12.2025 | Начальник Управления ЖКХ администрации Сорочинского муниципального округа – Павлов А.А. |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий: «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе» |  |  | Начальник Управления ЖКХ администрации Сорочинского муниципального округа – Павлов А.А. |
| 7.1 | Задача комплекса процессных мероприятий: «Создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса» |  |  |  |
| 7.1.1 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Введение объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию». |  |  | Начальник Управления ЖКХ администрации Сорочинского муниципального округа – Павлов А.А. |
| 7.1.1.1 | Контрольная точка комплекса процессных мероприятий: Увеличение доли земельных участков под жилищное строительство, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой, в общей площади земельных участков, предназначенных под жилищное строительство. Формирование сегмента строительства жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой политике. |  | 30.12.2025 | Начальник Управления ЖКХ администрации Сорочинского муниципального округа – Павлов А.А. |

Указываются показатели уровня муниципальной программы, в том числе характеризующие вклад в достижение национальных целей, приоритетов социально-экономического развития Сорочинского муниципального округа Оренбургской области.

Указывается наименование отраслевого (функционального) органа администрации Сорочинского муниципального округа, ответственного за достижение показателя.

Указывается наименования целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.

Указывается информационная система, содержащая информацию о показателях муниципальной программы и их значениях (при наличии).

Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальной программы

Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента

Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент

Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).

Указываются: Показателю присваивается один из следующих уровней (при наличии):

ГП РФ –государственная программа Российской Федерации (данный уровень присваивается, в случае если показатель указан в государственной программе Российской Федерации и не относится к проектной деятельности); ФП НП –федеральный проект, входящий в состав национального проекта (в рамках соглашений, заключенных в целях реализации региональных проектов); ФП – федеральный проект, не входящий в состав национального проекта. Для результата указывается один из следующих источников: ФС – федеральная субсидия; ПП – приоритетный проект; РП – региональный проект; ОС – областная субсидия; МП – муниципальный проект; ИМ – иное мероприятие.

Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

Указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие методы сбора информации (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.

Наименование отраслевого (функционального) органа администрацииСорочинского муниципального округа, ответственного за сбор данных по показателю.

Указываются источники данных для расчета показателей муниципальной программы (НПА, информационная система, форма отчетности, статистическая форма, иные источники).

Указывается срок формирования фактических значений показателя за год.