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	Администрация  Сорочинского муниципального округа Оренбургской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



[МЕСТО ДЛЯ  ШТАМПА]
от ______________ № ___________ 


О мерах по пропуску весеннего паводка 2026 года

В целях своевременного проведения подготовительных мероприятий к пропуску весеннего паводка 2026 года, предупреждения чрезвычайных ситуаций, сохранности жилого фонда, инженерных сооружений, коммуникаций и объектов сельского хозяйства, а также координации действий сил и средств муниципального звена Оренбургской области территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период пропуска весеннего паводка 2026 года, руководствуясь Уставом Сорочинского муниципального округа Оренбургской области, администрация Сорочинского муниципального округа Оренбургской области                           п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать межведомственную комиссию по пропуску весеннего паводка 2026 года и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка 2026 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Первому заместителю главы администрации муниципального округа по оперативному управлению муниципальным хозяйством (Богданов А.А.) заместителю главы администрации муниципального округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями – начальнику отдела по работе с сельскими территориями (Ганенко С.А), главному специалисту по ГО и ЧС администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области (Паршина В.О.):
3.1. Организовать детальное планирование и своевременную реализацию мер по защите населения и территорий от негативного воздействия паводковых вод.
3.2. Уточнить зоны возможного затопления (подтопления) на территории города Сорочинска и сельских населенных пунктов Сорочинского муниципального округа, в том  числе:
 количество жилых домов, общее количество населения, объектов экономики и инфраструктуры, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления), изоляции.
 3.3. Уточнить  порядок оповещения, маршруты и места эвакуации населения, материальных ценностей из зоны возможного  затопления (подтопления), изоляции.
3.4. Определить необходимый состав сил и средств, для проведения противопаводковых мероприятий, спасательных и других неотложных работ при паводке, в том числе: 
создать реестр техники для проведения аварийно-восстановительных работ в период паводка, привлекая технику организаций и предприятий муниципального округа независимо от форм собственности.
3.5. Сформировать нештатные спасательные посты на территории Сорочинского муниципального округа на период паводка 2026 года и утвердить места их расположения на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
3.6. Провести смотры готовности сил, техники, плавсредств, спасательного инвентаря к действиям в условиях весеннего половодья, в организациях, предприятиях привлекаемых в период весеннего паводка 2026 года.
Срок исполнения: до 25 февраля 2026 года.
4. Отделу по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского муниципального округа (Ганенко С.А.), единой дежурно-диспетчерской службе Сорочинского муниципального округа Оренбургской области (Гришаева В.Г.), начальникам территориальных отделов Отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского муниципального округа:
4.1.  Проверить наличие и работоспособность средств связи и оповещения населенных пунктов. 
Срок исполнения:  4 марта 2026 года.
4.2. Обеспечить своевременное информирование и оповещение жителей населенных пунктов попадающих в зону подтопления о возможной угрозе подтопления (изоляции) паводковыми водами, путем размещения в средствах массовой информации сведений о ходе подготовки к пропуску весеннего паводка, развитии паводковой ситуации на территории муниципального образования.
Срок исполнения: до 15 марта 2026 года.
4.3. Организовать информирование населения путем вручения памяток о возможных паводковых угрозах, порядке действий по защите от паводка, необходимых мерах безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения на водных объектах в период таяния льда, о пунктах временного размещения населения.
Срок исполнения: до 15 марта 2026 года.
 5. Руководителям организаций и предприятий, учреждений, участвующих в противопаводковых мероприятиях, организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц в период паводка. Графики дежурства представить в администрацию Сорочинского муниципального округа.
    Срок исполнения: до 4 марта 2026 года.
 6. Руководителю аппарата (управляющему делами) администрации Сорочинского муниципального округа Черных И.Н. сформировать общий график дежурств руководящих должностных лиц и ответственных работников организаций и предприятий.
Срок исполнения: до 6 марта 2026 года.
7. Единой дежурно-диспетчерской службы Сорочинского муниципального округа Оренбургской области (Гришаева В.Г.):
7.1. Обеспечить готовность единой дежурно-диспетчерской службы к выполнению возложенных функций в условиях происшествий и чрезвычайных ситуаций, при необходимости организовать усиление смен дежурно-диспетчерской службы.
7.2. Организовать работу по:
- сбору информации о прогнозируемых, возникших чрезвычайных      ситуациях и их последствиях, обусловленных весенним паводком, согласно постановлению Правительства Оренбургской области от 8 февраля 2024 года № 86-пп «Об утверждении Положения о сборе информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и об обмене такой информацией в Оренбургской области»;
Срок исполнения: весь период весеннего паводка 2026 года.
- использованию современных информационных систем, в том числе «Личного кабинета ЕДДС», информационной системы «Атлас опасностей и рисков» при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций для                 своевременного получения прогноза и моделей развития чрезвычайных       ситуаций с использованием данных космического мониторинга;
Срок исполнения: весь период весеннего паводка 2026 года.
        -  взаимодействию единой дежурно-диспетчерской службы                   муниципального образования с органами управления, силами и средствами муниципального звена Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных      ситуаций;
Срок исполнения: до начала весеннего паводка 2026 года;
- представлению информации в оперативно-дежурные смены Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Оренбургской области и пункта управления Департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Срок исполнения: весь период весеннего паводка 2026 года.
8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций участвующих в противопаводковых мероприятиях:
8.1. Организовать подготовку сил, техники, плавсредств, спасательного инвентаря к действиям  в условиях весеннего половодья.
8.2. Обеспечить наличие резервов материальных и финансовых ресурсов, достаточных для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения аварийно-восстановительных работ вызванных весенним паводком.
9. Управлению образования администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области (Федорова Т.В.), отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа (Урюпина Г.В.)  обеспечить готовность объектов, на базе которых могут быть при необходимости развернуты пункты временного размещения населения, уточнить порядок жизнеобеспечения эвакуируемого населения.
Срок исполнения: до 25 февраля 2026 года.
10. Рабочей группе администрации Сорочинского муниципального округа, по мониторингу и оценке технического состояния  гидротехнических сооружений организовать мероприятия по обследование гидротехнических         сооружений с составлением акта обследования. 
Срок исполнения: до 15 марта 2026 года.
11.	Собственникам гидротехнических сооружений и                        эксплуатирующим организациям обеспечить:
безаварийную работу гидротехнических сооружений в период          весеннего паводка;
выполнение всех необходимых мер по минимизации негативного воздействия паводковых вод на населенные пункты, расположенные в       нижнем бьефе;
готовность сил и средств к реагированию на аварийные ситуации;
наличие резервов материальных ресурсов для предотвращения и ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций.
Срок исполнения: до начала весеннего паводка и в период паводка 2026 года.
12. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» в г. Сорочинске (Быкова Н.В.):
12.1. Определить количество всех маломобильных граждан проживающих в зонах затопления (подтопления), организовать подготовку к их эвакуации:
обеспечить сопровождение маломобильных граждан сопровождающими лицами (медицинские  и социальные работники, родственники, специально назначенные лица, в том числе волонтеры);
обеспечить перевозку маломобильных граждан, не способных самостоятельно передвигаться транспортом, в том числе специальным для перевозки лежачих инвалидов и инвалидов колясочников.
Срок исполнения: 10 марта 2026 года.
12.2. Определить количество граждан находящихся на социальном обслуживании, проживающих в зоне затопления (подтопления), провести их инструктаж о порядке действий по защите от паводка, необходимых мерах безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения на водных объектах в период таяния льда, о пунктах временного размещения.
Срок исполнения: до 4 марта 2025 года.
12.3. Организовать работу по обеспечению жизнедеятельности граждан, находящихся на социальном обслуживании и проживающих на затапливаемых или отрезаемых паводком территориях Сорочинского муниципального округа.
          Срок исполнения: в период паводка 2026 года.
12.4. Определить сотрудников из числа социальных работников для дежурства в нештатных формированиях на постах в зонах подтопления. 
          Срок исполнения: до 10 марта 2026 года.
13. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Сорочинская межрайонная больница» (Лысак О.П.):
13.1. Организовать оказание медицинской помощи населению, создать запасы медикаментов и медицинских средств, в том числе препаратов, необходимых для экстренной профилактики заболеваний по эпидемическим показаниям в населенных пунктах, находящихся в зонах возможного затопления (изоляции). 
Срок исполнения: до наступления паводка и весь период весеннего паводка 2026 года.
13.2. Определить количество беременных женщин, больных, нуждающихся в госпитализации,  и маломобильных граждан, не состоящих на учете в ГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» в г. Сорочинске, нуждающихся в эвакуации, из населенных пунктов, изолируемых разливом паводковых вод,  организовать их перевод в городские стационары.
Срок исполнения: до 10 марта 2026 года.
14. МУП «Санитарная очистка» (Магомедов М.Г.):
14.1. Обеспечить соблюдение технологии обеззараживания питьевой воды  и очистки сточных вод. 
Срок исполнения: в предпаводковый и паводковый период 2026 года.
14.2. Обеспечить герметизацию водозаборных скважин и водопроводных сетей питьевого назначения с целью недопущения попадания паводковых вод в систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Срок исполнения: до начала весеннего паводка 2026 года.
14.3. Принять меры по обеспечению сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализационных очистных сооружений достаточным количеством реагентов и обеззараживающих средств (из расчета на сутки, не менее чем на 10 дней работы), специальной техникой, материалами  для бесперебойной работы, как в рабочем режиме, так и в  режиме чрезвычайной ситуации.
Срок исполнения: до 10 марта 2026 года.
14.4. Проводить производственный контроль качества питьевой воды после дезинфенкции, очистки сточных вод с учетом паводковой ситуации и еженедельно представляя информацию в Юго-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.
Срок исполнения: в предпаводковый и паводковый период 2026 года.
14.5. Обеспечить соблюдение режимных мероприятий в зонах строго режима  источников питьевого водоснабжения.
14.6. Обеспечить своевременное выявление и устранение аварийных ситуаций на водопроводных сетях с последующей их дезинфекцией, лабораторным контролем качества питьевой воды, устранение аварийных ситуаций на канализационных сетях. 
14.7. Незамедлительно уведомлять Юго-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области о всех случаях аварийных ситуаций, отключений подачи воды или технических нарушений, которые могут привести к ухудшению качества питьевой воды для населения, принимая немедленные меры по их устранению.
Срок исполнения: в предпаводковый и паводковый период, далее постоянно.
14.8. Обеспечить проверку состояния гидротехнического сооружения пруда-накопителя очистных сооружений, с принятием необходимых мер, исключающих их разрушение паводковыми водами.
 Срок исполнения: до 10 марта 2026 года.
15. МБУ «Муниципальное хозяйство» (Воропаев А. Е.):
15.1. Обеспечить приведение в готовность к паводку мостов через           р. Маньяшка (ул. Чернышевского, ул. Орджоникидзе,  ул. Зелёная), р. Самара (ул. Ленина).
Срок исполнения: до 20 марта 2026 года.
15.2. Обеспечить постоянный контроль и обслуживание дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, принять меры по обеспечению их надежного функционирования.
Срок исполнения: в период паводка и после.
15.3. Создать запасы грунта и других материалов для отсыпки и укрепления автодорог, дамб и других объектов.
Срок исполнения: до начала паводка.
15.4. Обеспечить своевременную очистку всех водоотводов и водопропускных труб от снега и льда.
Срок исполнения: до 15 марта 2026 года. 
 16. Отделу по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского муниципального округа (Ганенко С.А.)
16.1. Организовать принятие необходимых мер по защите объектов сельскохозяйственного   производства,   сельскохозяйственных   животных, запасов кормов, семенного материала, минеральных удобрений и ядохимикатов от подтопления.
Срок исполнения: весь период весеннего паводка 2026 года.
16.2. Проверку скотомогильников на предмет их безопасности в период паводка, провести регламентные работы.
Срок исполнения: до 10 марта 2026  года и в период паводка.
  16.3. Организовать контроль за сбором и утилизацией павших (затонувших) сельскохозяйственных животных в соответствии с ветеринарными правилами.
Срок исполнения: при ликвидации последствий подтопления.
  16.4. Взять на контроль работу по созданию запасов материально-технических ресурсов и горюче-смазочных материалов для своевременного проведения весенне-полевых работ в зонах возможной изоляции паводком.
Срок исполнения: до начала весеннего паводка 2026 года.
  17. Отделу по экономике администрации Сорочинского муниципального округа (Салдина Т.Н.), совместно с Отделом по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области (Ганенко С.А.), организовать заблаговременный завоз в необходимых количествах продовольствия, бутилированной воды и товаров в населенные пункты, попадающие в зоны   возможного   затопления   (изоляции).
Срок исполнения: до начала весеннего паводка 2026 года.
18. Рекомендовать:
18.1. Директору участка  по эксплуатации Сорочинского ГТС филиала «Нижне-Волгаводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» (Юртаев А.В.) обеспечить:
подготовку водохранилища к приему паводковых вод;
регулирование объемов сброса воды Сорочинского водохранилища с учетом складывающихся условий и задач по обеспечению безопасности населения;
своевременное оповещение и информирование администрации Сорочинского муниципального округа о текущих и планируемых объемах сбросов воды из Сорочинского водохранилища.
Срок исполнения: в период паводка 2026 года.
18.2. Сорочинскому дорожному управлению АО «Оренбургремдорстрой» (Щенев С.Н.) обеспечить:
выполнение необходимых организационно-технических мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования и мостов, непрерывного и безопасного проезда в период прохождения весеннего паводка 2026 года;
своевременное ограничение движения и безопасность населения при затоплении низководных мостов;
своевременную очистку водопропускных труб на автодорогах, проведению работ по ослаблению льда у мостов.
 Срок исполнения: весь период весеннего паводка 2026 года.
18.3. 40 ПСЧ по охране города Сорочинск, Сорочинского муниципального округа 10 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Оренбургской области (Богданов Р.Ю.):
 обеспечить готовность сил и средств  40 ПСЧ  по охране города Сорочинск, Сорочинского муниципального округа 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Оренбургской области к выполнению спасательных работ в период весеннего паводка, особое внимание уделить готовности подразделения в зонах  возможного затопления и населённых пунктах, которые могут быть изолированы паводковыми водами;
Срок исполнения: весь период весеннего паводка 2026 года.
организовать участие 40 ПСЧ  по охране города Сорочинск, Сорочинского муниципального округа 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Оренбургской области в смотре готовности сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно - спасательных работ в период весеннего паводка.
Срок исполнения: 12 марта 2026 года.
18.4. Отделу ОМВД России  «Сорочинский» (Корчагин В.Г.) в рамках установленных законодательством полномочий обеспечить:
  охрану общественно порядка, имущества граждан, материальных ценностей в зонах затопления (изоляции) в местах размещения эвакуированного населения;
в установленном порядке сопровождение техники спасательных формирований к местам проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, автомобильных колонн с людьми, отселяемых из зон затопления.
Срок исполнения: весь период весеннего паводка 2026 года.
18.5. Метеорологической станции 2-го разряда Сорочинск Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Ломакина Л.А.) в целях обеспечения мониторинга изменения паводковой обстановки организовать круглосуточный сбор сведений с гидропостов Сорочинского муниципального округа и их предоставление в Единую дежурно-диспетчерскую службу Сорочинского муниципального округа. 
Срок исполнения: в период паводка 2026 года.
18.6. Сервисному Центру г. Сорочинск Оренбургского филиала ПАО «Ростелеком» (Букатников И.Н.) обеспечить бесперебойную связь на территории Сорочинского муниципального округа, проверку и подготовку к работе технических средств оповещения.
Срок исполнения: до 4 марта 2026 года и весь период весеннего паводка 2026 года.
18.7. Филиал АО «Газпром газораспределение Оренбург №7 в г.Сорочинске» (Ефимов А.А.), филиалу акционерного общества «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть» - Сорочинские коммунальные электрические сети (Абубекеров Н.С.), Сорочинским РЭС Западного производственного объединения филиала Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - «Оренбургэнерго» (Клименков С.А.) обеспечить защиту от воздействия паводка объектов газового и электрического хозяйства, готовность к ликвидации возможных аварий. 
Срок исполнения: в период весеннего паводка.
18.8. Юго-западному территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области  (Володина Т.А.) организовать мониторинг качества питьевой воды.
Срок исполнения: в период весеннего паводка.
18.9. ООО Управляющая компания «Сорочинская» (Шпонько Н.А.), ООО Управляющая компания «Оникс» (Грамотина Т.Л.), ТСН «Перспектива» (Миргородская Л.Р.), собственникам помещений в многоквартирных домах с непосредственным управлением провести комплекс мероприятий по недопущению затопления подвалов и подъездов жилых помещений.
Срок исполнения: в период весеннего паводка.
18.10. Руководителям организаций, предприятий, осуществляющим добычу, переработку и транспортировку нефти и нефтепродуктов на территории Сорочинского муниципального о округа, принять исчерпывающие меры по недопущению разлива, попадания в водохозяйственные объекты нефти и нефтепродуктов.
Срок исполнения: в период весеннего паводка.
18.11. ООО «Электросеть» (Фильченко А.А.), Сорочинским РЭС Западного производственного объединения филиала Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - «Оренбургэнерго» (Клименков С.А.) провести техническое обслуживание уличного освещения в зонах подтопления Сорочинского муниципального округа. 
Срок исполнения: до 20 марта 2025 года.
18.12. ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области» (Сизов А.В.) взять на особый контроль обеспечение экологической безопасности на  территории Сорочинского муниципального округа в период пропуска весеннего паводка.
19. Управлению ЖКХ администрации Сорочинского муниципального округа (Павлов А.А.) организовать контроль за устойчивой работой жилищно-коммунального комплекса, оперативное устранение возможных нарушений и сбоев в работе систем жизнеобеспечения.
Срок исполнения: в период весеннего паводка 2026 года.
20. Отделу по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области (Ганенко С.А.), начальникам территориальных отделов Отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области в населенных пунктах, территории которых частично или полностью изолируются паводковыми водам, организовать выполнение следующих мероприятий:
обучить население мерам пожарной безопасности, провести сходы граждан по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в период весеннего паводка 2026 года;
обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в период весеннего паводка в населенных пунктах;
проверить укомплектованность первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарём привлекаемые к тушению пожаров добровольные пожарные формирования;
разместить в общественно доступных местах наглядную агитацию по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и выполнения необходимых действий при обнаружении пожара в период паводка 2026 года.
21. Отделу внутренней политики и связям с общественностью администрации Сорочинского муниципального округа (Зенина И.В.) организовать:
постоянное информирование населения о состоянии притока и сброса воды на ФГБВУ "Центррегионводхоз" Филиал "Нижне-Волгаводхоз" Участок по эксплуатации Сорочинского ГТС;
информирование о действиях жителей в зоне предполагаемого подтопления, о местах временной эвакуации жителей населённых пунктов Сорочинского муниципального округа, действиях противопаводковой комиссии в условиях чрезвычайной ситуации.
	Срок исполнения: в период паводка.
22. Заместителю главы по финансовой политике – начальнику Управления финансов администрации муниципального округа Оренбургской области (Аравицкая Т.А.), руководителям предприятий (организаций) участвующим в проведении противопаводковых мероприятий организовать финансовое и материальное обеспечение противопаводковых мероприятий, спасательных и других неотложных работ.
23. Руководителям предприятий (организаций), независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, указанных в постановление   выполнить все запланированные мероприятия по отраслям своей служебной и производственной деятельности, информацию направлять в администрацию Сорочинского муниципального округа согласно срокам исполнения.
24. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
25. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на Портале муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области в сети «Интернет» (http://sorochinsk56.ru).

Глава Сорочинского
муниципального округа                                                                Т.П. Мелентьева
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Разослано: в дело, Богданову А.А., Ганенко С.А.., , членам комиссии по пропуску паводка, руководителям предприятий, организаций, учреждений согласно расчету рассылки, Зениной И.В.
Состав межведомственной комиссии 
по пропуску весеннего паводка 2026 года

	
Богданов Алексей Александрович
	- председатель комиссии, первый заместитель главы   администрации муниципального округа по оперативному управлению муниципальным хозяйством;


	Ганенко Сергей Александрович
	- заместитель председателя комиссии, заместитель  главы администрации муниципального округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями – начальник Отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского муниципального округа;


	Паршина Валерия Олеговна
	- секретарь комиссии,  главный специалист по ГО и ЧС администрации Сорочинского муниципального округа;


	
	             Члены комиссии с правом решающего голоса:

	Крестьянов Александр Федотович

	- заместитель главы муниципального округа – начальник Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации муниципального округа – главный архитектор;


	Федорова Татьяна
Валерьевна
	- заместитель главы администрации муниципального округа по социальным вопросам - начальник Управления образования;


	Павлов Александр Александрович

	- начальник Управления жилищно-коммунального   хозяйства администрации Сорочинского муниципального  округа;


	Атаманов Михаил Анатольевич
	- заместитель начальника Отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского  муниципального округа;


	Габидуллин Вилизан Игзамович
	- директор МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»;


	
	Члены комиссии с правом совещательного голоса:


	Магомедов Магомед Гасанович

	-  директор МУП «Санитарная очистка» (по согласованию);


	Воропаев Александр Евгеньевич

	- директор МБУ «Муниципальное хозяйство» (по согласованию);

	Лысак Олег
Петрович
	- главный врач ГБУЗ «Сорочинская межрайонная больница» (по согласованию);


	Ускимбаев Нурлан Серикович
	- начальник отделения Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сорочинскому муниципальному округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам Главного управления МЧС России по Оренбургской области  (по согласованию);


	Богданов Роман Юрьевич
	- начальник 40 ПСЧ   по охране города Сорочинск Сорочинского городского округа 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Оренбургской области (по согласованию);


	Юртаев Александр Владимирович
	- директор филиала ФГБВУ "Центррегионводхоз" Филиал  "Нижне-Волгаводхоз" Участок по эксплуатации Сорочинского ГТС (по согласованию);


	Ломакина Любовь Алексеевна
	- начальник метеостанции г. Сорочинск, Оренбургский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал федерального государственного бюджетного учреждения» Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию);


	Корчагин Владимир Григорьевич

	- врио начальника ОМВД РФ «Сорочинский» (по согласованию);

	Букатников  Илья Николаевич

	- ведущий инженер группы эксплуатации СЦ г. Сорочинска Оренбургского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию);


	Ефимов Андрей
Александрович
	- директор филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург №7 в г.Сорочинске» (по согласованию);


	Абубекеров Наиль Самятович
	- заместитель генерального директора – директор  филиала акционерного общества «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть» - Сорочинские коммунальные электрические сети (по согласованию);


	Клименков Сергей Анатольевич
	- начальник Сорочинских РЭС Западного производственного объединения филиала Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - «Оренбургэнерго» (по согласованию);


	Михеев Игорь Евгеньевич
	- производитель работ  Сорочинского дорожного управления АО  «Оренбургремдорстрой» (по согласованию);


	Павлова Татьяна Петровна
	- председатель совета Сорочинского РайПО  (по  согласованию);


	Укладников Иван Анатольевич
	-  менеджер ЦИТС АО «Оренбургнефть»  (по согласованию);


	
Сизов Артем Викторович

	
- директор ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области» (по согласованию).
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Приложение № 2
к постановлению администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области
от 17.02.2026  № 213-п



ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка 2026 года

1. Межведомственная комиссия Сорочинского муниципального округа (далее - Комиссия) создается в целях обеспечения взаимодействия органов управления и сил Сорочинского муниципального звена Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  ОТП РСЧС), предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа (далее - организации), при проведении мероприятий по защите населения Сорочинского муниципального округа, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возможных в результате негативного воздействия вод в паводковый период.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Оренбургской области, муниципальными правовыми актами  и настоящим Положением.
3. Персональный состав Комиссии определяется муниципальным правовым актом администрации Сорочинского муниципального округа.
4. Основными задачами Комиссии являются:
прогнозирование обстановки с целью определения возможных масштабов и последствий весеннего паводка;
выработка и доведение до населения рекомендаций для принятия мер по предупреждению возникновения возможных чрезвычайных ситуаций и смягчению их последствий; 
мониторинг своевременного выполнения  превентивных мероприятий;
организация взаимодействия между органами управления  ОТП РСЧС и организациями при проведении плановых мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод, а также в паводковый период;
обеспечение своевременного информирования населения о сложившейся обстановке и оповещение о возможных чрезвычайных ситуациях и последствиях  весеннего паводка.
5. Права Комиссии:
5.1. Комиссия имеет право:
принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на безаварийный пропуск паводковых вод на территории муниципального образования;
направлять рекомендации организациям по вопросам защиты населения и территорий Сорочинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в период паводка;
проводить мониторинг выполнения необходимых противопаводковых мероприятий;
запрашивать у отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации Сорочинского муниципального округа, организаций сведения и материалы, необходимые для работы Комиссии;
создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;
привлекать силы и средства муниципального звена ОТП РСЧС для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
6. Организация работы Комиссии:
Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сорочинского муниципального округа;
заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по решению председателя Комиссии;
в отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии;
решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии;
в Комиссии принимают участие члены комиссии с правом решающего голоса и с правом совещательного голоса;
решения Комиссии оформляются в форме протоколов, которые подписываются председательствующим на заседании Комиссии, секретарем Комиссии.
7. Председатель Комиссии:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
распределяет обязанности между членами Комиссии;
принимает решение о проведении заседаний Комиссии при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции.
8. Секретарь Комиссии:
осуществляет организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии;
принимает участие в разработке мероприятий Комиссии;
осуществляет по поручению председателя Комиссии контроль за подготовкой вопросов к рассмотрению на ее заседаниях;
оказывает консультативную, методическую и иную помощь исполнителям;
организовывает проведение заседаний Комиссии, рассылку документов;
оформляет протоколы заседаний Комиссии;
участвует в доработке принятых решений;
ведет контроль за реализацией принятых решений и поручений по срокам.


































Расчет рассылки 

ЕДДС Сорочинского муниципального округа
ООО «Электросеть»
МУП «Санитарная очистка»
МБУ «Муниципальное хозяйство»
ООО «Теплосеть-Сорочинск»
Роспотребнадзор
филиал АО «Газпром газораспределение Оренбург №7» в г. Сорочинске
ФГБУ «Управление эксплуатации Сорочинского водохранилища»
Дорожное управление
Сорочинские КЭС
Сорочинские РЭС
АО «Оренбургнефть» РИТС №1
Линейно-технический цех (г. Сорочинск) МЦТЭТ (г. Бузулук) Оренбургского филиала ПАО «Ростелеком»
ГБУЗ «Сорочинская межрайонная больница» 
Сорочинское РАЙПО
Управление образования Сорочинского муниципального округа
ООО «Сорочинская» 
ООО УК «Оникс»
ТСН «Перспектива»
Собственникам помещений в многоквартирных домах с непосредственным управлением
ОМВД РФ «Сорочинский»
ГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения»
40 ПСЧ ФПС по охране г. Сорочинска ФГКУ «10 отряд ФПС по Оренбургской области»
ОНД и ПР по Сорочинскому муниципальному округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам  Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Оренбургской области
Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа
Метеостанция
Отдел по сельскому хозяйству
Отдел по работе с сельскими территориями 
Начальникам территориальных отделов округа
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