Перечень приоритетных проектов муниципального образования Сорочинский городской округ на 2024 год

| № п/п | Наименование проекта | Номер и дата документа о запуске проекта | Куратор проекта | Руководитель проекта | Заказчик проекта | Бюджет проекта (тыс. руб.) | Дата завершения проекта | Текущие стадия проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт Гамалеевского Первого СДК – филиала МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области | Протокол проектного комитета от 08.02.2024 № 1 | Абражеева Е.И.- начальник Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Мисбахова Л.Р. – директор МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области | Абражеева Е.И.- начальник Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | 2262,2 | 31.10.2024 | реализация |
| 2. | Благоустройство территории прилегающей к сельскому дому культуры по адресу: Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Гамалеевка, ул. Молодежная, д.20Б | Протокол проектного комитета от 08.02.2024 № 1 | Богданов А.А. первый заместитель главы по оперативному управлению муниципальным хозяйством | Павлов А.А. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства | Атаманов М.А. -заместитель начальника отдела по работе с сельскими территориями | 1801,9 | 31.10.2024 | реализация |
| 3. | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Центральной, ул. Заречной в с. Спасское Сорочинского городского округа Оренбургской области | Протокол проектного комитета от 08.02.2024 № 1 | Богданов А.А. первый заместитель главы по оперативному управлению муниципальным хозяйством | Павлов А.А. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства | Павлов А.А. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства | 1146,5 | 31.10.2024 | реализация |
| 4. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по ул. Школьной, ул. Садовой, ул. Энергетиков, ул. Хлебной, ул. Западной, ул. Пушкина, ул. Лесной, ул. Молодежной, ул. Войкова, ул. Советской, ул. Победы, ул. О.Стуколова в п. Войковский Сорочинского городского округа | Протокол проектного комитета от 08.02.2024 № 1 | Богданов А.А. первый заместитель главы по оперативному управлению муниципальным хозяйством | Павлов А.А. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства | Павлов А.А. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства | 658,4 | 31.10.2024 | реализация |