Информация о реализации региональных проектов

на территории Сорочинского городского округа и проектов, реализуемых в рамках инициативного бюджетирования  за 2024 год

- Реализация региональных проектов в 2024 году

На территории Сорочинского городского округа в 2024 году реализованы 3 региональных проекта: «Культурная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Формирование комфортной городской среды». Кассовое исполнение  мероприятий региональных проектов  составило 25696,4 тыс. руб. или 100%.

1.1. В рамках Регионального проекта «Культурная среда»  заключены муниципальные контракты и приобретены музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы для МБУ ДО ДШИ «Лира» имени Глеба Совы  на сумму  5 263,2 тыс. руб.

Контракты исполнены в полном объеме.

1.2. По Региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» заключено соглашение с Министерством образования Оренбургской области  от 12.01.2024г., согласно которого предусмотрена выплата заработной платы 13 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями на сумму 3 557,8 тыс. руб.

Кассовый расход по состоянию на 31.12.2024 года составил 3 557,8 тыс. рублей.

1.3. В рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» заключен муниципальный контракт от 12.03.2024 с ООО «Фирма «Спецэнергострой» на сумму 16915,2 тыс. руб. по благоустройству парка культуры и отдыха в г.Сорочинске, ул. Союзная, 1 «П» (микрорайон «Озерки») на сумму 16915,2 тыс. руб. (первый этап благоустройства парка).

Работы первого этапа  по благоустройству проведены. Выполнено устройство видеонаблюдения, системы освещения, поливочного водопровода, устройство асфальто – бетонного покрытия дорожек, устройство бортовых камней и ограждения. По состоянию на 31.12.2024 года кассовый расход составил 16875,44 тыс.руб.

- Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования

В 2024 году в рамках инициативного бюджетирования реализовано 16 проектов на сумму 12 862,5 тыс.руб. Их можно распределить на 4 направления:

-Обустройство площадок ТКО (8 проектов на сумму 2418,4 тыс.руб.- с.Николаевка, с.Баклановка, с.Березовка, с.Янтарное, с.Бурдыгино, пос.Войковский, с. Пронькино, с.Сарабкино).

- Капитальный ремонт водопроводной сети (3 проекта на сумму 2189,3 тыс.руб.- с.Уран, с.Алексеевка, с. Спасское).

- Капитальный ремонт СДК ( 4 проекта на сумму 6813,3 тыс.руб.- СДК с.Гамалеевка, СДК с.Михайловка Вторая, СДК п.Октябрьский, СДК с.Романовка).

-Благоустройство территории к СДК (1 проект на сумму 1441,5 тыс.руб. -СДК п.Гамалеевка-1).