Информация о реализации региональных проектов

на территории Сорочинского муниципального округа и проектов, реализуемых в рамках инициативного бюджетирования

- Реализация региональных проектов в 2025 году

На территории Сорочинского муниципального округа в 2025 году реализовано 4 региональных проекта: «Россия - страна возможностей», «Педагоги и наставники», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Формирование комфортной городской среды». Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий региональных проектов израсходованы в сумме 109 659,98 тыс. руб. или 100%.

1.1. В рамках Регионального проекта «Россия - страна возможностей» приобретен спортивный инвентарь (мячи, спортивное счетное табло) для проведения спортивных мероприятий среди молодежи  на сумму  105,26 тыс. руб. Муниципальные контракты исполнены в полном объеме.

1.2. По Региональному проекту «Педагоги и наставники» заключено соглашение с Министерством образования Оренбургской области  от 17.01.2025г., согласно которого производилась  выплата заработной платы  советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и выплата за классное руководство на сумму 54 659,08 тыс. руб.

1.3. В рамках Регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» заключен муниципальный контракт с ИП Сидоров О.С. на сумму 20978,9 тыс. руб. (ДОСААФ) и с ООО «Фирма «Спецэнергострой» на сумму 35030,7 тыс.руб.( ул. Днепровской Девизии, в 2025 году будет реализовано 10 509,1 тыс. руб., в 2026 году 24 521,6 тыс.руб.).

Проведен капитальный ремонт водопроводных сетей в районе ДОСААФ, ул. Днепровской Девизии на сумму 39817,48 тыс. руб.

1.4. В рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» заключен муниципальный контракт с ООО «Фирма «Спецэнергострой» по проведению 2-го этапа благоустройства парка культуры и отдыха в г.Сорочинске, ул. Союзная, 1 «П» (микрорайон «Озерки») на сумму 15 078,18 тыс. руб.

Подрядчиком проведены работы по обустройству:

- МАФов,

- событийной площадки и футкорта,

- спортивной комбинированной площадки,

- резиновой плиткой детской и спортивных площадок.

Частично проведено озеленение.

По состоянию на 31.12.2025 года кассовый расход составил 15078,16 тыс.руб.

- Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования

В 2025 году в рамках инициативного бюджетирования  реализовано 14 проектов на сумму 14 353,5 тыс.руб. Их можно распределить на 4 направления:

-Обустройство площадок ТКО (9 проектов на сумму 4579,6 тыс.руб.- с.Толкаевка, с.Ивановка Вторая, с.Первокрасное, с.Уран, с.Михайловка Вторая, пос.Октябрьский, с. Романовка, с.Троицкое, с. Федоровка). Работы завершены.

- Устройство ограждения территории кладбища в пос.Новопокровка на сумму 578 тыс.руб.  Работы завершены.

- Капитальный ремонт водозаборной скважины в п.Родинский, ул.Сосновая, 56 на сумму 2834,8 тыс. руб.  Работы завершены.

- Капитальный ремонт СДК ( 3 проекта на сумму 6361,1 тыс.руб.- СДК п.Новый, СДК с.Бурдыгино, СДК с.Гамалеевка). Капитальный ремонт всех СДК завершен.