Приложение №1 к протоколу №1 от 16.03.2023 заседания Общественного совета по улучшению инвестиционного климата муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области

Итоги инвестиционной деятельности за 2022 год

Главное направление работы администрации Сорочинского городского округа – создание благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения инвестиций в интересах устойчивого социально-экономического развития городского округа и получение дополнительных доходов в бюджет городского округа.

В 2022 году достигнуты определенные успехи:

По итогам конкурса «Лидер экономики Оренбургской области» в номинации «Лучшее муниципальное образование» городской округ признан победителем конкурса.

По итогам проведения в 2022 году Рейтинга состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях Оренбургской области Сорочинский городской округ занял 1 место и вошел в десятку лидеров Оренбуржья.

По итогам рейтинга качества осуществления оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в муниципальных образованиях Оренбургской области  в 2022 году Сорочинскому городскому округу присвоен хороший уровень.

Экономика городского округа в 2022 году развивалась достаточно устойчиво:

Основу экономического потенциала городского округа составляют предприятия: ООО «Сорочинский маслоэкстракционный завод», ООО Мясокомбинат «Сорочинский», ООО «Сорочинский элеватор», ООО «Терминал Сервис», РИТС №1 ПАО «Оренбургнефть», ООО «Сорочинский хлебокомбинат», которые являются основными налогоплательщиками в бюджет и сельскохозяйственные предприятия: ООО «Бурдыгинское», ООО «Сборовское», ИП Черемисина И.В., ИП Митин А.А., ИП Туров В.Н., ИП Овчинников О.П.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах составил 8 161,9 млн. рублей. Индекс промышленного производства составил 100,1% к уровню прошлого года.

Объем продукции сельского хозяйства составил 2 208,3 млн. рублей. Индекс продукции сельского хозяйства составил 137,1 % к 2021 году.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 2 144,4 млн. рублей или 101,5 % к 2021 году.

Согласно проведенной оценке розничный товарооборот составил 4 891,8 млн. рублей или 100,2 % (в сопоставимых ценах) к 2021 году.

Оборот общественного питания – 128,5 млн. рублей или 100,3 % (в сопоставимых ценах) к 2021 году.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по наблюдаемому кругу предприятий и организаций составила 37 201,9 руб. или 109% к 2021 году.

Динамичное развитие территории невозможно без привлечения инвестиций.

На развитие экономики и социальной сферы предприятиями и организациями всех форм собственности направлено инвестиций в основной капитал в объеме 1 084,5 млн. руб., что составляет 68,3% (в сопоставимых ценах) к 2021 году.

Инвестиции были направлены в основные средства Сорочинскими КЭС филиала ГУП «ОКЭС», ООО «Сорочинский МЭЗ», ООО «Сорочинский элеватор», ООО «Роста-Терминал», ТОСП «Новомет-Юг» АО «Новомет-Пермь» и др.

За счет бюджетных инвестиций в 2022 году реализованы мероприятия и проекты:

- Капитальный ремонт КНС №9, расположенной по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Зеленая, №25К;

- Капитальный ремонт сетей водоотведения, расположенных по ул. Ворошилова от д. №16 до д. №2, далее по ул. Фурманова д. №72 в г. Сорочинске Оренбургской области;

- Капитальный ремонт КНС №2, расположенной по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Есенина, №14А;

- Капитальный ремонт ПС-1, расположенной по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. 8 Марта, 54 «К»;

- Котел наружного размещения мощностью 0,08 МВт для теплоснабжения здания сельского дома культуры по адресу: Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Бурдыгино, ул. Центральная, д. 95 «К»;

- Котел наружного размещения мощностью 0,3 МВт для теплоснабжения зданий школы, детского сада и амбулатории по адресу: Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Бурдыгино, ул. Школьная, 1 «К»;

- Капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 6201,5 м.

В 2022 году в городском округе введено 14155 кв. метров жилья, что составляет 91,8% к 2021 году.

Всего введено в действие индивидуальными застройщиками 82 дома (82 квартиры) площадью 11918 кв. метров, из них в сельской местности 5 домов (квартир), площадью 451 кв. метров. Введено 2 многоквартирных дома.

На территории городского округа реализуются инвестиционные проекты хозяйствующих субъектов:

1. Реконструкция птицефабрики в пос. Родинский. Инициатор проекта - «ООО Оренбург3». Объем инвестиций - 300,0 млн. руб.

В результате реализации инвестиционного проекта будет создано 60 рабочих мест.

В 2022 году продолжилась реализация национальных проектов.

Общая сумма средств, выделенных на финансирование мероприятий региональных проектов, в муниципальном образовании Сорочинский городской округ в 2022 году составляет 19 943,0 тыс. руб., в том числе 16185,1 тыс. руб. из федерального бюджета, 2 706,3 тыс. руб. из областного бюджета, 1051,6 тыс. руб. из местного бюджета.

Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2023 года составили 19 942,9 тыс. руб.

В 2022 году муниципальное образование Сорочинский городской округ участвует в реализации следующих мероприятий региональных проектов:

1. Национальный проект «Образование»:

1.1. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в отчетном году было предусмотрено 2 517,7 тыс. руб., в том числе 331,8 тыс. руб. из федерального бюджета, 1934,1 тыс. руб. из областного бюджета и 251,8 тыс. руб. из местного бюджета. Кассовые расходы на 01.01.2023 года составили 2 517,6 тыс. руб.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» проведен капитальный ремонт спортивного зала в МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова.

1.2. В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации» в отчетном году предусмотрено 1 128,9 тыс. руб., в том числе 1 083,7 тыс. руб. из федерального бюджета, 45,2 тыс. руб. из областного бюджета. Кассовые расходы на 01.01.2023 года  составили 1128,9 тыс. руб.

В рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации» проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию в общеобразовательных организациях с детскими общественными объединениями.

2. Национальный проект «Жилье и городская среда»:

2.1. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» было предусмотрено 15 100,6 тыс. руб., в том числе 13 771,8 тыс. руб. из федерального бюджета, 573,8 тыс. руб. из областного бюджета и  755,0 тыс. руб. из местного бюджета. Кассовые расходы на 01.01.2023 года составили 15 100,6 тыс. руб.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» проведено благоустройство общественной территории «Парк имени Легостаева» в г. Сорочинске, ул. Достоевского, 1 «П».

3. Национальный проект «Культура»:

3.1. В рамках регионального проекта «Цифровая культура» было предусмотрено 300 тыс. руб., в том числе 300 тыс. руб. из федерального бюджета. Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2023 года составили 300 тыс. руб.

В рамках проекта «Цифровая культура»  создан виртуальный концертный зал  в МБДОУ ДШИ «Лира».

4. Национальный проект «Демография»:

4.1. В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» было предусмотрено приобретение спортивного инвентаря на сумму 895,8 тыс. руб., в том числе 697,8 тыс. руб. из федерального бюджета, 153,2 тыс. руб. из областного бюджета и 44,8 тыс. руб. из местного бюджета. Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2023 года составили 895,8 тыс. руб.

В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» приобретен спортивный инвентарь для МБУ «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева».

В рамках реализации мероприятий приоритетного проекта Оренбургской области «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах», реализовано 6 проектов по инициативному бюджетированию: осуществлено ограждение территории кладбищ в селах Надежденка, Михайловка Первая, с Покровка, Никольское, Сборовский, Первокрасное на сумму 3,2 млн. руб.

Администрацией городского округа создаются условия, чтобы потенциальным инвесторам было выгодно и комфортно работать и развивать свой бизнес на территории Сорочинского городского округа.

Нормативными правовыми актами Сорочинского городского округа предусмотрены меры поддержки субъектам инвестиционной деятельности:

-предоставление льготы по земельному налогу в отношении земельных участков, расположенных на территории городского округа, находящихся в собственности субъекта инвестиционной деятельности, на которых реализуются и (или) планируются к реализации инвестиционные проекты, которым присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта городского округа с объемом инвестиций не менее 50,0 млн. руб.;

- информационная поддержка;

-консультационная поддержка;

- сопровождение инвестиционного проекта по принципу одного окна.

В 2022 году заявлений от субъектов инвестиционной деятельности по инвестиционным проектам не поступало. Поэтому данные виды поддержки не были оказаны.

В 2022 году продолжил работу Общественный совет по улучшению инвестиционного климата муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области. Проведено 4 заседания совета.

Одним из важных вопросов привлечения инвесторов на территорию городского округа является создание инвестиционных площадок.

В реестре инвестиционных площадок Оренбургской области  администрацией городского округа размещено 9 инвестиционных площадок:

Сформированный реестр инвестиционных площадок городского округа, паспорта инвестиционных площадок и земельных участков Сорочинского городского округа размещены на портале муниципального образования в разделе «Инвестиционная деятельность».