ОТЧЕТ

проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств,   выделенных на ремонт дворовых территорий  многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2014 году

город Сорочинск 			   	                      «20» июля 2015 года

На основании пункта 3.1 раздела 3 Плана работы Контрольно-счетной палаты Сорочинского городского округа на 2015 год, пункта 2 Плана работы межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции на 1 полугодие 2015 года, распоряжения №2 от 12.05.2015г. «О проведении контрольного мероприятия», требования №7-14-2015 от 15.05.2015г., председателем контрольно-счетной палаты Стасенковым А.Н., заместителем Сорочинского межрайонного прокурора юристом 1 класса Адельшиной А.Д. проведено контрольное мероприятие целевого и эффективного использования бюджетных средств выделенных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Цель контрольного мероприятия – Эффективность использования бюджетных средств.

Предмет контрольного мероприятия - нормативное обеспечение комплекса мероприятий, предусмотренных эффективностью использования бюджетных средств выделенных на ремонт дворовых территорий в многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- финансовые ресурсы местного бюджета, предлагаемые для реализации поставленных целей;

Проверяемый период –  с 01.01.2014г. по 31.12.2014 г.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 18.05.2015 г.  по 19.06.2015

(дата)                (дата)

Сроки проведения контрольного мероприятия на объекте(ах): с 18.05.2015г. по 19.06.2015г

Объект(ы) контрольного мероприятия – Администрация города Сорочинска. Непосредственное руководство реализации мероприятий по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов осуществляет отдел, руководимый начальником Ващенко А.В. с 09.01.2014г.

По результатам проведения контрольного мероприятия на вышеуказанном объекте оформлен соответствующий акт, в том числе:

Администрация города Сорочинска - акт контрольного мероприятия от 26.06.2015г. подписан без замечаний.

Составлены три акта встречной проверки. Нарушений не установлено.

Юридический адрес:

Администрация города Сорочинска – 461900, Оренбургская область, г.Сорочинск, ул. Советская 1.

Глава администрации Мелентьева Татьяна Петровна.

Анализ нормативно-правовых актов регламентирующих исполнение полномочий органов местного самоуправления Сорочинского городского округа в области использования автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности, а также ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее федеральный закон №257-ФЗ) определены полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности

В соответствии статьей 16 Федерального закона №257—ФЗ осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения обеспечивается уполномоченными органами местного самоуправления.

Данные полномочия возложены на городскую администрацию. Постановлением администрации города №56-п от 04.03.2013г. утверждена: площадь дворовых территорий 43468 м.кв. в том числе с асфальтобетонным покрытием 12301 м.кв., площадь проездов к дворовым территориям – 34851 м.кв., в том числе с асфальтобетонным покрытием 10785 м.кв. Следует отметить, что проезды к дворовым территориям относятся к дорогам общего пользования и должны быть включены в перечень автомобильных дорог городского округа. Реестр муниципальной собственности не содержит сведений о перечне автомобильных дорог (включая подъезды к дворовым территориям), площадью дворовых территорий.

Результаты контрольного мероприятия

Согласно решения Сорочинского городского Совета от 23.12.2013г. №255 «О бюджете города Сорочинска на 2014 и плановый период 2015 и  2016 годов» ( с изменениями и дополнениями) Администрации города на 2014 год предусмотрены ассигнования в сумме 300,0 тыс.руб. за счет средств дорожного фонда, на проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Кассовые расходы на проведение вышеуказанных мероприятий в 2014 году составили 271 391 руб. или 92 % от запланированных мероприятий.

В муниципальном образовании не принят нормативно-правовой акт, устанавливающий расходного обязательства и предусматривающей финансирование расходного обязательства, осуществление контроля выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

В муниципальном образовании не принят нормативно-правовой акт о порядке проведения отбора дворовых территории многоквартирных домов на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. По этой причине не представляется возможным определить обоснованность приоритетного включения дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в перечень мероприятий по ремонту. Также не установлены требования о подтверждении факта отсутствия зарегистрированного права собственности (в частной (или долевой) на объекте ремонта, что могло привести к дополнительной нагрузке на бюджет города Сорочинска за счет направления средств бюджета на объекты ремонта находящиеся в собственности жильцов многоквартирных домов (письмо Минфина от 1.02.2012г. №02-05-11/

Отчет формы 3 – ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них находящихся в собственности муниципальных образований» за 2014 год уполномоченным органом администрации формировался.

На момент проведения контрольного мероприятия не утверждены:

- порядок ремонта автомобильных дорог местного значения (ст.18 Федерального закона РФ от 08.11.2007г. №257-ФЗ)

Постановлением администрации города Сорочинска №327-п от 11.10.2013г. утверждена подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сорочинска на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети в городе Сорочинске на 2014-2016 годы».

В муниципальной подпрограмме и программе, утвержденной постановлением администрации города №327-п от 11.10.2013г. в качестве исходного базового показателя указана «площадь асфальтобетонного покрытия, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям 6113 м.кв.

В муниципальной подпрограмме и программе, утвержденной постановлением администрации города №327-п от 11.10.2013г. (в редакции постановления № 155-п от 28.04.2014г.) в качестве исходного базового показателя указано «Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в г.Сорочинске» 6113 кв.м.

Аналогичный показатель площади асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям согласно приложения №1 к постановлению администрации города от 04.03.2013г. №56-п «Об утверждении перечня дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования город Сорочинск Оренбургской области» указана площадь 23086 м.кв. (12301 м. кв. +10785 м.кв.). Расхождения составляют 16973 м.кв.

В качестве целевого значения индикатора подпрограммы «Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сорочинска на 2014 -2016 годы» (раздел 4 подпрограммы) муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети в городе Сорочинске на 2014-2016 года» (раздел 4 программы) в первоначальной редакции указано:  «Увеличение площади отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сорочинска», в редакции постановления от 28.04.2014г. №155-п исходный базовый показатель, без указания причин и основания, был изменен на : «Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г.Сорочинска»:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Исходные показатели базового года | Целевое значение индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Увеличение площади отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сорочинска |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети в городе Сорочинске на 2014-2016 года» (в ред. 28.04.2014г. №155-п) | м2 | 6 113 | 6 313 | 6 663 | 7 113 | 20 089 |
| 2 | Муниципальная подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сорочинска на 2014 -2016 годы» (в первоначальной ред.) | м2 | 6 113 | 200 | 350 | 450 | 1 000 |
| 3 | Расхождения (строка 2 – строка 1) | м2 | - | - | - | - | 19 089 |

В результате технической ошибке достижение целевого показателя за три года согласно муниципальной программы (раздел 4) составит 87% общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям (23 086 м.кв) муниципального образования.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 9 Постановления Правительства Оренбургской области от 03.04.2012г. №299-п «Об утверждении правил распределения и предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов для софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при проведении капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов , проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах населенных пунктов, для оценки эффективности степени достижения муниципальными образованиями результативности использования субсидий из областного бюджета применяются следующие показатели:

- количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов с использованием субсидии;

-   количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов с использованием субсидии;

- доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий с использованием субсидии;

- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий с использованием субсидии;

Достижения аналогичных показателей предусмотрено и Приказом №80 от 04.03.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации, которые наиболее полно отражают эффективности и достижение результатов использования бюджетных средств муниципальным образованием.

Формирование муниципального заказа на ремонт дворовых территорий

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 59 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрацией города избран в качестве способа размещения заказа на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - открытый аукцион в электронной форме. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 01533000026114000166-0146483-02 размещено 30.08.2014 в сети «Интернет» на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг wwjv.zakupki.gov.ru и сайте электронной торговой площадки ЗАО – «Сбербанк –Автоматизация системы торгов»

Согласно п. 10 Информационной карты открытого аукциона в электронной форме начальная цена контракта в сумме 171404 руб. сформирована на основе сметных расчетов, составленных в ценах 2 квартала 2014 года. В составе документов заказа, размещенных на официальном сайте, опубликованы сметные расчеты, составленные в ценах 2 квартала 2014 года, на общую сумму 171404 руб.

При формировании и размещении муниципального заказа Администрацией города использованы все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на защиту интересов заказчика и повышение эффективности использования бюджетных средств при исполнении контракта, такие как:

установление требования к участникам размещения заказа об отсутствии сведений о таких участниках в реестре недобросовестных поставщиков;

установление размеров обеспечения заявок на участие в аукционе и исполнения контракта в максимальном объеме (1% и 15%, соответственно);

отсутствие авансовых платежей по контракту;

установление требований к качеству выполнения работ и используемым материалам;

включения в контракт условий об ответственности подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. При этом размеры штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств согласно проекта муниципального контракта предусматривает уплату неустойки в случае нарушения сроков выполнения работ в размере 10% от стоимости контракта за каждый день просрочки, что составляет 17140 руб. в день:

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме № 0153300002614000166-1 от 08.09.2014) подана только одна заявка(п3,ч1,ст71).Договор заключен с единственным участником.

В соответствии с требованиями Закона №44-фз о размещении заказов Администрацией города было направлено обращение уполномоченному на осуществление контроля в сфере размещения заказов органу исполнительной власти местного самоуправления о согласовании возможности заключения муниципального контракта с единственным поставщиком, которым определен ГУП «Оренбургремдорстрой».

Кроме того, заключен договор подряда №66/09 от 04.09.2014г. без проведения торгов, по ремонту дворовой территории и проезду к дому №1 по ул.Зеленая, стоимостью работ 99 987 руб. Гарантийный срок установлен 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи объекта. Имущественная ответственность сторон в договоре за ненадлежащее исполнение обязательств не отражена.

В соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004г. №15/1 (далее – МДС 81-35.2004) стоимость строительно-монтажных работ определяется путем составления сметной документации. Проверкой установлено, что расчеты начальной (максимальной) цены контракта выполнены заказчиками в виде локальных смет. Сметы представлены заказчиками во исполнение ст. 64 Федерального закона №44-ФЗ, в составе документации о торгах.

При проверке установлено, что отдельные сметы составлены с отклонением установленных законодательством требованием, что привело к отсутствию прозрачности при формировании начальной цены контрактов, а именно:

- Сметы на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям и дворовых территорий, заказчиком по которым выступала администрация города Сорочинска составлена не по каждому объекту, а на общую площадь нескольких проездов к дворовым территориям, дворовых территорий, подлежащих ремонту.

Исполнение муниципальных контрактов на ремонт дворовых территорий

Проверка исполнения муниципального контракта от 04.09.2014г. №66/09, от 23.09.2014г. №0153300002614000166-0146483-02 заключенным между администрацией города и ГУП «Оренбургремдорстрой» и предусматривающих выполнение работ по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по девять объектам на общую сумму 271 391 руб. установлено следующее:

1) Согласно акта о приемке выполненных работ фактически выполненные работы полностью соответствуют предоставленным сметным расчетам в части объемов и стоимости работ, что предусмотрено пунктами 1,1, 1,2 муниципальных контрактов.

Вместе с тем следует отметить, что в сметной документации отсутствует исполнительная схема дворовой территории на которой расположен МКД и проезда к дворовой территории, в следствие чего не возможно определить границы и площадь выполненных объемах работ в разрезе каждого объекта.

2) При внесении в единый реестр государственных и муниципальных контрактов сведений об исполнении муниципальных контрактов нарушений не установлено.

3) В ходе проверки выполнения работ по ремонт у дворовых территорий и проездов к дворовым территориям были выборочно обследованы девять объектов с составлением актов. Расхождение по объемам и площадям ремонта не установлено.

В нарушение указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденной Приказом Минфина РФ от 21.12.2012г. №171-н расходы по договорам на ремонт дворовой территории в общей сумме 271 391 руб. некорректно отнесены на под статью 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». Главный критерий отнесения расходов на подстатью 225 – наличие прав на активы подтвержденные документами, а не факт их учета балансовых, забалансовых счетах или в реестре имущества муниципального образования.

Выводы

1. В бюджете города Сорочинска для Администрации на 2014 год предусмотрены ассигнования на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сумме 300,0 тыс.руб.

2. Кассовые расходы за 2014 год составили 271 391 руб. или 92%

3. Общая площадь дворовых территорий составляет 43 468 м.кв. в том числе с асфальтобетонным покрытием 12301 м.кв., площадь проездов к дворовым территориям составляет 34 851 м.кв. в том числе асфальтобетонным покрытием 10 785 м.кв.

4. Не принят нормативно-правовой акт (НПА) устанавливающий расходное обязательство по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, отбор дворовых территорий и проездов к дворовым территориям подлежащих ремонту.

6 . Реестр муниципальной собственности не содержит сведений о площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям.

Предложения:

1. Направить настоящий отчет и.о.главы администрации и предложить:

- привести в соответствие нормативно-правовую базу.

- привести в соответствие учет и отражение в реестре муниципальной собственности объектов дворовых территорий и проездов к дворовым территориям.

- привести в соответствие целевые индикаторы муниципальной подпрограммы «Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» реально отражающие оценку эффективности достижения поставленных целей.

- устранить иные нарушения, отраженные в отчете.

2. Направить отчет для сведения и рассмотрения в соответствии с действующим законодательством в адрес Сорочинской межрайонной прокуратуры.

Председатель контрольно-счетной палаты 			   А. Н. Стасенков