Администрация города Сорочинска Оренбургской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  12.10.2015г. № 461-п

| О внесении изменений в постановление администрации города Сорочинска Оренбургской области от 11.10.2013 года № 322-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Сорочинске на 2014-2016 годы», в редакции постановлений администрации города Сорочинска Оренбургской области от 20.12.2013г. № 451-п от 19.08.2014г. № 288-п, от 25.09.2014 г. № 338-п, от 10.10.2014 года № 358-п, от 01.09.2015 №372-п, от 24.09.2015 №429-п |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Сорочинска Оренбургской области от 21.08.2013 № 248-п «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Сорочинска Оренбургской области», постановлением администрации города Сорочинска Оренбургской области от 29.09.2014 № 343-п  «О внесении изменений в муниципальные программы города Сорочинска Оренбургской области», Законом Оренбургской области от 15.12.2014 № 2824/781–V-ОЗ «Об объединении муниципальных образований Сорочинского района с городским округом город Сорочинск», решением Сорочинского городского Совета от 21.05.2015 № 397 «О правопреемстве муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области», решением Сорочинского городского Совета от 30.03.2015 № 382 «Об утверждении структуры администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области»,  руководствуясь статьями 32, 35, 40 Устава муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области, администрация города Сорочинска Оренбургской области постановляет:

1. Внести   изменения   в постановление   от 11.10.2013 г.   № 322-п «Об утверждении   муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе  Сорочинске на 2014-2016 годы»,   в редакции постановлений от 20.12.2013 года № 451-п, от 19.08.2014 года № 288-п,  от 24.09.2015 г.   № 429-п,   от

25.09.2014 г. № 338-п, от 10.10.2014 года № 358-п, от 01.09.2015 №372-п, изложив его в новой редакции,  согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по экономике и управлению имуществом Павлову Е.А.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы администрации

города Сорочинска                                                            Т.П.Мелентьева

Разослано: в дело, прокуратуре, отдел по экономике, управление образования,  отдел по культуре и искусству, управление  ЖКХ, хозгруппа по обслуживанию органов местного самоуправления,

управление финансов, информационный бюллетень, Вагановой Е.В.

Приложение к постановлению администрации города Сорочинска Оренбургской области от 12.10.2015г. № 461-п

Муниципальная  Программа

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Сорочинском городском округе на 2014-2018 годы».

(новая редакция)

Сорочинск  2015г.

Паспорт

муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Сорочинском городском округе  на 2014-2018 годы».

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Сорочинского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | -Управление образования администрации Сорочинского городского округа; -отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа; -МУП «Жилкомсервис» (по согласованию); |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Сорочинском городском округе на 2014-2018 годы». |
| Цели муниципальной программы | -создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов; - сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг; - поддержание комфортного теплового режима внутри зданий для улучшения качества жизнедеятельности; |
| Задачи муниципальной программы | - осуществление оценки фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления; - выполнение технических и организационных мероприятий по снижению использования энергоресурсов |
| Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | -Снижение удельного потребления энергоресурсов всеми муниципальными учреждениями города в сопоставимых условиях не менее чем на 3,0% к уровню предыдущего года, в т.ч.: - электроэнергия; - тепловая энергия; - вода; - природный газ; -Эффективность использования энергетических ресурсов в системе теплоснабжения городского округа |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. руб.) с разбивкой по годам и подпрограммам | Собственные и заемные средства предприятий, выполняющих программу энергосбережения; средства, обеспечивающие выполнение мероприятий по энергосбережению в бюджетных организациях и органах местного самоуправления, предусмотрены за счет средств бюджета городского округа в пределах бюджетных ассигнований. Объем финансирования программы: 22278 тыс. руб., в том числе: 2014г. – 4598,0 тыс. руб. 2015г. – 5080,0 тыс. руб. 2016г. – 4790 тыс. руб. 2017г.- 3780 тыс. руб. 2018г.- 4030 тыс. руб. Из которых: по годам Собственные средства предприятий – 19180,0 тыс.руб., в том числе: 2014г. –3850,0 тыс. руб. 2015г. –4350,0 тыс. руб. 2016г. –4250,0 тыс.руб. 2017г.- 3240,0 тыс. руб. 2018г.- 3490,0 тыс. руб. Средства бюджета городского округа – 3098 тыс.руб., в том числе: 2014г. –748,0 тыс.руб. 2015г. –730,0 тыс.руб. 2016г. – 540 тыс.руб. 2017г.- 540 тыс.руб. 2018г.- 540 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации программы возможно обеспечить: -ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3% - снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектами культуры, образовательных учреждений; - соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий; -улучшение индикаторов энергоэффективности; -внедрение системы мониторинга потребления энергоресурсов по каждому объекту |

Характеристика текущего состояния

Программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в  Сорочинском городском округе на 2014-2018 годы» направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической безопасности экономики городского округа, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе перехода к рациональному ответственному использованию энергетических ресурсов.

Формирование в России энергоэффективного общества - это неотъемлемая составляющая развития экономики России по инновационному пути.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста. Однако до 2010 года этот источник был задействован в небольшой степени. Сегодня постепенно набираются обороты в этом направлении. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только при комплексном подходе к вопросу энергосбережения.

Программой предусмотрен охват как муниципальных учреждений части социальной сферы города (образование, спорт, культура), так и хозяйствующих субъектов города, что способствует проведению единой политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные цели и задачи Программы

Основной целью, объединяющей всех участников Программы, является формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышение энергетической эффективности  Сорочинского городского округа.

Для достижения указанной цели необходимо решение ряда задач:

1. Стимулирование применения энергосберегающих технологий и внедрение мероприятий, способствующих энергосбережению в городском округе;

2. Снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в экономике городского округа;

3. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4. Организация мониторинга энергопотребления в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления в электронном виде.

Сроки реализации программы

Срок  реализации программы 2014-2018 годы.

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Мероприятие программы | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | Всего за 2014-2018 годы | В том числе по годам |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |  |  |  | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС |
| 1 | Мероприятия муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Сорочинском городском округе на 2014-2018 годы» | 2014 | 2018 | Администрация Сорочинского городского округа | Коды бюджетной классификации указаны в перечне основных мероприятий подпрограммы | 8989,7 | 19180 | 748 | 3850 | 730 | 4350 | 3115,1 | 4250 | 2520,8 | 3240 | 1875,8 | 3490 |
| Всего | 8989,7 | 19180 | 748 | 3850 | 730 | 4350 | 3115,1 | 4250 | 2520,8 | 3240 | 1875,8 | 3490 |

Примечание: ГБ – средства бюджета городского округа,  ИС – иные средства

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов в разрезе подпрограммы, целевые индикаторы приведены в приложении к подпрограмме  «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Сорочинском городском округе на 2014-2018 годы».

Паспорт

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Сорочинском городском округе на 2014-2018 годы»

муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики в  Сорочинском городском округе на 2014-2018 годы».

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Сорочинского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | -Управление образования администрации Сорочинского округа; -отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского округа; -МУП «Жилкомсервис» (по согласованию); |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | -создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов; - сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг; - поддержание комфортного теплового режима внутри зданий для улучшения качества жизнедеятельности; |
| Задачи подпрограммы | - осуществление оценки фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления; - выполнение технических и организационных мероприятий по снижению использования энергоресурсов |
| Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Снижение удельного потребления энергоресурсов всеми муниципальными учреждениями города в сопоставимых условиях не менее чем на 3,0% к уровню предыдущего года, в т.ч.: - электроэнергия; - тепловая энергия; - вода; - природный газ; -Эффективность использования энергетических ресурсов в системе теплоснабжения города |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (тыс. руб.) с разбивкой по годам | Собственные и заемные средства предприятий, выполняющих программы энергосбережения; средства, обеспечивающие выполнение мероприятий по энергосбережению в бюджетных организациях и органах местного самоуправления, предусмотрены за счет средств бюджета городского округа в пределах бюджетных ассигнований. Объем финансирования программы: 28169,7 тыс. руб., в том числе: 2014г. – 4598,0 тыс. руб. 2015г. – 5080,0 тыс. руб. 2016г. – 7365,1тыс. руб. 2017г.- 5760,8 тыс. руб. 2018г.- 5365,8 тыс. руб. Из которых: по годам Собственные средства предприятий – 19180,0 тыс.руб., в том числе: 2014г. –3850,0 тыс. руб. 2015г. –4350,0 тыс. руб. 2016г. –4250,0 тыс.руб. 2017г.- 3240,0 тыс. руб. 2018г.- 3490,0 тыс. руб. Средства бюджета городского округа – 8989,7 тыс.руб., в том числе: 2014г. –748,0 тыс.руб. 2015г. –730,0 тыс.руб. 2016г. – 3115,1 тыс.руб. 2017г.- 2520,8 тыс.руб. 2018г.- 1875,8 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации подпрограммы возможно обеспечить: -ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3% - снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг потребляемых объектами культуры, образовательных учреждений; - соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий; -улучшение индикаторов энергоэффективности; -внедрение системы мониторинга потребления энергоресурсов по каждому объекту |

#### Характеристика проблемы

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральными законами от 23 ноября        2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от   06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от                31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов, является одной из приоритетных задач экономического развития хозяйственного комплекса муниципального образования. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на газ, опережающий уровень инфляции, приводит к снижению конкурентоспособности товаропроизводителей, повышению расходов бюджета на энергообеспечение зданий, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей. Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

Особенно актуальна задача энергосбережения в социальной и жилищно-коммунальной сферах. Именно в этих сферах расходуется большая часть бюджета.

Муниципальное образование Сорочинский городской округ входит в число  динамично развивающихся территорий.

Проблемы, предопределяющие низкую на данном этапе  энергоэффективность в экономике и бытовом секторе, заключаются в следующем:

1) энергоемкая структура экономики, отставание производственного и инфраструктурного потенциала от мирового научно-технического уровня;

2) высокий износ основных фондов, особенно в электроэнергетике и коммунальной инфраструктуре;

3) низкие теплотехнические характеристики зданий;

4) высокие потери топлива и энергии на всех стадиях добычи (производства), транспортировки (передачи) и потребления;

5) низкий уровень оснащения процессов производства и потребления топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования энергоносителей;

6) недостаточный статистический учет и  мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов;

7) недостаточное законодательное и нормативно-правовое сопровождение  энергетической политики и отсутствие эффективных систем стимулирования повышения энергоэффективности и экономии топливно-энергетических ресурсов на производстве и в быту.

Подпрограмма направлена на создание в муниципальном образовании организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координацию ресурсов экономики. Реализация программных мероприятий требует привлечения значимых финансовых средств.

Настоящая подпрограмма является одним из инструментов, способствующих формированию базы для повышения энергоэффективности.

II. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности пользования энергоресурсов и обеспечение на этой основе снижение потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и норм. В ходе реализации подпрограммы необходимо решение следующих  задач:

- снижение  доли   энергозатрат   в   себестоимости производимой  продукции  и  оказываемых  услугах при теплоснабжении, водоснабжении,  наружном и внутреннем освещении.

- снижение затратной части бюджета   Сорочинского городского округа (далее  -  бюджет)  на оплату за потребленные энергетические  ресурсы  с одновременным    повышением    уровня    комфорта помещений   объектов    жилищно-коммунальной    и социальной сферы Сорочинского городского округа;

- повышение эффективности производства  тепловой энергии, снижение потерь при ее транспортировке.

III.   Cроки реализации подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы -2014-2018 годы

IV. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевыми индикаторами достижения целей и решения задач Подпрограммы являются:

а) снижение удельного потребления энергоресурсов всеми муниципальными учреждениями городского округа  в сопоставимых условиях не менее чем на 3,0% к уровню предыдущего года, в т.ч.:

- электроэнергия;

- тепловая энергия;

- вода;

- природный газ;

- Бюджетная сфера.

Основным показателем эффективности подпрограммы является то, что в результате комплексного подхода к задаче энергосбережения через реализацию в полном объёме мероприятий подпрограммы  будет возможно:

- обеспечить рациональное использование тепловой энергии, природного газа, электроэнергии и холодной воды на объектах;

- снизить расходы бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, газу и электроэнергии, потребляемых объектами образовательных  и культурных учреждений городского округа, за счёт ежегодного снижения потребления энергоресурсов не ниже 3%;

- оплачивать фактическое, а не расчетное (нормативное) потребление тепловой энергии и холодной воды данными объектами;

- обеспечить поддержание комфортной температуры внутри здания данного объекта, независимо от резких погодных колебаний для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей;

Экономическая эффективность подпрограммы определяется снижением расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг в среднем не менее чем на   3% за период реализации подпрограммы ежегодно.

1. Сфера образования

Управление образования администрации

Сорочинского городского округа

На основании Закона Оренбургской области от 15.12.2014 года № 2824/781-V-ОЗ «Об объединении муниципальных образований Сорочинского района Оренбургской области с городским округом город Сорочинск» с 1 июня 2015 года произошло объединение города Сорочинска и Сорочинского района.

В настоящее время в Сорочинском городском округе функционируют тридцать одно образовательное учреждение, из них: двадцать общеобразовательных учреждений, семь дошкольных образовательных учреждений, четыре учреждения дополнительного образования.

Общая площадь образовательных объектов составляет 66 677,20 м2.

В учреждениях Сорочинского городского округа установлены приборы учета энергоресурсов, согласно прилагаемой таблицы №1.

Таблица №1

| № п/п | ОУ | Горячая вода | Холодная вода | Электроэнергия | Теплоэнергия | Газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАДОУ «Детский сад № 1» | - | Установлен-1 | Установлен-1 | Установлен-1 | - |
| 2 | МБДОУ «Детский сад № 5», всего | - | Установлен-3 | Установлен-2 | Установлен-1 | Установлен-1 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 5» | - | Установлен-1 | Установлен-1 | Установлен-1 | - |
|  | корпус 2 (МБДОУ «Детский сад № 3») | - | Установлен-2 | Установлен-1 | - | Установлен-1 |
| 3 | МАДОУ «Детский сад № 7» | Установлен-1 | Установлен-1 | Установлен-1 | Установлен-1 | - |
| 4 | МБДОУ «Детский сад № 8» | Установлен-1 | Установлен-1 | Установлен-1 | Установлен-1 | - |
| 5 | МБДОУ «Детский сад № 9» | Установлен-1 | Установлен-1 | Установлен-1 | Установлен-1 | - |
| 6 | МБДОУ «Детский сад № 10» | - | Установлен-1 | Установлен-1 | - | - |
| 7 | МБДОУ «Детский сад № 11» | - | Установлен-1 | Установлен-2 | - | Установлен-1 |
| 8 | МБОУ «СОШ № 1» | - | Установлен-1 | Установлен-1 | - | - |
| 9 | МБОУ «СОШ № 2», всего | - | Установлен-2 | Установлен-2 | Установлен-2 | - |
|  | МБОУ «СОШ № 2» | - | Установлен-1 | Установлен-1 | Установлен-1 | - |
|  | корпус 2 (МБДОУ «Детский сад № 6») | - | Установлен-1 | Установлен-1 | Установлен-1 | - |
| 10 | МАОУ «СОШ № 3» | - | Установлен-1 | Установлен-2 | Установлен-1 | - |
| 11 | МБОУ «СОШ № 4» | - | Установлен-2 | Установлен-1 | Установлен-1 | - |
| 12 | МАОУ «СОШ № 7» | - | Установлен-1 | Установлен-1 | Установлен-1 | - |
| 13 | МБОУ «СОШ № 117» | - | Установлен-1 | Установлен-1 | - | - |
| 14 | МБОУ «Баклановская СОШ», всего | - | Установлен-2, НЕТ - 5 | Установлен-6 | - | Установлен-2 |
|  | МБОУ «Баклановская СОШ» | - | НЕТ - 3 | Установлен-3 | - | Установлен-1 |
|  | МБОУ «Пронькинская ООШ» | - | Установлен-2, НЕТ - 2 | Установлен-3 | - | Установлен-1 |
| 15 | МБОУ «Бурдыгинская СОШ», всего | - | Установлен-1, НЕТ – 3 | Установлен-4 | НЕТ – 4 | - |
|  | МБОУ «Бурдыгинская СОШ» корпус 1 | - | Установлен-1 | Установлен-1 | НЕТ - 1 | - |
|  | МБОУ «Бурдыгинская СОШ» корпус 2 | - | НЕТ - 1 | Установлен-1 | НЕТ - 1 | - |
|  | Октябрьский филиал корпус 1 (НОШ) | - | НЕТ - 1 | Установлен-1 | НЕТ - 1 | - |
|  | Октябрьский филиал корпус 2 (ДОУ) | - | НЕТ - 1 | Установлен-1 | НЕТ - 1 | - |
| 16 | МБОУ «Войковская СОШ», всего | - | Установлен-7 | Установлен-7 | - | Установлен-4 |
|  | МБОУ «Войковская СОШ» | - | Установлен-1 | Установлен-1 | - | Установлен-1 |
|  | МБОУ «Войковская СОШ» (ДОУ) | - | Установлен-1 | Установлен-1 | - | - |
|  | Новобелогорский филиал корпус 1 (ООШ) | - | Установлен-1 | Установлен-1 | - | Установлен-1 |
|  | Новобелогорский филиал корпус 2 (ДОУ) | - | Установлен-1 | Установлен-1 | - | - |
|  | Покровский филиал корпус 1 (НОШ) | - | Установлен-1 | Установлен-1 | - | Установлен-1 |
|  | Покровский филиал корпус 2 (ДОУ) | - | Установлен-1 | Установлен-1 | - | Установлен-1 |
|  | Сборовский филиал (ДОУ) | - | Установлен-1 | Установлен-1 | - | - |
| 17 | МБОУ «Гамалеевская СОШ № 1» | - | Установлен-1 | Установлен-2 | Установлен-2 | Установлен-1 |
| 18 | МБОУ «Гамалеевская СОШ № 2», всего | - | Установлен-5 | Установлен-6 | НЕТ – 2 | Установлен-2 |
|  | МБОУ «Гамалеевская СОШ № 2» корпус 1 | - | Установлен-1 | Установлен-2 | НЕТ – 1 | - |
|  | МБОУ «Гамалеевская СОШ № 2» корпус 2 | - | Установлен-1 | Установлен-1 | НЕТ – 1 | - |
|  | 1-Гамалеевский филиал | - | Установлен-2 | Установлен-1 | - | Установлен-1 |
|  | Рощинский филиал | - | Установлен-1 | Установлен-2 | - | Установлен-1 |
| 19 | МБОУ «2-Михайловская СОШ», всего | - | Установлен-5 | Установлен-5 | НЕТ – 3 | Установлен-1 |
|  | МБОУ «2-Михайловская СОШ» корпус 1 | - | Установлен-1 | Установлен-1 | НЕТ – 2 | - |
|  | МБОУ «2-Михайловская СОШ» корпус 2 | - | Установлен-2 | Установлен-2 | НЕТ – 1 | - |
|  | Первокрасный филиал корпус 1 | - | Установлен-1 | Установлен-1 | - | Установлен-1 |
|  | Первокрасный филиал корпус 2 | - | Установлен-1 | Установлен-1 | - |  |
| 20 | МБОУ «Матвеевская ООШ», всего | - | Установлен-2 | Установлен-3 | - | Установлен-3 |
|  | МБОУ «Матвеевская ООШ» корпус 1 | - | Установлен-1 | Установлен-1 | - | Установлен-1 |
|  | МБОУ «Матвеевская ООШ» корпус 2 | - | Установлен-1 | Установлен-1 | - | Установлен-1 |
|  | Школьная мастерская | - | - | Установлен-1 | - | Установлен-1 |
| 21 | МБОУ «Николаевская СОШ», всего | - | НЕТ – 3 | Установлен-3 | - | Установлен-3 |
|  | МБОУ «Николаевская СОШ» | - | НЕТ – 1 | Установлен-1 | - | Установлен-1 |
|  | структурное подразделение МБОУ «Николаевская СОШ» | - | НЕТ – 1 | Установлен-1 | - | Установлен-1 |
|  | Столовая | - | НЕТ – 1 | Установлен-1 | - | Установлен-1 |
| 22 | МБОУ «Родинская СОШ», всего | - | Установлен-2 | Установлен-2 | - | Установлен-2 |
|  | МБОУ «Родинская СОШ» корпус 1 | - | Установлен-1 | Установлен-1 | - | Установлен-1 |
|  | МБОУ «Родинская СОШ» корпус 2 | - | Установлен-1 | Установлен-1 | - | Установлен-1 |
| 23 | МБОУ «Романовская ООШ», всего | - | Установлен-3, НЕТ - 1 | Установлен-4 | - | Установлен-3 |
|  | МБОУ «Романовская ООШ» корпус 1 | - | Установлен-2 | Установлен-2 | - | Установлен-1 |
|  | МБОУ «Романовская ООШ» корпус 2 | - | НЕТ – 1 | Установлен-1 | - | Установлен-1 |
|  | 1-Михайловский филиал (ДОУ) | - | Установлен-1 | Установлен-1 | - | Установлен-1 |
| 24 | МБОУ «Толкаевская СОШ», всего | - | Установлен-5 | Установлен-4 | - | Установлен-1 |
|  | МБОУ «Толкаевская СОШ» корпус 1 | - | Установлен-4 | Установлен-3 | - | Установлен-1 |
|  | МБОУ «Толкаевская СОШ» корпус 2 | - | Установлен-1 | Установлен-1 | - | - |
| 25 | МБОУ «Троицкая СОШ», всего | - | Установлен-2 | Установлен-2 | - | Установлен-2 |
|  | МБОУ «Троицкая СОШ», корпус 1 | - | Установлен-1 | Установлен-1 | - | Установлен-1 |
|  | МБОУ «Троицкая СОШ», корпус 2 | - | Установлен-1 | Установлен-1 | - | Установлен-1 |
| 26 | МБОУ «Уранская СОШ», всего | - | Установлен-2 | Установлен-2 | НЕТ – 2 | - |
|  | МБОУ «Уранская СОШ» корпус 1 | - | Установлен-1 | Установлен-1 | НЕТ – 1 | - |
|  | МБОУ «Уранская СОШ» корпус 2 | - | Установлен-1 | Установлен-1 | НЕТ – 1 | - |
| 27 | МБОУ «Федоровская ООШ», всего | - | Установлен-5 | Установлен-7 | - | Установлен-3 |
|  | МБОУ «Федоровская ООШ», корпус 1 | - | Установлен-3 | Установлен-3 | - | Установлен-1 |
|  | МБОУ «Федоровская ООШ», корпус 1 | - | Установлен-1 | Установлен-2 | - | Установлен-1 |
|  | Спортзал | - | Установлен-1 | Установлен-2 | - | Установлен-1 |
| 28 | МБУДО «ЦДТТ» | - | Установлен-1 | Установлен-1 | - | Установлен-1 |
| 29 | МБУДО «ЦДТ» | - | Установлен-1 | Установлен-1 | Установлен-1 | - |
| 30 | МБУДО «ДЮСШ» | Установлен-2 | Установлен-5 | Установлен-7 | Установлен-2, НЕТ - 2 | - |
| 31 | МБУДО «ГСЮН» | - | Установлен-1 | Установлен-1 | НЕТ-1 | - |
| 32 | МКУ «ГМЦ» | - | Установлен-1 | Установлен-1 | Установлен-1 | - |

Требуется установка приборов учета холодной воды в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Баклановская СОШ» Сорочинского городского округа Оренбургской области, муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Бурдыгинская СОШ» Сорочинского городского округа Оренбургской области, муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Николаевская СОШ» Сорочинского городского округа Оренбургской области, муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Романовская ООШ» Сорочинского городского округа Оренбургской области.

Требуется установка приборов учета теплоэнергии в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Бурдыгинская СОШ» Сорочинского городского округа Оренбургской области, муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гамалеевская СОШ № 2» Сорочинского городского округа Оренбургской области, муниципальном бюджетном образовательном учреждении «2-Михайловская СОШ» Сорочинского городского округа Оренбургской области, муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Уранская СОШ» Сорочинского городского округа Оренбургской области, муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «ДЮСШ» города Сорочинска Оренбургской области, муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «ГСЮН» города Сорочинска Оренбургской области,

Проведены энергетические обследования и оформлены энергетические паспорта в 2012 году по следующим учреждениям: МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 4», МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 117», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8»; в 2013 году МАДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9», МБДОУ «Детский сад № 10», МБДОУ «Детский сад № 11»; в 2014 году  в МБУДО «ДЮСШ», МБУДО «ЦДТТ», МБУДО «ГСЮН», в 2015 году в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7». В 2016-2018 годах планируется проведение энергетических обследований в МБОУ «Баклановская СОШ», МБОУ «Бурдыгинская СОШ», МБОУ «Войковская СОШ», МБОУ «Гамалеевская СОШ № 1», МБОУ «Гамалеевская СОШ № 2», МБОУ «Матвеевская ООШ», МБОУ «2-Михайловская СОШ», МБОУ «Николаевская СОШ», МБОУ «Родинская СОШ», МБОУ «Романовская ООШ», МБОУ «Толкаевская СОШ», МБОУ «Троицкая СОШ», МБОУ «Уранская СОШ», МБОУ «Федоровская СОШ», МБУДО «ЦДТ».

В результате выполнения мероприятий подпрограммы будут достигнуты показатели эффективности, согласно таблицы № 2, № 3, а также  целевые показатели согласно таблицы № 4.

Показатели эффективности реализации мероприятий подпрограммы по Управлению образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Таблица №2

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Исходные показатели базового года | Целевые значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г |
| 1. | Доля объема энергетических ресурсов потребляемых муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета тепла | % | 78 | 95 | 88,7 | 90,9 | 93,0 | 95,0 |
| 2. | Доля учреждений прошедших квалифицированное энергетическое обследование и получивших энергетические паспорта | % | 45 | 95 | 31,6 | 56,1 | 82,5 | 100 |
| 3. | Доля учреждений прошедших квалифицированное техническое обслуживания и метрологическое обеспечение узлов учета и регулирования энергоресурсов | % | 50 | 70 | - | - | - | - |
| 4. | Доля обученных руководителей методам энергосбережения, технико –экономической оценке энергосберегающих мероприятий | % | 17 | - | 53,1 | 100 | 100 | 100 |

Показатели  эффективности реализации подпрограммы  в образовательных учреждениях

Таблица №3

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Всего за 2014- 2018 годы | Показатели эффективности и реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1. | Объем потребления ЭЭ учреждениями образования | млн. кВт. ч | 7,220 | 0,895 | 1,287 | 1,730 | 1,679 | 1,629 |
| 2. | Объем потребления ТЭ учреждениями образования | тыс. Гкал | 35,213 | 5,808 | 5,447 | 8,230 | 7,983 | 7,745 |
| 3. | Объем потребления воды учреждениями образования | тыс. куб.м. | 171,6 | 24,9 | 35,1 | 38,3 | 37,2 | 36,1 |
| 4. | Объем потребления природного газа учреждениями образования | тыс. куб.м. | 4,860 | 67,099 | 622,166 | 1431,373 | 1388,432 | 1346,779 |

Целевые показатели в образовательных учреждениях

Таблица №4

| № п/п | Целевые показатели | Единица измерения | Исходные показатели | Целевые значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений образования | кВт. ч/м2 | 22,8 | 28,8 | 19,3 | 25,95 | 25,18 | 24,43 |
| 2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений образования | Гкал/м2 | 0,15 | 0,19 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3. | Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений образования | куб. м./ 1 человека | 4,07 | 3,83 | 2,62 | 2,88 | 2,80 | 2,72 |
| 4. | Удельный расход горячей воды на снабжение учреждений образования | куб. м./ 1 человека | 2,2 | 1,07 | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 1,01 |
| 5. | Удельный расход природного газа на снабжение учреждений образования | куб. м./ 1 человека | 0,476 | 0,045 | 0,709 | 1,632 | 1,583 | 1,536 |

2.  Сфера культуры

Отдел по культуре и искусству администрации города Сорочинска

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития отдела по культуре и искусству администрации города Сорочинска.

Оплата энергетических ресурсов потребляемых организацией осуществляется организацией за счет субсидии из местного бюджета, предоставляемой на оплату энергетических ресурсов.

В Отдел по культуре и искусству администрации города Сорочинска входят следующие подведомственные учреждения: МБОУДОД ДШИ «Лира», МБОУДОД СДЮСШОР, МБУК «ЦКД «Дружба», МБУК «Центральная библиотека города Сорочинска», МБУК «Краеведческий музей города Сорочинска», МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа», МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа», МБУК «Толкаевский ДК Сорочинского городского округа».

В учреждениях имеются следующие приборы учета потребления энергоресурсов:

- МБУК «ЦКД «Дружба» имеется 5 счетчиков (1шт. - электроэнергия, 1шт.-теплоснабжение, 2шт - холодная вода (для учета воды в здании и на полив в летнее время года) 1шт.- горячая вода);

-  МБУК «Центральная библиотека г.Сорочинска» имеется 4 счетчика (2шт.по учету электроэнергии и 2 по учету холодной воды (ул. Ворошилова, д.20, ул. Карла Маркса, д.73 «А»);

- МБУК «Краеведческий музей г.Сорочинска» находится 1 счетчик по учету электроэнергии, 1 счетчик по учету потребления воды; 1 счетчик по учету потребления теплоснабжения;

- МБОУДОД ДШИ «Лира» имеется 3 счетчика (1шт - учет расхода газа,1шт.- по учету электроэнергии, 1шт.- по учету потребления холодной воды);

- МБОУДОД СДЮСШОР по настольному теннису имеется 6 счетчиков (1шт.- учет электроэнергии, 1шт.- учет холодной воды, 4шт. – учет потребления теплоснабжения).

- МБУК «Толкаевский ДК Сорочинского городского округа» имеется 3 счетчика (1шт.-по учету электроэнергии, 1шт.- по учету потребления холодной воды, 1шт.- по учету потребления теплоснабжения)

-МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа» включает 31 сельский клуб и 1 РДК , во всех имеются счетчики электроэнергии, т.е 32 счетчика, 1шт.- счетчик по учету воды (РДК), 21шт- учет расхода газа (Берёзовский СК,                    1-Михайловский СДК, Пронькинский СК, Родинский СДК, Спасское СК, Янтарный СК, Алексеевский СДК ,Баклановский СДК, Гамалеевский-1 СДК, Ивановский-2 СДК, Матвеевский СДК, Николаевский СДК, Никольский СК, Новобелогорский СК, п.Новый СК, Слободский СК, Сборовский СК, Покровский СДК, Рощинский СК, Троицкий СДК и Федоровский СДК)  , 1шт- учет потребления теплоснабжения (РДК).

-МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа включает 20 сельских библиотек и 1 библиотека им.Фадеева. Имеются счетчики 3шт- по учету электроэнергии (2шт. библиотека им.Фадеева и 1шт. Баклановская библиотека), 1шт.- по учету холодной воды (библиотека им.Фадеева), 2шт – по учету расходования газа (библиотека им. Фадеева и Баклановская библиотека)

Проведены энергетические обследования и сделаны энергетические паспорта в таких учреждениях как: МБУК «ЦКД «Дружба», МБУК «Центральная библиотека г.Сорочинска», МБОУДОД ДШИ «Лира», МБОУДОД СДЮСШОР, МБУК «Краеведческий музей г.Сорочинска».

Необходимо сделать энергетические паспорта на все СДК, РДК и филиалы библиотек.

Необходимо установить счетчик по учету потребления теплоснабжения в учреждение МБУК «Центральная библиотека г.Сорочинска».

Необходимо установить 16 счетчиков по учету воды в сельских домах культуры.

В качестве повышения энергоэффективности на объектах учреждений культуры разработаны организационные и технические мероприятия, в результате исполнения, которых будут достигнуты показатели эффективности реализации подпрограммы, согласно таблицы №1, №2, целевые показатели согласно таблицы №3.

Таблица №1

| Мероприятие | Показатель | Ед.изм. | Кол-во всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение энергетических обследований | здание | шт | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, твердым селективным покрытием и системой вентиляции Регель Эйр | Установка энергосберегающих окон | Шт. | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения | Применение энергосберегающих ламп | Шт. | 180 | - | 100 | 80 | 80 | 80 |

Плановые значения целевых показателей

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

(в натуральной оценке)

Таблица № 2

| №п/п | Целевой индикатор | Ед.изм. | Всего за 2014-2018годы | Показатели эффективности и реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | Объем потребления ЭЭ учреждениями культуры | кВт.ч. | 1194268,91 | 253621,35 | 246012,71 | 238632,13 | 231473,36 | 224529,16 |
| 2 | Объем потребления ТЭ учреждениями культуры | Гкал. | 14265,39 | 3029,48 | 2938,59 | 2850,43 | 2764,92 | 2681,97 |
| 3 | Объем потребления воды учреждениями культуры | Куб.м. | 3731,26 | 792,39 | 768,62 | 745,56 | 723,19 | 701,50 |
| 4 | Объем потребления природного газа учреждениями культуры | Тыс.м3 | 783,960 | 166,486 | 161,491 | 156,647 | 151,947 | 147,389 |

Целевые показатели в учреждениях культуры

Таблица №3

| Удельный расход электроэнергии кВт/ч/м2 |
| --- |
| Наименование учреждения | Базовый период | Значение целевого индикатора |
|  | 2012г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| Данные по приборам учета |  |  |
| МБУК «ЦКД «Дружба» | 27,08 | 25,48 | 24,71 | 23,97 | 23,25 | 22,55 |
| МБУК «Центральная библиотека г.Сорочинска» | 17,41 | 16,38 | 15,89 | 15,41 | 14,95 | 14,50 |
| МБУК «Краеведческий музей г.Сорочинска» | 9,83 | 9,25 | 8,97 | 8,71 | 8,45 | 8,20 |
| МБОУДОД СДЮСШОР | 23,29 | 21,91 | 21,25 | 20,62 | 20,00 | 19,40 |
| МБОУДОД ДШИ «Лира» | 22,34 | 21,02 | 20,39 | 19,78 | 19,19 | 18,61 |
|  |  | Базовый период 2014г |  |  |  |  |
| МБУК «Клубная система» |  | 10,65 | 10,33 | 10,02 | 9,72 | 9,43 |
| МБУК «Библиотечная система» |  | 28,30 | 27,45 | 26,63 | 25,83 | 25,06 |
| МБУК «Толкаевский СДК» |  | 6,52 | 6,32 | 6,13 | 5,95 | 5,77 |
| ИТОГО по учреждениям | 99,95 | 139,51 | 135,31 | 131,27 | 127,34 | 123,52 |
| Удельный расход теплоснабжения ГКл/м2 |  |  |
| По приборам учета |  |  |
| МБУК «ЦКД «Дружба» | 0,165 | 0,155 | 0,150 | 0,145 | 0,141 | 0,137 |
| МБОУДОД СДЮСШОР | 0,089 | 0,083 | 0,081 | 0,079 | 0,077 | 0,075 |
|  |  | Базовый период 2014г |  |  |  |  |
| МБУК «Клубная система» | - | 0,158 | 0,153 | 0,149 | 0,144 | 0,140 |
| МБУК «Библиотечная система» | - | 0,100 | 0,097 | 0,094 | 0,091 | 0,089 |
| МБУК «Толкаевский СДК» | - | 0,100 | 0,097 | 0,094 | 0,091 | 0,089 |
| Итого по приборам учета | 0,254 | 0,596 | 0,578 | 0,561 | 0,544 | 0,530 |
| По расчетным данным |  |  |
| МБУК «Центральная библиотека г.Сорочинска» | 0,294 | 0,277 | 0,269 | 0,261 | 0,253 | 0,245 |
| МБУК «Краеведческий музей г.Сорочинска» | 0,227 | 0,214 | 0,207 | 0,201 | 0,195 | 0,189 |
| Итого по расчетным данным | 0,521 | 0,491 | 0,476 | 0,462 | 0,448 | 0,434 |
| Удельный расход газа по прибору учета тыс.м3/м2 |  |  |
| МБОУДОД ДШИ «Лира» | 0,043 | 0,041 | 0,040 | 0,038 | 0,037 | 0,036 |
|  |  | Базовый период 2014г |  |  |  |  |
| МБУК «Клубная система» |  | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,013 | 0,012 |
| МБУК «Библиотечная система» |  | 0,022 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,020 |
| Итого по приборам учета | 0,043 | 0,077 | 0,076 | 0,072 | 0,070 | 0,068 |
| Удельный расход воды по приборам учета м3/1 сотрудника |  |  |
| МБУК «ЦКД «Дружба» | 8,50 | 8,0 | 7,76 | 7,53 | 7,30 | 7,08 |
| МБУК «Центральная библиотека г.Сорочинска» | 8,17 | 7,68 | 7,45 | 7,22 | 7,00 | 6,79 |
| МБУК «Краеведческий музей г.Сорочинска» | - | 3,72 | 3,61 | 3,50 | 3,40 | 3,30 |
| МБОУДОД СДЮСШОР | 3,35 | 3,15 | 3,05 | 2,96 | 2,87 | 2,78 |
| МБОУДОД ДШИ «Лира» | 2,03 | 1,91 | 1,85 | 1,79 | 1,74 | 1,69 |
|  |  | Базовый период 2014г |  |  |  |  |
| МБУК «Клубная система» |  | 16,1 | 15,7 | 15,23 | 14,77 | 14,33 |
| МБУК «Библиотечная система» |  | 2,31 | 2,24 | 2,17 | 2,11 | 2,05 |
| Итого по приборам учета | 22,05 | 42,87 | 41,66 | 40,4 | 39,19 | 38,05 |

4.Мероприятия по администрации г. Сорочинска

В рамках муниципальной Программы "Энергоэффективность и развитие энергетики в  Сорочинском городском округе на 2014-2018 годы"- подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в  Сорочинском городском округе  на 2014-2018 годы» предусматривает на 2016 год 500 тыс. руб. на проведение работ по энергосбережению уличного освещения Сорочинского городского округа.

В рамках проведения работ по энергосбережению предусмотрено:

  - замена светильников уличного освещения мощностью 0,25 кВт на энергосберегающие мощностью 0,1 кВт; (замена светильников уличного освещения в количестве 50 шт. приводит к экономии электроэнергии 7,5 кВт/час. В зависимости от часов горения экономия составит 3150 кВт.)

- подведение под приборы учета без учетных светильников уличного освещения;

- замена приборов учета электроэнергии на ТП  Сорочинского городского округа (по мере необходимости).

Также предусмотрено  мероприятие по изготовлению и установке гаражных ворот в 2014 году,  которое позволит сократить потери тепла по зданию администрации.

II.КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

1.Характеристика проблемы, анализ потребления энергоресурсов на предприятиях коммунального комплекса.

В последние годы Правительство РФ уделяет большое внимание вопросам повышения эффективности использования энергоресурсов. Основой перевода экономики страны на энергосберегающий путь развития стали закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные органы», регулирующий отношения, возникающие в процессе деятельности в области энергосбережения, в целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов. Объектом государственного регулирования в области энергосбережения являются отношения, возникающие в процессе деятельности, направленной на создание и использование энергоэффективных технологий, малоэнергопотребляющего оборудования, приборов для учета расхода энергетических ресурсов, систем автоматизированного управления энергопотреблением.

Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» образовано 1 октября 1998 года как специализированное предприятие по предоставлению жилищно-коммунальных услуг. В настоящее время предприятие предоставляет основной объем услуг водоснабжения, водоотведения и центрального теплоснабжения для населения и предприятий города Сорочинска. Данные виды деятельности относятся к регулируемым, по которым необходимо иметь программу энергосбережения.

На предприятии трудятся 258 человек из которых 51 инженерно-технические работники. Предоставление услуг требует от предприятия круглосуточной работы. Численность обслуживающего и ремонтного персонала составляет 207 человек, из которых 99 работают вахтовым методом.

Основные средства, используемые МУП «Жилкомсервис» для производства услуги, находятся в собственности администрации города и переданы предприятию на праве хозяйственного ведения. Их стоимость составляет 87,15 млн. руб.

На участке теплоснабжения  для производства теплоэнергии и горячего водоснабжения работают шесть больших и шесть мини котельных, которые производят до 60 тыс. Гкал. в год. Транспортировка теплоносителя производится по теплотрассам протяженностью 27,3 км.

Для подъема артезианской воды с глубины до 120 м. и транспортировки ее до потребителя в количестве до 1150 тыс. м³ используются следующие основные фонды: станция 2-го подъема - 2 шт., накопительные емкости 1000 м³ - 3 шт., водонасосные станции 1-го подъема – 32 шт., водопровод – 139,1  км.

Сорочинские очистные сооружения принимают на очистку в год до 500 м³ сточной жидкости. Для транспортировки стоков используются: 21 км. внутриквартальных и внутридворовых сетей, 29 км. напорного коллектора и 10 единиц канализационных насосных станций.

Основные виды деятельности  МУП «Жилкомсервис» водоснабжения, водоотведения и теплоснабжение являются регулируемыми, тарифы на данные услуги подлежат обязательному государственному регулированию.  Общий объем производства услуг предприятием в 2012 году составил 118 млн. руб. без НДС, в том числе водоснабжение 16,4 млн. руб. (13,9%), водоотведение 17,3 млн. руб. (14,7%) и теплоснабжения 52,7 млн. руб. (44,7%). Затраты на производство составили 127,9 млн. руб., основную долю в которых составляют: заработная плата с отчислениями 30 млн. руб. (23,6%), сетевой газ 25,7 млн. руб. (20%), электроэнергия 16,30 млн. руб. (12,67%).

2. Анализ потребления энергоресурсов МУП «Жилкомсервис» и

обоснование необходимости программы энергосбережения

В последние годы Правительство РФ уделяет большое внимание вопросам повышения эффективности использования энергоресурсов. Основой перевода экономики страны на энергосберегающий путь развития стали закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные органы». Регулирующий отношения, возникающие в процессе деятельности в области энергосбережения, в целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов. Объектом государственного регулирования в области энергосбережения являются отношения, возникающие в процессе деятельности, направленной на создание и использование энергоэффективных технологий, малоэнергопотребляющего оборудования, приборов для учета расхода энергетических ресурсов, систем автоматизированного управления энергопотреблением.

Основными потребителями электроэнергии предприятия являются насосные агрегаты на водозаборных сооружениях, КНС, воздуходувные агрегаты на станции аэрации очистных сооружений и насосное оборудование котельных. Основными потребителями газа являются котлы котельных.

Общие показатели по энергетической эффективности по предприятию представлены в таблице № 1, 2, 3.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности представлены в Перечне основных мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Сорочинске на 2014-2016".  Описание мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных с применением регулируемых тарифов в таблице № 4, 5.

Раздел 2. Цели и задачи программы

Целью данной программы является повышение эффективности использования энергоресурсов и обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и норм.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

-обеспечить проведение энергетических обследований, разработку энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов объектов предприятия;

-провести малозатратные энергосберегающие мероприятия, обеспечить контроль за рациональным расходом энергоресурсов.

Выполнение поставленных задач приведет:

– к эффективному использованию энергоресурсов;

– к снижению расходов на покупку энергоресурсов.

Раздел 3. Индикаторы выполнения программы

В соответствии с требованиями закона №261-ФЗ необходимо ежегодно достигать определенных целевых индикаторов выполнения программы. Целевые индикаторы выполнения программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации мероприятий, представлены в таблицах № 6-8.

|  |  |  | Таблица 1. Общие показатели по энергетической эффективности по коммунальному комплексу. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измер. | 2012 г. (факт) | 2013 г. (оценка) | 2014г. (план) | 2015г. (план) | 2016г. (план) | 2017г. (план) | 2018г. (план) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Общий объем потребленной электр. энергии, в том числе: | тыс.кВт.ч | 5072 | 5072 | 5034 | 4997 | 4961 | 4943 | 4925 |
| 2. | - объем электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВт.ч | 5072 | 5072 | 5034 | 4997 | 4961 | 4943 | 4925 |
| 3. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Общий объем потребленного природного газа, в том числе: | тыс. м3 | 10260 | 10260 | 10059 | 9862 | 9668 | 9572 | 9478 |
| 5 | - объем природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м | 10260 | 10260 | 10059 | 9862 | 9668 | 9572 | 9478 |
| 6 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребленного природного газа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Общий объем финансирования программы по энергосбережению, в том числе: | тыс. руб |  |  | 3850 | 4350 | 4250 | 3240 | 3490 |
| 8 | - объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс. руб |  |  | 3850 | 4350 | 4250 | 3240 | 3490 |
| 9 | Доля объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования программы | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  | Таблица 2. Общие показатели по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование показателя. | Единица измерения | Всего | 2014 г. (план) | 2015 г. (план) | 2016 г. (план) | 2017 (план) | 2018 (план) |
| 1. | 2. | 3. | 5. | 9. | 10. | 11. |  |  |
| 1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении, в том числе: | тыс.кВт.ч | 4 615,73 | 398 | 645 | 996 | 1 144 | 1 432 |
|  |  | % |  | 7,84 | 12,73 | 19,64 | 22,56 | 28,24 |
| 2. | - за счет использования энергосберегающих осветительных приборов и систем | тыс.кВт.ч | 29,00 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс. руб | 16 236,2 | 1 273,15 | 2 065,35 | 3 187,85 | 4 209,88 | 5 499,98 |
| 4. | - за счет использования энергосберегающих осветительных приборов и систем | тыс. руб | 186,88 | 25,60 | 32,00 | 35,20 | 44,16 | 49,92 |
| 5. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Экономия топлива в условных единицах, в том числе: | т.у.т. | 1 304,00 | 220 | 436 | 648 | 601 | 684 |
| 8. | - природного газа в натуральном выражении | тыс. м3 | 1 490,50 | 251,7 | 498,4 | 740,4 | 687,5 | 782,3 |
|  |  | % |  | 2,50 | 5,05 | 7,66 | 9,38 | 10,78 |
| 9. | Экономия топлива в стоимостном выражении, в том числе: | тыс. руб | 5 961,97 | 1 006,80 | 1 993,75 | 2 961,42 | 3 162,46 | 3 754,89 |
| 10. | - природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб | 5 961,92 | 1 006,75 | 1 993,75 | 2 961,42 | 3 162,46 | 3 754,89 |
| 11. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого экономия: | тыс. руб | 29 115,5 | 2 279,9 | 4 059,1 | 6 149,3 | 7 372,3 | 9 254,9 |

Таблица 3. Показатели  в области энергосбережения и энергетической эффективности в  системах тепло-,  водоснабжения, водоотведения.

| № п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 г. (факт) | 2013 г. (оценка) | 2014 г. (план) | 2015 г. (план) | 2016 г. (план) | 2017 (план) | 2018 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |  |  |
| 1 | Расход топлива всего на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 8976,3 | 8976,3 | 8800,3 | 8627,7 | 8458,6 | 8374,8 | 8291,9 |
| 1.1 | Экономия топлива | тыс. т у.т. |  |  | 176,0 | 348,6 | 517,7 | 601,5 | 684,4 |
| 1.2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 56142,9 | 55966,7 | 55790,5 | 55614,2 | 55438,0 | 55320,5 | 55261,8 |
| 1.3. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 50268,9 | 50268,9 | 50268,9 | 50268,9 | 50268,9 | 50268,9 | 50268,9 |
| 1.4. | Тепловая энергия, отпускаемая по приборам учета | Гкал | 17091,4 | 19604,9 | 25134,5 | 35188,2 | 45242,0 | 46750,1 | 47755,5 |
| 1.5. | Доля тепловой энергии, отпускаемой по приборам учета | % | 34,0 | 39,0 | 50,0 | 70,0 | 90,0 | 93,0 | 95,0 |
| 1.6. | Потери тепловой энергии при ее передаче | Гкал | 5874,0 | 5697,8 | 5521,6 | 5345,3 | 5169,1 | 5051,6 | 4992,9 |
| 1.7. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 10,5 | 10,2 | 9,9 | 9,6 | 9,3 | 9,1 | 9,0 |
| 1.8 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал. | 159,9 | 160,4 | 157,7 | 155,1 | 152,6 | 151,4 | 150,0 |
| 1.9 | Затраты электроэнергии на производство и передачу теплоэнергии | тыс. кВт.ч | 1923,7 | 1923,7 | 1886,0 | 1849,0 | 1812,7 | 1794,8 | 1777,0 |
| 1.10 | в т. ч. на передачу | тыс. кВт.ч | 1596,7 | 1596,7 | 1565,4 | 1534,7 | 1504,6 | 1489,7 | 1474,9 |
| 1.11 | Экономия электроэнергии по производству теплоэнергии | тыс. кВт.ч |  |  | 37,7 | 74,7 | 73,2 | 128,9 | 146,7 |
| 1.12 | Удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энергии | кВт.ч/Гкал | 34,3 | 34,4 | 33,8 | 33,2 | 32,7 | 32,4 | 32,2 |
| 1.13 | в т.ч удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт.ч/Гкал | 28,4 | 28,5 | 28,1 | 27,6 | 27,1 | 26,9 | 26,7 |
| 1.14 | Снижение удельного расхода электроэнергии на производство тепловой энергии | % |  | 0,21 | -1,44 | -3,07 | -4,67 | -5,41 | -6,25 |
| 1.15 | Потери тепловой энергии при ее передаче | Гкал | 5874,00 | 5697,78 | 5521,56 | 5345,34 | 5169,12 | 5051,64 | 4992,90 |
| 1.16 | в т. ч. при передаче |  | 4374,00 | 4374,00 | 4286,52 | 4199,04 | 4111,56 | 3990,80 | 3944,39 |
| 1.17 | Подпитка тепловой системы водой | тыс. м³ | 20,22 | 20,20 | 19,90 | 19,80 | 19,60 | 19,50 | 19,40 |
| 2 | Подъем и транспортировка воды | тыс. м³ | 1020,90 | 1020,90 | 1070,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 |
| 2.1 | Объем холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. м³ | 643,2 | 765,7 | 909,5 | 990,0 | 1176,0 | 1277,9 | 1379,0 |
| 2.2 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 63 | 75 | 85 | 90 | 98 | 98,3 | 98,5 |
| 2.3 | Экономия электроэнергии на подъем и транспортировку воды | тыс. кВт.ч |  |  | 88,4 | 142,4 | 322,4 | 502,4 | 682,4 |
| 2.4 | Затраты электрической энергии на подъем и транспортировку воды | тыс. кВт.ч | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 |
| 2.5 | в т.ч. на транспортировку | тыс. кВт.ч | 980,5 | 980,5 | 980,5 | 980,5 | 980,5 | 980,5 | 980,5 |
| 2.6 | Удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды | кВт.ч/м³ | 1,81 | 1,81 | 1,73 | 1,68 | 1,54 | 1,42 | 1,32 |
| 2.7 | Снижение удельного расхода электроэнергии на подъем и транспортировку воды | % |  |  | 4,59 | 2,73 | 8,33 | 21,38 | 26,99 |
| 2.8 | Потери воды при ее передаче | тыс.куб.м | 26,60 | 26,07 | 25,54 | 25,00 | 24,47 | 24,47 | 24,47 |
| 3 | Транспортировка и очистка сточных вод | м³ | 465,5 | 512,05 | 563,26 | 619,58 | 681,54 | 715,62 | 751,40 |
| 3.1 | Экономия электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод | тыс. кВт.ч |  | 129,4 | 271,8 | 428,3 | 600,6 | 512,7 | 603,2 |
| 3.2 | Затраты электрической энергии на транспортировку и очистку сточных вод | тыс. кВт.ч | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 |
| 3.3 | в т. ч. на транспортировку | тыс. кВт.ч | 817,6 | 817,6 | 817,6 | 817,6 | 817,6 | 817,6 | 817,6 |
| 3.4 | в т. ч. на очистку | тыс. кВт.ч | 480,2 | 480,2 | 480,2 | 480,2 | 480,2 | 480,2 | 480,2 |
| 3.5 | Удельный расход электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод | кВт.ч/м³ | 2,79 | 2,53 | 2,30 | 2,09 | 1,90 | 1,81 | 1,73 |
| 3.6 | Снижение удельного расхода электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод | % |  | -9,16 | -17,42 | -24,92 | -31,75 | -35,00 | -38,09 |

Таблица 4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов)

| № п/п | Мероприятия | Единица измерения | Всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем затрат на Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования, в том числе: | тыс. руб. | 19180 | 3850 | 4350 | 4250 | 3240 | 3490 |
|  | ( средства бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ( внебюджетные средства, в том числе: | тыс. руб. | 19180 | 3850 | 4350 | 4250 | 3240 | 3490 |
|  | ( собственные и заемные средства предприятий | тыс. руб. | 19180 | 3850 | 4350 | 4250 | 3240 | 3490 |
|  | ( средства субъекта федерации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общий экономический эффект от внедренных мероприятий | тыс. руб. | 12488 | 2280 | 4059 | 6149 | 7372 | 9255 |
|  | Общая экономия энергетических ресурсов (топливо, энергия) от внедрения мероприятий в натуральном выражении, в том числе: | т.у.т. | 1741 | 301 | 578 | 863 | 828 | 958 |
|  | ( электрическая энергия | тыс. кВт.ч | 2039 | 398 | 645 | 996 | 1 144 | 1 432 |
|  | ( тепловая энергия | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | ( топливо | т.у.т. | 1491 | 252 | 498 | 740 | 687 | 782 |
|  | Количество разработанных производственных программ с учетом энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе: | шт. |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | ( производителей тепловой энергии | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ( объем затрат | тыс. руб. | 6850 | 1200 | 1650 | 1700 | 1100 | 1200 |
|  | ( производителей воды, оказание услуг водоотведения | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | ( объем затрат | тыс. руб. | 12030 | 2650 | 2700 | 2250 | 2140 | 2290 |

Таблица 5. Описание мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов)

| № п/п |  | Единица измерения | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия производственной программы с учетом энергосбережения и повышения энергетической эффективности : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | тыс. руб. | 1250 | 1300 | 1350 | 1150 | 1250 | 6300 |
|  | водоотведение | тыс. руб. | 1400 | 1400 | 1200 | 990 | 1040 | 5730 |
|  | теплоснабжение | тыс. руб. | 1200 | 1650 | 1700 | 1100 | 1200 | 6850 |
|  | Объем затрат на мероприятие энергосбережения и повышения энергетической эффективности | тыс. руб. | 3850 | 4350 | 4250 | 3240 | 3490 | 19180 |
|  | средства бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства субъекта федерации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные средства, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
|  | собственные и заемные средства предприятий | тыс. руб. | 3850 | 4350 | 4250 | 3240 | 3490 | 19180 |
|  | Экономический эффект от внедрения мероприятия | тыс. руб. | 2 280 | 4 059 | 6 149 | 7372 | 9255 | 29115 |
|  | Экономия энергетических ресурсов (топливо, энергия) от внедрения мероприятия в натуральном выражении, в том числе: | т.у.т. | 301 | 578 | 863 | 828 | 958 | 3528 |
|  | электрическая энергия | тыс. кВт.ч | 398 | 645 | 996 | 1144 | 1432 | 4615 |
|  | тепловая энергия | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | топливо | т.у.т. | 252 | 498 | 740 | 687 | 782 | 2959 |

| Таблица 6. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программ. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетная формула | 2012 г. (факт) | 2013 г. (оценка) | 2014 г. (план) | 2015 г. (план) | 2016 г. (план) | 2017г. (план) | 2018г. (план) |
| Динамика фактических потерь воды | % | β = (П потери (м³)) / (V поднятой воды (м³)) * 100 | 2,61 | 2,55 | 2,39 | 2,27 | 2,04 | 1,88 | 1,75 |
| Динамика дополнительного прироста подъема воды | % | (Дп (дополн. подъем) / Дд(добыча)) *100 |  | 0,00 | 4,81 | 7,75 | 17,54 | 27,34 | 37,13 |
| Динамика удельного расхода электроэнергии на подъем воды | квт.ч/м3 | Эп=(Рт расход э.э. (квт.ч))/(Vподнятой воды (м³)) | 1,81 | 1,81 | 1,73 | 1,68 | 1,54 | 1,42 | 1,32 |
| Динамика удельного расхода электроэнергии на транспортировку воды | квт.ч/м3 | Этр=(Рт расход э.э. (квт.ч))/(Vподнятой воды (м³)) | 0,96 | 0,96 | 0,92 | 0,89 | 0,82 | 0,75 | 0,70 |
| Доля объектов в отношении которых проведен энергоаудит (энергообследование) | % |  | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  | Таблица 7. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоотведения, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программ. |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетная формула | 2012г. (факт) | 2013 г. (оценка) | 2014 г. (план) | 2015 г. (план) | 2016 г. (план) | 2017 г. (план) | 2018 г. (план) |
| Динамика дополнительного притока стоков | % | (Дп (дополн. приток (м³)) / (Vпринято стоков (м³)) *100 | 0 | 10,00 | 21,00 | 33,10 | 46,41 | 53,73 | 61,42 |
| Динамика удельного расхода электроэнергии на транспортировку | квт.ч/м³ | Этр=(Рт расход э.э. (квт.ч))/(V принято стоков (м³)) | 1,756 | 1,597 | 1,452 | 1,320 | 1,200 | 1,143 | 1,088 |
| Динамика удельного расхода электроэнергии на очистку стоков | квт.ч/м³ | Эо=(Ро расход э.э. (квт.ч))/(Vпринято стоков (м³)) | 1,032 | 0,938 | 0,853 | 0,775 | 0,705 | 0,671 | 0,639 |
| Доля объектов в отношении которых проведен энергоаудит (энергообследование) | % |  | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  | Таблица8. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере теплоснабжения, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программ. |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетная формула | 2012 г. (факт) | 2013 г. (оценка) | 2014 г. (план) | 2015 г. (план) | 2016 г. (план) | 2017г. (план) | 2018 г. (план) |
| Динамика изменения удельного расхода топлива на выработку тепла | (кг. у. т.)/ (Гкал) | gте =М расход топлива/Qтепол.отп. | 159,88 | 160,39 | 157,74 | 155,14 | 152,58 | 151,39 | 150,05 |
| Динамика изменения фактического объема потерь тепла при ее передаче | % | Пте =(Qтепотери./Qтепередачи)*100 | 10,46 | 10,18 | 9,90 | 9,61 | 9,32 | 9,13 | 9,03 |
| Динамика расхода электроэнергии на производство и передачу тепла | (кВт.ч.)/ (Гкал) | Эте =Этепередачи/Qтепол.отп. | 34,26 | 34,37 | 33,80 | 33,25 | 32,70 | 32,44 | 32,16 |
| Динамика изменения подпитки тепловой сети | (м³)/ (Гкал) | Sподп. =W подпитки/Qтепол.отп. | 0,360 | 0,361 | 0,357 | 0,356 | 0,354 | 0,352 | 0,351 |
| Доля объектов в отношении которых проведен энергоаудит (энергообследование) | % |  | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Перечень основных мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Сорочинске на 2014-2016"  муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Сорочинске на 2014-2018 годы"

| № п/п | Мероприятия программы | Срок | Исполнитель | Код бюджетной классификации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  | Всего за 2014-2018 годы | В том числе по годам |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |  |  |  | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС |
| Управление образования администрации Сорочинского округа |  |  |  |  |
| 1. Организационно-аналитические мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения. | 2014 | 2018 | Управление образования | 771 0702 30 1 7024 611 771 0702 30 1 7024 610 771 0701 30 1 7024610 771 0702 30 1 7024 620 771 0701 30 1 7024 620 | 90 630 540 0 30,8 |  | 90 |  | 30,8 |  | 420 |  | 180 270 0 |  | 30 270 0 |  |
| 1.2. | Размещение на фасадах зданий, строений,сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 2014 | 2018 | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. | 2014 | 2018 | Управление образования | 771 0701 30 1 7024 610 771 0701 30 1 7024 620 771 0702 30 1 7024 620 771 0702 30 1 7024 610 771 0709 30 1 7024 240 | 28,8 12,8 6,4 111,8 6,4 |  |  |  | 6,4 6,4 22,2 |  | 22,4 6,4 6,4 89,6 6,4 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Разработка порядка предъявления рекламаций к поставщикам при нарушении качественных показателей энергоносителей | 2014 | 2018 | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения (выключение или перевод в режим "сна" компьютеров при простое, полная загрузка посудомоечных и стиральных машин, исключение работы оборудования "на холостом ходу" и др.) | 2014 | 2018 | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Контроль за нецелевым использованием энергоносителей (отбор воды из системы отопления и др.) | 2014 | 2018 | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды | 2014 | 2018 | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях не оснащенных автоматическими ИТП(проводится эксплуатирующей организацией) | 2014 | 2018 | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Заключение энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций в целях их реализации | 2014 | 2018 | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Анализ договоров электро-,тепло-,газо- и водоснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности | 2014 | 2018 | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Технические мероприятия |
| 2.1. | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | 2014 | 2018 | Управление образования | 771 0702 30 1 7024 611 771 0702 30 1 7024 610 771 0701 30 1 7024 620 771 0701 30 1 7024 610 | 950 318,3 150,1 850 |  | 100 |  | 18,3 150,1 |  | 850 |  | 850 |  | 300 |  |
| 2.2. | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 2014 | 2018 | Управление образования | 771 0702 30 1 7024 621 | 12,5 |  | 12,5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы. | 2014 | 2018 | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Реконструкция котельных и топочных с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС. Шк№117,ДОУ №3,10,11,ЦДТ | 2014 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией полной заводской готовности с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции | 2014 | 2018 | Управление образования | 771 0701 30 1 7024 611 771 0702 30 1 7024 621 | 50 12,5 |  | 50 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Оснащение отопительной системы приборами гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков (в среднем 125 тыс. руб. на объект площадью 3500 м2) . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Оценка наростов и зарастания труб отопления и ГВС и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения и отопительных радиаторов, гидрохимическая промывка и электро-гидроимпульсная прочистка водоводяных подогревателей. Замена отопительных стояков со сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Установка радиаторных регуляторов (термостатов) для индивидуального регулирования отопительной мощности в помещениях (150 т,р, на объект) | 2014 | 2018 | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п. | 2014 | 2018 | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, твердым селективным покрытием и системой вентиляции Регель Эйр | 2014 | 2018 | Управление образования | 771 0702 30 1 7024 611 771 0702 30 1 7024 610 771 0701 30 1 7024 610 | 13,960 600 815,8 |  | 13,960 |  | 85,8 |  | 265 |  | 300 265 |  | 300 200 |  |
| 2.11. | Уплотнение оконных и дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков). | 2014 | 2018 | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения | 2014 | 2018 | Управление образования | 771 0702 30 1 7024 611 771 0702 30 1 7024 610 771 0702 301 7024 620 771 0701 30 1 7024 610 | 11,040 86 120 79,1 |  | 11,040 |  |  |  | 36 50 79,1 |  |  |  | 50 70 |  |
| 2.13. | Установка и замена регуляторов расхода воды с эластичной диафрагмой | 2014 | 2018 | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по отделу образования |  |  |  |  | 5526,3 |  | 290 |  | 320 |  | 1831,3 |  | 1865,0 |  | 1220,0 |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации города Сорочинска |
| 1. Организационно-аналитические мероприятия |
| 1.1. | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения. | 2014 | 2018 | Отдел по культуре и искусству | 714 08 02 30 1 7024 611 714 08 01 30 1 7024 611 714 0801 30 1 7024 610 | 30,8 31,6 600 |  | 30,8 31,6 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Размещение на фасадах зданий, строений,сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 2014 | 2018 | Отдел по культуре и искусству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте зданий, строений, сооружений | 2014 | 2018 | Отдел по культуре и искусству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. | 2014 | 2018 | Отдел по культуре и искусству | 714 0801 30 1 7024 610 | 28 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Разработка порядка предъявления рекламаций к поставщикам при нарушении качественных показателей энергоносителей | 2014 | 2018 | Отдел по культуре и искусству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения (выключение или перевод в режим "сна" компьютеров при простое, полная загрузка посудомоечных и стиральных машин, исключение работы оборудования "на холостом ходу" и др.) | 2014 | 2018 | Отдел по культуре и искусству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Контроль за нецелевым использованием энергоносителей (отбор воды из системы отопления и др.) | 2014 | 2018 | Отдел по культуре и искусству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды | 2014 | 2018 | Отдел по культуре и искусству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций в целях их реализации | 20104 | 2018 | Отдел по культуре и искусству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Анализ договоров электро-,тепло-,газо- и водоснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности | 2014 | 2018 | Отдел по культуре и искусству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Технические мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | 2014 | 2018 | Отдел по культуре и искусству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 2014 | 2018 | Отдел по культуре и искусству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы. | 2014 | 2018 | Отдел по культуре и искусству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией полной заводской готовности с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции | 2014 | 2018 | Отдел по культуре и искусству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Оснащение отопительной системы приборами гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков (в среднем 125 тыс. руб. на объект площадью 3500 м2) . | 2014 | 2018 | Отдел по культуре и искусству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Локальный учет расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям) | 2014 | 2018 | Отдел по культуре и искусству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п. | 2014 | 2018 | Отдел по культуре и искусству | 714 08 01 30 1 7024 610 | 40 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| 2.7. | Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, твердым селективным покрытием и системой вентиляции Регель Эйр | 2014 | 2018 | Отдел по культуре и искусству | 714 08 01 30 1 7024 611 714 08 01 30 1 7024 611 | 38,5 150 |  | 38,5 |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
| 2.8. | Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения | 2014 | 2018 | Отдел по культуре и искусству | 714 08 01 30 1 7024 611 714 08 01 30 1 7024 610 714 07 02 30 1 7024 611 | 1,4 302,4 0,7 |  | 1,4 0,7 |  | 15 |  | 95,8 |  | 95,8 |  | 95,8 |  |
|  | Всего по Отделу культуры и искусства |  |  |  |  | 1223,4 |  | 103 |  | 25 |  | 783,8 |  | 155,8 |  | 155,8 |  |
| Администрация Сорочинского городского округа |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, установка приборов учета | 2014 | 2018 | Администрация Сорочинского городского округа | 711 05 03 30 1 7024 244 711 05 03 30 1 7024 240 | 110 1805 |  | 110 |  | 305 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  |
| 2. | Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, твердым селективным покрытием и системой вентиляции Регель Эйр | 2014 | 2018 | Администрация Сорочинского городского округа | 711 01 13 30 1 7024 244 711 01 13 30 1 7024 240 | 70 80 |  | 70 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Изготовление гаражных ворот | 2014 | 2018 | Администрация Сорочинского городского округа | 711 01 13 30 1 7024 244 | 175 |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по администрации |  |  |  |  | 2240 |  | 355 |  | 385 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  |
| МУП "Жилкомсервис" |  |  |  |  |
| 1. Водоотведение |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция КНС №2,3,4,5,6 с установкой автоматизированных систем управления (АСУ) | 2014 | 2018 | МУП «Жилкомсервис» |  |  | 4730 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 990 |  | 1040 |
| 1.2. | Энергоаудит системы водоотведения | 2014 | 2018 | МУП «Жилкомсервис» |  |  | 1300 |  | 500 |  | 500 |  | 300 |  |  |  |  |
| 2. Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1. | Использование современных изоляционных материалов при ремонтах и реконструкции сетей | 2014 | 2018 | МУП «Жилкомсервис» |  |  | 2450 |  | 500 |  | 950 |  | 1000 |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение энергетических обследований тепло-, энергоустановок котельных №1,1а,2,3,4 | 2014 | 2018 | МУП «Жилкомсервис» |  |  | 2100 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  |  |  |  |
| 2.3. | Проведение гидравлического регулирования тепловых сетей котельных №1,1а,2,3 | 2014 | 2018 | МУП «Жилкомсервис» |  |  | 2300 |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |  | 1200 |
| 3.Водоснабжение |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка частоты регулируемого привода сетевых насосов, | 2014 | 2018 | МУП «Жилкомсервис» |  |  | 5400 |  | 950 |  | 1000 |  | 1050 |  | 1150 |  | 1250 |
| 3.2. | Проведение энергетического аудита системы | 2014 | 2018 | МУП «Жилкомсервис» |  |  | 900 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
|  | Всего по МУП "Жилкомсервис" |  |  |  |  |  | 19180 |  | 3850 |  | 4350 |  | 4250 |  | 3240 |  | 3490 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | 8989,7 | 19180 | 748 | 3850 | 730 | 4350 | 3115,1 | 4250 | 2520,8 | 3240 | 1875,8 | 3490 |
|  | ГБ- бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИС- иные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |