Реализации муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2018 годы»

за 9 месяцев 2016 года.

Исполнение подпрограммы «Капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети Сорочинского городского округа на 2014-2018 годы» за 9 месяцев 2016г.

На 2016 год запланировано финансирование мероприятий в сумме 25610,2 тыс.руб.По состоянию на 01.10.2016г. по подпрограмме фактически израсходовано (оплачено договоров за выполненные работы) 12079,5 тыс.руб., исполнение подпрограммы составило 47,1 %.

По мероприятию «Текущий ремонт дорог, в том числе ямочный ремонт» запланирована сумма 8726,1 тыс. руб., произведена оплата в сумме 4230,4 тыс.руб., оплата за проектно-изыскательские работы, дорожные знаки, экспертиза смет и пр. Заключен муниципальный контракт на ямочный ремонт с ООО «СтройМац» в сумме 1753,025 тыс. руб., работы закончены.

По мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования населенных пунктов» выделена сумма областного бюджета 13616,9 тыс. руб., по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» запланирована сумма софинансирования средств местного бюджета 1506,9 тыс. руб. В рамках освоения денежных средств по 3 (трем) вышеназванным мероприятиям заключен муниципальный контракт на текущий ремонт дорог на территории Сорочинского городского округа в сумме 19461,613 тыс. руб. с ООО «ВАРС», подрядчиком работы выполнены, оплата сентябрь-октябрь 2016 г.

По мероприятию «Демонтаж, приобретение и установка автобусных павильонов, устройство посадочных площадок под остановочными павильонами с заездными карманами» выделено 1000,0 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты: «демонтаж, приобретение и установка автобусных павильонов» с ОАО «Горизонт» в сумме 397,1 тыс. руб., работы завершены, оплата июль 2016 г.; «устройство посадочных площадок под остановочными павильонами» с ГУП «Оренбургремдорстрой» в сумме 569,4 тыс. руб., работы завершены, оплата июль 2016 г.

На подпрограмму «Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Сорочинского городского округа на 2014-2018 годы» запланировано 50 тыс. руб. Подготовка технической документации проводиться в сентябре, выполнение в сентябре 2016 г., оплата в октябреь 2016 г.

На подпрограмму «Развитие городских и пригородных пассажирских перевозок Сорочинского городского округа на 2015-2018 годы» выделено 862,3 тыс. руб., оплачено 637,7 тыс. руб., исполнение составило 74 %

В рамках исполнения мероприятия «Поддержка городских пассажирских перевозок» подпрограммы выделено 132,5 тыс. руб., оплата 110,415 тыс. руб.на компенсацию расходов по перевозке пассажиров Муниципального образования перевозчику ИП Шалабаеву.

На мероприятие «Поддержка пригородных пассажирских перевозок»выделено 667,5 тыс. руб., оплачено 465 тыс. руб.на компенсацию расходов по перевозке пассажиров Муниципального образования перевозчику ИП Шалабаеву.

На мероприятие «Исполнение обязательств по возмещению части расходов, связанных с осуществлением пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом» выделено 62,3 тыс. руб., оплачено 62,3 тыс.руб. на компенсацию расходов по перевозке пассажиров Муниципального образования перевозчику ИП Шалабаеву.

Всего по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети в Сорочинском городском округе на 2014-2018 годы» за 9 месяцев 2016 года оплачено денежных средств на сумму 12717,2 тыс.руб., что составляет 47,9%. Причины текущего исполнения программы – оплата за основные мероприятия в 4 кв. 2016 года.

Сведения

о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году | план | факт на отчетную дату<*> |  |
| Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 76 | 76 | 76 |  |
| 1. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети Сорочинского городского округа на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 1,44 | 1,44 | 1,44 |  |
| 2. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Сорочинского городского округа на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | % | 0 | 5 | 5 |  |
| - Подпрограмма «Развитие городских и пригородных пассажирских перевозок Сорочинского городского округа на 2015-2018 г.» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Пробег пассажирского транспорта на пригородных маршрутах | Тыс. км | 188,1 | 188,1 | 188,1 |  |
| 3.2. | Количество перевезенных пассажиров на пригородных маршрутах | Тыс. пассажиров | 24,6 | 24,6 | 24,6 |  |
| 3.3. | Пробег пассажирского транспорта на городских маршрутах | Тыс. км. | 79,3 | 79,3 | 79,3 |  |
| 3.4. | Количество перевезенных пассажиров на городских маршрутах | Тыс. пассажиров | 81,1 | 81,1 | 81,1 |  |

<*> - если при предоставлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним              представляются прогнозные  данные

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2018 годы | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 24847 | 25909,3 | 25909,3 | 12717,2 |
|  |  | Управление ЖКХ администрации Сорочинского городского округа | 718 | Х | Х | 24847 | 25909,3 | 25909,3 | 12717,2 |
| Подпрограмма 1 | Капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети Сорочинского городского округа на 2014-2018 годы | всего, в том числе: | 718 | Х | Х | 23897 | 24897 | 24897 | 12079,5 |
|  |  | Управление ЖКХ администрации Сорочинского городского округа | 718 | Х | Х | 23897 | 24897 | 24897 | 12079,5 |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | всего, в том числе: | 718 | Х | Х | 23897 | 24897 | 24897 | 12079,5 |
|  |  | Управление ЖКХ администрации Сорочинского городского округа | 718 | Х | Х | 23897 | 24897 | 24897 | 12079,5 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обустройство зон отдыха на автомобильных дорогах общего пользования населенных пунктов | всего, в том числе: | 718 | Х | Х | 0 | 789,9 | 789,9 | 0 |
|  |  | Управление ЖКХ администрации Сорочинского городского округа | 718 | Х | Х | 0 | 789,9 | 789,9 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Сорочинского городского округа на 2014-2018 годы» | всего, в том числе: | 718 | Х | Х | 150 | 150 | 150 | 0 |
|  |  | Управление ЖКХ администрации Сорочинского городского округа | 718 | Х | Х | 150 | 150 | 50 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие городских и пригородных пассажирских перевозок Сорочинского городского округа на 2015-2018 годы | всего, в том числе: | 718 | Х | Х | 800 | 862,3 | 862,3 | 637,7 |
|  |  | Управление ЖКХ администрации Сорочинского городского округа | 718 | Х | Х | 800 | 862,3 | 862,3 | 637,7 |
| Основное мероприятие 3.1 | Поддержка городских и пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом | всего, в том числе: | 718 | Х | Х | 800 | 862,3 | 862,3 | 637,7 |
|  |  | Управление ЖКХ администрации Сорочинского городского округа | 718 | Х | Х | 800 | 862,3 | 862,3 | 637,7 |