Отчет

Проверки эффективного использования средств городского  бюджета, направленных на реализацию муниципальной программы «Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на территории города Сорочинска в 2009-2011 годах»

город Сорочинск 			   	                    « 11 »  сентября 2012 года

На основании п. 3.1 раздела 1 Плана работы контрольно-счетной палаты Сорочинского городского округа на 2012 год, и распоряжения контрольно-счетной палаты № 6 от 13.07.2012 г. «О проведении контрольного мероприятия» в соответствии с программой контрольного мероприятия, председателем контрольно-счетной палаты Стасенковым А.Н. проведено контрольно-ревизионное мероприятие по проверке эффективного использования средств городского  бюджета, направленных на реализацию муниципальной программы «Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на территории города Сорочинска в 2009-2011 годах».

Цель контрольного мероприятия  – целевое и эффективное использование бюджетных средств выделенных на реализацию программы; соответствует ли разработка и реализация программы установленным требованиям; результативность мероприятий целевой программы.

Предмет контрольного мероприятия  – финансовые ресурсы местного бюджета, предлагаемые для реализации поставленных программой целей; документы бухгалтерского учета и отчетности, договора, платежные и первичные документы.

Проверяемый период – 2009-2011 г.г.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15.07.2012 г.  по 05.08.2012

(дата)                (дата)

Сроки проведения контрольного мероприятия на объекте(ах): с 15.07.2012 г.  по 01.08.2012 г.

(дата)                                        (дата)

По результатам проверки составлен акт проверки отдела ЖКХ, благоустройства, дорожного и транспортного хозяйства администрации города Сорочинска от 03.07.2012 года. Руководство проверяемого объекта с актом ознакомлено.

Объект(ы) контрольного мероприятия – отдел ЖКХ, благоустройства, дорожного и транспортного хозяйства администрации города Сорочинска созданное решением сессии городского Совета № 73 от 04.08.2011г, Положение по отделу утверждено распоряжением администрации г.Сорочинска № 482-р от 25.05.2012 г. «Об утверждении положения об отделе ЖКХ, благоустройства, дорожного и транспортного хозяйства» (далее – отдел). Отдел является структурным подразделением администрации и не обладает правами юридического лица.

Основными задачами отделами являются:

- координация вопросов связанных с деятельностью организаций предоставляющих жилищно-коммунальные услуги;

- осуществление контроля за оказанием услуг связанных с управлением, эксплуатацией общего имущества многоквартирных домов.

Основными функциями отдела являются:

- организация в границах муниципального образования электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;

- организация текущего и капитального ремонта жилищного фонда;

- содействие созданию и функционированию товариществ собственников жилья;

- разработка механизмов повышения эффективности деятельности предприятий коммунального комплекса, качества и надежности предоставления ими услуг.

Юридический адрес: Отдел ЖКХ, благоустройства, дорожного и транспортного хозяйства администрации города Сорочинска - 461900, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Советская, 1.

Руководитель (начальник, директор) – Отдел ЖКХ, благоустройства, дорожного и транспортного хозяйства – Житкова Татьяна Александровна, назначен(а) на должность распоряжением № 25-р от 29.05.2012 г.

Телефон: 8(35346) 4-21-43.

Однако, по мнению контрольно- счетной палаты распоряжение № 482–р от 25.05.2012 года,  которым утверждено Положение «Об отделе ЖКХ, благоустройства, дорожного и транспортного хозяйства администрации города Сорочинска не соответствует нормам действующего законодательства.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования город Сорочинск Оренбургской области к полномочиям главы администрации относится – утверждение Положения о структурных подразделениях администрации города.

Согласно решению Сорочинского городского Совета № 6 от 19.03.2009 года «Об утверждении Положения «О системе муниципальных правовых актов муниципального образования город Сорочинск» (абзац 3, 4 статьи 2 Положения)» под:

- муниципальным нормативным правовым  актом  понимается правовой акт устанавливающий, изменяющий или отменяющий правила поведения (нормы права), которые применяются неоднократно и направлены на регулирование определенного вида общественных отношений;

- ненормативный (индивидуальный) правовой акт – официальный письменный документ, принятый органом местного самоуправления  в порядке носящий индивидуальный характер и связанный с конкретными правоотношениями.

Согласно позиции Верховного  суда, отраженной в Постановлении Пленума от 20.01.2003 года № 2 «О некоторых вопросах возникающих в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального Кодекса РФ» под нормативным правовым актом понимается изданный в установленном порядке акт управомоченного на то органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, устанавливающий правовые нормы, обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанный на неоднократное применение и действующий независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные актом.

Принятым Положением утверждаются определенные правила поведения сотрудников отдела, с наделением определенными функциями и контрольными полномочиями в сфере правоотношений с другими организациями. Правила подлежат неоднократному применению. Таким образом данные правила отвечают признакам нормативно-правового акта. На основании вышеизложенного следует, что правила должны   быть утверждены в форме постановления а не распоряжения. Данная позиция контрольно-счетной палаты подтверждается и протестом Сорочинской межрайонной прокуратуры № 7-1-2012 от 27.04.2012 года на решение Сорочинского городского Совета от 06.07.2000 года № 8 «Об утверждении Положения «Об отделе архитектуры и градостроительства администрации города Сорочинска»».

Нормативно-правовая основа проверки:

- Указ Президента РФ от 04.06.2008 года № 889 «О мерах по повышению энергетической и экологической эффективности в экономике»;

- Федеральный Закон от 21.07.2007 года № 185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса»;

- Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 года № 1662-р  «О Концепции долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2020 года»;

- Федеральный Закон № 28 от 03.04.1996 года «Об энергосбережении» действует до 27.11.2009 года;

- Федеральный Закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в РФ», действует  27.11.2009 года;

- Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилах изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества или с перерывами превышающими  установленную продолжительность»;

- Федеральный Закон № 190-ФЗ от 27.06.2010 года «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Краткая характеристика проверяемой сферы использования муниципальных средств

В связи с переходом Оренбургской области на 100 % оплату жилья и коммунальных услуг, населением ведется активная работа по установке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов. При этом в целях комплексного подхода к решению поставленных задач и достижения максимального эффекта целесообразно установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов.

Общедомовые приборы учета позволяют контролировать не только объемы потребления, но и параметры качества ресурсов (давление, температуру и др.) не соблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объемов потребления ресурсов. Кроме того, общедомовые приборы учета позволяют точно определить несанкционированные потери ресурсов по пути их транспортировки от поставщика до потребителя услуг и отразить это в расчетах с ресурсоснабжающими организациями.  Установка общедомового прибора учета позволяет понять, где именно происходит потеря ресурсов, на домовых сетях или на сетях поставщиков услуг, и дает реальные возможности для ресурсосбережения.

В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановление Правительства РФ от 23.05.2006 года № 307 «О Порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», все затраты на содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должны оплачивать собственники. В связи с этим возникает необходимость учета затрат  ресурсов на содержание общего имущества собственников в многоквартирном доме (полив газонов, уборка тротуаров у многоквартирного дома, уборка подъездов и т.д.)
 посредством использования общедомовых приборов учета ресурсов.

Решением указанных проблем является приоритетным направлением Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 года № 1662-р.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии – исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. Оплата по нормативам потребления рассчитывается на количество зарегистрированных (прописанных) жильцов в жилых домах. В тоже время практика свидетельствует, что фактическая численность проживающих в многоквартирном доме потребителей ресурсов превышает количество официально зарегистрированных жильцов. При этом у предприятий, оказывающих услуги тепло-, водо-, газо-, электроснабжения возникают выпадающие  расхода, не учитывающие фактическое потребление ресурсов жильцами, а также ресурсов, затрачиваемых на обогрев, освещение общего имущества многоквартирного дома.

Результаты контрольного мероприятия:

Установка приборов учета ТСЖ, управляющими компаниями города Сорочинска в 2009-2011 годах должна была осуществляться:

- в рамках муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Сорочинска в 2010 году» (утверждена постановлением администрации муниципального образования город Сорочинск 17.03.2010 года № 11-п) в целях реализации Федерального Закона от 21.07.2007 года № 185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса»;

- в рамках муниципальной адресной программы ««Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на территории города Сорочинска в 2009-2011 годах»;

- за счет средств управляющих компаний.

Согласно программе «Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на территории города Сорочинска в 2009-2011 годах» планировалось установить на 01.01.2012 года 377 общедомовых приборов учета, в том числе:

| № п/п | Вид услуги | Ед. изм. | Всего приборов учета по состоянию на 01.01.2012 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | штук | 110 |  |
| 2 | Горячее водоснабжение | штук | 15 |  |
| 3 | Холодное водоснабжение | штук | 126 |  |
| 4 | Электроснаджение | штук | 126 |  |
| ИТОГО: |  |  | 377 |  |

В рамках реализации программы «Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на территории города Сорочинска в 2009-2011 годах», на установку приборов учета, планировалось направить средства местного бюджета в сумме 5126 тыс.руб., в том числе 2009 год – 3430 тыс.руб., 2010 год – 588 тыс.руб., 2011 год – 1108 тыс.руб., средства фонда содействия реформированию ЖКХ – 8199 тыс.руб., средства собственников – 1162 тыс.руб., средства прочих организаций – 12050 тыс.руб.

Фактически, для финансирования мероприятий по установке общедомовых приборов учета в рамках реализации данной программы средства местного бюджета в период 2009-2011 годов не выделялись.

В нарушение раздела 5 Программы не обеспечивалось:

- согласование программы комплексного развития схем энергоресурсоснабжения;

- проведение контроля целевого использования средств, выделяемых на реализацию программы;

- предоставление отчетов за квартал и за год о реализации программы;

В нарушение раздела 6 оценка эффективности реализации программы с использование показателей:

- расчетов за поставленные коммунальные ресурсы по фактическому потреблению;

- экономии потребления ресурсов;

- снижение задолженности потребителей за коммунальные услуги;

- снижение потерь коммунальных ресурсов от поставщиков до потребителей - не проводилась.

Согласно раздела 2 Программы  доля многоквартирных домов оснащенных коллективными приборами учета по состоянию на 01.01.2012 года должна составить 100 %.

Согласно программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Сорочинска в 2010 году» и в соответствии с разделом 6 Методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных  Федеральным Законом от  21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса» при проведении капитального ремонта жилого дома за счет средств фонда в состав вида работ должны обязательно включаться работы по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии).

Принятая муниципальная на 2010 год программа проведения капитального ремонта не финансировалась.

Соответственно мониторинг исполнения программы выполнения капитального ремонта, в том числе установки приборов учета не проводился.

Оценка эффективности выполнения программных мероприятий, в том числе по установки приборов учета и планируемой доли (85,7 %) многоквартирных домов, оснащенных приборами учета по состоянию на 01.01.2011 года, не проводилась.

Фактически в 2009-2010 годах деньги выделялись из местного бюджета на софинансирование проведения капитального ремонта в рамках предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса» вне рамок программы (не программная часть).

В 2011 году муниципальное образование не участвовало в программе в рамках предусмотренных  Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса».

В 2009-2010 годах по данным финансового отдела средства на проведение  капитального ремонта жилых домов выделялись в следующем объеме:

руб.

| № п/п |  | 2009 | 2010 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса | 9785890,0 | 19596309,0 |  |
| 2. | Местный бюджет | 855610,0 | 1758886,0 | Не программная часть бюджета |

В рамках проведения контрольного мероприятия контрольно-счетной  палатой запрошены и получены сведения о количестве установленных приборов учета от учреждения государственной статистики, администрации города, управляющей компании ООО «Альтернатива», ТСЖ «Виктория», ГУП «КЭС», которые представлены в следующей таблице:

Данные

по установленным приборам учета в многоквартирных домах по состоянию на 01.01.2012 года

| № п/п |  | Наименование организации, учреждения | Ед. изм. | Количество установленных счетчиков |  |  |  | Всего установлено приборов учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Холодное водоснабжение ХВС | Горячее водоснабжение ГВС | Отопление ТС | Электроснабжение ЭС |  |
| 1 | Статистика отчет 1-ПУ (ЖКХ) | ТСЖ «Виктория» | шт. | 4 | - | 3 | - | 7 |
|  |  | МУП «Жилкомсервис» |  | 8/97* | 1/80 | 12/48 | - | 21 |
|  |  | ЗАО «Сорочинский КХП» |  | - | - | - | - | - |
|  |  | УК «Альтернатива» |  | 11 | 2 | 9 | - | 22 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 50 |
| 2 | Отчет администрации в Минэкономразвитие |  | шт. | 12/126* | 2/126 | 12/126 | 126/126 | 152 |
| 3 | УК «Альтернатива» |  | шт. | 10/40* | 4/12 | 9/42 | 50 | 73 |
| 4 | ТСЖ «Виктория» |  | шт. | 3/12* | - | 3/13 | 16 | 22 |
| 5 | ГУП «КЭС» |  | шт. | - | - | - | 71 | 71 |
| 6 | МУП «Жилкомсервис»** |  | шт. | - | - | - | - | - |
| Количество приборов, подлежащих установке согласно принятым мероприятиям программы |  |  |  | 126 | 15 | 110 | 126 | 377 |

________________________

* - в знаменателе указано количество приборов, подлежащих установке согласно требованиям Федерального закона № 261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в РФ».

** - сведения не представлены.

Имеются расхождения данных статистики и представленных сведений по запросам контрольно-счетной палаты, что свидетельствует о недостаточном контроле со стороны отдела ЖКХ, благоустройства, дорожного и транспортного хозяйства администрации города Сорочинска за количеством установленных и введенных в эксплуатацию общедомовых приборов учета. В соответствии с Федеральным законом № 261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в РФ» собственники помещений многоквартирных домов обязаны обеспечить оснащение своих домов общедомовыми приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

В соответствии со статьей 13 Федерального Закона № 261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 13 вышеуказанного закона  многоквартирные дома в срок до 01.07.2012 года должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии.

В соответствии с пунктом 6.1. Постановления Правительства № 491 от 13.06.2006 года должно быть обязательно проведено решение общего собрания собственников жилья об установке приборов учета, выборе исполнителя работ, порядке расчетов и оплаты за установку и эксплуатацию приборов учета, так как в данном случае изменяется размер платы за содержание и ремонт общего имущества дома.

Кроме того, в соответствии с пунктами 5, 6, 7 вышеуказанного Постановления Правительства коллективный (общедомовой) прибор учета холодной, горячей воды, тепловой энергии, электрической энергии должен включаться в состав общего имущества дома.

Согласно представленным данным по запросам КСП, собрание собственников жилья по вопросу принятия решения об установки приборов учета, выборе исполнителя работ, а также определение ответственного лица за эксплуатацию приборов учета в ТСЖ «Виктория» и УК «Альтернатива» не проводились.

В процессе проверки были проведены выборочные проверки документации ТСЖ «Виктория» и УК «Альтернатива» касающиеся установки, эксплуатации общедомовых приборов учета. В результате проверки установлено:

ТСЖ «Виктория»

Предъявлены 7 актов ввода в эксплуатацию и приемке узлов учета на коммерческий учет из 7 введенных в эксплуатацию  приборов учета по воде и теплоснабжению. Акта ввода в эксплуатацию приборов учета  по электроэнергии не предъявлены. Приборы учета по электроэнергии в составе общего имущества жильцов домов  не числятся.

На балансе и на обслуживании общедомовые приборы учета электрической энергии  товариществом собственника жилья не принимались. Не все приборы учета электрической энергии установлены  на фасаде дома, как того требует пункт 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства № 491 от 13.08.2006 года. Данных о включении в техническую документацию дома общедомовых приборов учета электрической энергии не предоставлено.

За счет средств жильцом дома, бюджетных средств, за исключением средств выделяемых для капитального ремонта домов участвующих в программе Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса ( ФЗ – 185), документов о приобретении общедомовых приборов учета электрической энергии не предоставлено, как и документов подтверждающих приобретение приборов учета за счет средств ресурсоснабжающей организации.

Таким образом, подтвердить допуск к эксплуатации узлов учета электрической энергии не представляется возможным.

УК «Альтернатива»

Представлено 13 актов  ввода в эксплуатацию  и принятию узлов учета на коммерческий учет из 23 введенных в эксплуатацию приборов учета холодной, горячей воды и теплоснабжения. Акта ввода в эксплуатацию приборов учета по электрической энергии  предъявлены только по 6 из 50 установленных приборов учета . Иных документов, изложенных при проверке ТСЖ «Виктория по общедомовым приборам учета электрической энергии не предъявлено.

Таким образом подтвердить допуск в эксплуатацию 10 общедомовых приборов учета потребляемых воды, теплоэнергии и  44 общедомовых приборов учета электрической энергии не представляется возможным, хотя ресурсоснабжающая организация ( ОАО «Оренбюургэнергисбыт») счета за потребленные энергетические ресурсы для жильцом многоквартирных домов, по которым отсутствуют акта ввода в эксплуатацию приборов учета, предъявляет по показаниям общедомовых приборов учета.

Выводы

1. Принятая решением сессии городского Совета  № 12 от 19.03.2009 года программа «Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на территории города Сорочинска в 2009-2011 годах» не финансировалась.

2. В нарушение пункта 5 программы отделом не осуществлялся должный контроль за исполнением мероприятий программы и достижением результатов.

3.  В связи с отсутствием в отделе, управляющих компаниях и ТСЖ Актов допуска в эксплуатацию узлов учета у потребителя энергоресурсов, подтвердить допуск в эксплуатацию  54 узлов учета, в том числе 44 узлов учета по электрической энергии являющихся  общим имуществом многоквартирного дома не предоставляется возможным.

Предложения.

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия для сведения и обсуждения на депутатских комиссиях в адрес:

- главы города Сорочинска.

2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в соответствии с пунктом 4.3 Плана работ контрольно-счетной палаты для сведения и рассмотрения в соответствии с действующим Законодательством в адрес прокуратуры города Сорочинска.

3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в адрес главы администрации с предложениями:

-  устранить нарушения, установленные в ходе проверки;

Председатель

контрольно-счётной палаты 					А.Н. Стасенков