**Пояснительная записка**

**к мониторингу реализации муниципальной программы**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Сорочинске на 2014-2016 годы» за I полугодие 2014 года.**

 На выполнение мероприятий муниципальной программы в бюджете запланировано 693,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 119,8 тыс. руб.

 На выполнение мероприятий муниципальной программы по отделу по культуре и искусству администрации города Сорочинска из средств городского бюджета утверждено на 2014 год – 103,0 тыс. руб., исполнение составило-38,5тыс. руб. Проведена замена окон на пластиковые в МБУК «Краеведческий музей города Сорочинска», что позволит обеспечить сохранение тепла в здании.

 На проведение энергосберегающих мероприятий по администрации города Сорочинска на 2014 год запланировано 300,0 тыс. руб.

 На выполнение мероприятия «Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, установка приборов учета» запланировано -200,0 тыс. руб. Проведены работы по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие, монтаж и демонтаж электросчетчиков и трансформаторов на сумму 81,3 тыс. рублей.

Главный специалист отдела по экономике Т.Н. Салдина

                                                                                                                                                                Приложение № 4

|  |
| --- |
| к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Сорочинска Оренбургской области |

 Форма № 4.1.

ФОРМА МОНИТОРИНГА

реализации муниципальной программы (квартальная) за I полугодие 2014 года

Наименование муниципальной программы **МП « Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Сорочинске на 2014-2016 годы»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация города Сорочинска

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы | Полученныйнепосредственный результат (краткое описание) |
| предусмотрено муниципальной программой | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. **МП « Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Сорочинске на 2014-2016 годы»**
 |
| * 1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Сорочинске на 2014-2016 годы»
 |
|  | Проведение энергетических обследований ,определение удельных расходов электроэнергии газа, теплоэнергии, горячей воды ,холодной воды ,оформление энергетических паспортов на все учреждения | Отдел по культуре и искусству администрации города Сорочинска  | 2014 | 2014 | 63,0 | 0 |  |
|  | Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стекло-пакетом ,твердым селективным покрытием и системой вентиляции Регер Эйр | Отдел по культуре и искусству администрации города Сорочинска | 2014 | 2014 | 40,0 | 38,5 | Замена окон на пластиковые в МБУК «Краеведческий музей города Сорочинска». Сохранение тепла в здании. |
|  | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения. | Отдел образования администрации города Сорочинска  | 2014 | 2014 | 90,0 | 0 |  |
|  | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | Отдел образования администрации города Сорочинска  | 2014 | 2014 | 100,0 | 0 |  |
|  | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях  | Отдел образования администрации города Сорочинска  | 2014 | 2014 | 50,0 | 0 |  |
|  | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией полной заводской готовности с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции | Отдел образования администрации города Сорочинска  | 2014 | 2014 | 50,0 | 0 |  |
|  | Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, установка приборов учета | Администрация города Сорочинска | 2014 | 2014 | 200,0 | 81,3 | Проведены работы по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие, монтаж и демонтаж электросчетчиков и трансфарматоров.  |
|  | Изготовление гаражных ворот | Администрация города Сорочинска | 2014 | 2014 | 100,0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 693,0 | 119,8 |  |
|  | **Итого по программе** |  |  |  | 693,0 | 119,8 |  |