**Пояснительная записка**

**к мониторингу реализации муниципальной программы**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Сорочинске на 2014-2016 годы» за I квартал 2014 года.**

На выполнение мероприятий муниципальной программы по отделу образования администрации города Сорочинска из средств городского бюджета утверждено на 2014 год - 290,0 тыс. руб., исполнения за 1 квартал 2014год не было.

Сроки проведения мероприятий направленных на энергосбережение планируются:

- на проведение энергетических обследований – июль.

- на установку приборов учета энергоресурсов – август.

- проведение технического обслуживания узлов учета – сентябрь.

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования - сентябрь.

На выполнение мероприятий муниципальной программы по отделу по культуре и искусству администрации города Сорочинска из средств городского бюджета утверждено на 2014 год – 103,0 тыс. руб., исполнения за 1 квартал 2014год не было.

По мероприятию «Проведение энергетических обследований, определение удельных расходов электроэнергии газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды, оформление энергетических паспортов на все учреждения» в настоящее время проводится работа по составлению проектной документации по результатам обязательного энергетического обследования для составления энергетического паспорта в учреждениях МОУ ДОД СДЮСШОР и МБУК «Краеведческий музей города Сорочинска».

Оплата работ будет произведена после заключения договора. Договор находится в ОАО «Оренбургэнергосбыт».

По мероприятию «Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стекло-пакетом, твердым селективным покрытием и системой вентиляции Регер Эйр» разработана проектно-сметная документация, проведен запрос предложений, заключен контракт с ООО «Энергостройкомплект ВТС».

На проведение энергосберегающих мероприятий по администрации города Сорочинска на 2014 год запланировано 300,0 тыс. руб.

На выполнение мероприятия «Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, установка приборов учета» запланировано -200,0 тыс. руб. Проведены работы по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие на сумму 28953 рублей.

Главный специалист отдела по экономике Т.Н. Салдина

                                                                                                                                                                Приложение № 4

|  |
| --- |
| к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Сорочинска Оренбургской области |

Форма № 4.1.

ФОРМА МОНИТОРИНГА

реализации муниципальной программы (квартальная) за I квартал 2014 года

Наименование муниципальной программы **МП « Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Сорочинске на 2014-2016 годы»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация города Сорочинска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Дата начала реализации мероприятия | | | Дата окончания реализации мероприятия | Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы | | | Полученный непосредственный результат (краткое описание) |
| предусмотрено муниципальной программой | | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1. **МП « Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Сорочинске на 2014-2016 годы»** | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Сорочинске на 2014-2016 годы» | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведение энергетических обследований ,определение удельных расходов электроэнергии газа, теплоэнергии, горячей воды ,холодной воды ,оформление энергетических паспортов на все учреждения | | Отдел по культуре и искусству администрации города Сорочинска | | | 2014 | 2014 | | | 63,0 | 0 |  |
|  | Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стекло-пакетом ,твердым селективным покрытием и системой вентиляции Регер Эйр | | Отдел по культуре и искусству администрации города Сорочинска | | | 2014 | 2014 | | | 40,0 | 0 |  |
|  | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения. | | Отдел образования администрации города Сорочинска | | | 2014 | 2014 | | | 90,0 | 0 |  |
|  | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | | Отдел образования администрации города Сорочинска | | | 2014 | 2014 | | | 100,0 | 0 |  |
|  | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | | Отдел образования администрации города Сорочинска | | | 2014 | 2014 | | | 50,0 | 0 |  |
|  | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией полной заводской готовности с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции | | Отдел образования администрации города Сорочинска | | | 2014 | 2014 | | | 50,0 | 0 |  |
|  | Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, установка приборов учета | | Администрация города Сорочинска | | | 2014 | 2014 | | | 200,0 | 28,953 | Проведены работы по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие на сумму 28953 рублей. |
|  | Изготовление гаражных ворот | | Администрация города Сорочинска | | | 2014 | 2014 | | | 100,0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | |  | | |  |  | | | 693,0 | 28,953 |  |
|  | **Итого по программе** | |  | | |  |  | | | 693,0 | 28,953 |  |